OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie remontu sal lekcyjnych nr 5, 6, 7, 12 i 13  w Zespole Szkół  Terenów Zieleni w Radzyminie w okresie  od 16.07.2014 do 22.08.2014 r.”

Do zadań wykonawcy należy:

Zakres prac obejmuje:

- Zmycie i zeskrobania ścian i sufitów do malowania

- Wymianę drzwi

- Prace murarskie i tynkarskie

- Wykonanie gładzi gipsowych

- Prace malarskie

- Prace betoniarskie

- Wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych

- Wymiana osprzętu elektrycznego

- Wymiana oświetlenia

Uwaga: Obmiar do powyższych prac podany jest w kosztorysie ofertowym wykonanym na podstawie przedmiaru  stanowiącym integralną część umowy.