SPW. 273.250 . 2017

**Oferta Wykonawcy Załącznik nr 1**

Zamawiający: **Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3**

**05-200 Wołomin**

Nawiązując do zaproszenia wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

**Wykonanie remontu, naprawy nawierzchni asfaltowych w miejscach powstałych spękań, kolein, ubytków i innych zdeformowań na drogach powiatowych nr 4305W i 4322W”.**

**Szacowana wielkość zamówienia o 1000 m2**

**Opis zamówienia wymagania Zamawiającego:**

Remont polega na wykonaniu frezowania zużytych miejsc nawierzchni asfaltowej i wykonanie w ich miejsce nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR 3-4 w dwóch warstwach według opisu. **Zamawiający wymaga wykonania nowej warstwy nawierzchni asfaltowej mechanicznie**, ręczne układanie dopuszcza się tylko w miejscach niedostępnych, przy urządzeniach usytuowanych w miejscu napraw oraz gdzie szerokość układanej warstwy jest mniejsza niż jeden metr.

Wykonanie frezowania uszkodzonego fragmentu nawierzchni, oczyszczenie miejsc po rozebranej nawierzchni, wykonanie skropienia emulsją przed wykonaniem każdej warstwy nawierzchni, w miejscach gdzie zachodzi potrzeba wykonania nowej nawierzchni o grubości więcej niż 9 cm przed wykonaniem nowej warstwy nawierzchni należy wyrównać podłoże masą bitumiczną AC 16W, ułożenie dolnej warstwy nawierzchni z masy bitumicznej wiążącej (symbol AC 16W) o grubości nie mniej niż 5 cm, ułożenie górnej warstwy nawierzchni warstwy ścieralnej o grubości nie miej niż 4cm (symbol AC 11S). Grubość warstw musi zapewnić wyrównanie ubytków do poziomu przyległej nawierzchni. Miejsce łączenia nawierzchni bitumicznej należy uszczelnić masą zalewową. Do uszczelniania „na gorąco” szczelin w nawierzchniach bitumicznych należy stosować masy zalewowe - asfaltowe z dodatkiem wypełniaczy i odpowiednich polimerów termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadające bardzo dobrą zdolność wypełniania szczelin, niską spływność w temperaturze +60oC, bardzo dobrą przyczepność do ścianek, a także dobrą rozciągliwość w niskich temperaturach. Masa powinna być odporna na działanie paliw i olejów samochodowych i powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej lub normie PN-EN 14188-1:2010. Wszystkie wbudowane materiały musza posiadać atesty , aprobaty techniczne wydane przez uprawnioną jednostki lub odpowiadać normom.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wprowadza czasową organizację ruchu.

**Cena wykonania 1 m2 remontu nawierzchni asfaltowej obejmuje:**

Frezowanie w wyznaczonych do remontu miejsc nawierzchni  i wykonanie w tym miejscu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach o grubości warstwy 5 cm i 4 cm dla KR3-4 oraz robót towarzyszących, w tym:

* Roboty pomiarowe,
* Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 9 cm w miejscach do naprawy z utylizacją materiału przez Wykonawcę,
* Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2powierzchni po frezowaniu,
* Nawierzchnia warstwa dolna z mieszanki mineralno- asfaltowej AC -16W o grubości warstwy po zagęszczeniu nie mniej 5 cm,
* Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową zużycie emulsji 0,5 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej,
* Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S o grubości warstwy po zagęszczeniu nie mniej 4 cm.,
* W miejscach gdzie grubość nowej nawierzchni będzie większa niż 9cm należy przed przystąpieniem do wykonania właściwych warstw wykonać wyrównanie z mieszanki AC-16W,
* Wypełnienie masą zalewową na gorąco połączenia starej i nowej nawierzchni,
* Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas remontu,
* Wykonanie innych niezbędnych robót celem prawidłowego wykonania zadania,
* Uporządkowanie terenu robót.
* wykonanie obmiarów robót, pomiarów kontrolnych.
* zgłoszenie do odbioru wykonanych robót.

**DANE WYKONAWCY*:***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **NAZWA Wykonawcy 1**
 | **…………………………………………………………** |
| 1. **OSOBA do kontaktu**
 | **………………………………………………………….** |
| 1. **ADRES 1**
 | **…………………………………………………………** |
| 1. **Adres do doręczeń korespondencji**

*(jeżeli inny niż podano wyżej)* | **…………………………………………………………** |
| 1. **Nr ewidencji podatkowej NIP**
 | **…………………………………………………………** |
| 1. **REGON**
 | **…………………………………………………………** |
| 1. **NR TELEFONU** Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym
 | **…………………………………………………………** |
| 1. ) adres poczty elektronicznej **(email) 2**
 | **…………………………………………………………..** |

Oferujemy wykonanie: zamówienia zgodnieze szczegółowym opisem zapytania ofertowego i warunkami umowy / 1000m2 remontu nawierzchni asfaltowych za cenę:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kwota netto** | …………………………… | PLN |  |
| **VAT […%]** | ……………………………. | PLN |
| **Kwota brutto** | …………………………….. | PLN |
| **Słownie kwota brutto** | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |

Wynagrodzenie jednostkowe za 1 m2 remontu nawierzchni asfaltowej /uzupełnia oferent/

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | opis | Cena jednostkowa nettoPLN/m2 | WartośćWat…….%PLN/m2 | Cena jednostkowa bruttoPLN/m2 |
| 1. | naprawa nawierzchni asfaltowych | ……………….. | ……………. | ……………. |

1. Wykonawca oświadcza, że wykonana prace zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i szczegółowym opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminieokreślonymw umowie.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy.
4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Akceptujemy termin płatności wynoszący 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego.
6. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach Nr: …………………………….
7. Oświadczamy:

-Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp.

-Spełniamy warunki zawarte w art. 22 Pzp.

-Dysponujemy niezbędnym sprzętem do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

-Posiadamy odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-Posiadamy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; /niepotrzebne skreślić/

-Posiadamy aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek za ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji./niepotrzebne skreślić/

9. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na:

|  |  |
| --- | --- |
| a) adres poczty elektronicznej **(email) 2** | **…………………………………………………………** |
| b) numer **faksu 2** | **…………………………………………………………** |

1. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

Parafowane istotne postanowienia umowy **(Załącznik Nr 2)**

**Oferta z załącznikami jest trwale złączona i posiada ponumerowane strony.**

**.........................................................................................**

 (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

**§ 1**

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących prac **„ Remont, naprawa nawierzchni asfaltowych w miejscach powstałych spękań, kolein, ubytków i innych zdeformowań na drogach powiatowych nr 4305W i 4322W” relacji Radzymin-Kuligów. o łącznej powierzchni 1000m2**

………………………………………………………………………………………………

**§ 2**

1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

Frezowania wyznaczonych do remontu miejsc nawierzchni o łącznej powierzchni 1000m2  i wykonanie w tym miejscu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach o grubości 5 i 4 cm dla KR3-4 oraz robót towarzyszących, w tym:

* Roboty pomiarowe,
* Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 9 cm w miejscach do naprawy z utylizacją materiału przez Wykonawcę,
* Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2powierzchni po frezowaniu,
* Nawierzchnia warstwa dolna z mieszanki mineralno- asfaltowej AC -16W o grubości warstwy po zagęszczeniu nie mniej 5 cm,
* Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową zużycie emulsji 0,5 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej,
* Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S o grubości warstwy po zagęszczeniu nie mniej 4 cm.,
* W miejscach gdzie grubość nowej nawierzchni będzie większa niż 9cm należy przed przystąpieniem do wykonania właściwych warstw wykonać wyrównanie z mieszanki AC-16W,
* Wypełnienie masą zalewową na gorąco połączenia starej i nowej nawierzchni,
* Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
* Wykonanie innych niezbędnych robót do prawidłowego wykonania zadania,
* Uporządkowanie terenu robót.
1. Zakres robót powierzonych Wykonawcy do wykonania określają w szczególności: opisy zawarte w ofercie, zapytaniu ofertowym oraz formularzu cenowym stanowiące integralną część niniejszej umowy, Przedmiot umowy musi zostać wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, etyką zawodową, Polskimi i Europejskimi normami, obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami bhp i p.poż a także postanowieniami niniejszej Umowy oraz wytycznymi Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego.

**§ 3**

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie ……………………….
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego będzie ...........................
3. Wykonawca oświadcza, że :
* posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz środki techniczne niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania umowy,
* zapoznał się z terenem realizacji robót i jego otoczeniem oraz nie zgłasza żadnych zastrzeżeń,

**§ 4**

1. Strony zgodnie postanawiają, iż zlecenie jakichkolwiek prac będących przedmiotem niniejszej umowy Podwykonawcom wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez Podwykonawców a także za wszelkie ich działania jak i zaniechania.
3. Wykonawca nie może zlecić wykonania robót lub ich części innym Podwykonawcom niż wymienieni w ust. 1 bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są w/w roboty, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przełożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie 14 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są przewidziane umową roboty, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, i do jej zmian.
6. Wykonawca przedłoży w ciągu 7 dni zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są przewidziane roboty.
7. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawcę oświadczenia podpisanego przez Podwykonawcę stwierdzającego uregulowanie pomiędzy stronami wymagalnego wynagrodzenia.
8. Zawieranie umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

**II TERMINY**

**§ 5**

1. Roboty budowlane rozpoczną się po protokólarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
2. Okres realizacji robót wynosi: 20 dni od wprowadzenia na budowę.
3. Umowa wygasa po całkowitym rozliczeniu rzeczowo – finansowym przedmiotu umowy oraz po upływie okresu gwarancji.
4. Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową i rozliczenia inwestycji mogą ulec zmianie w przypadku:
5. przerw w realizacji prac i robót, powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub na jego pisemne żądanie,
6. zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
7. w przypadku, gdy warunki atmosferyczne nie pozwolą na prowadzenie robót zgodnie z wymogami technologicznymi, termin realizacji może się przesunąć o czas niezbędny do poprawnego wykonania robót.
8. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn wskazanych w ust. 4 Strony sporządzą stosowny Aneks do niniejszej umowy.

**III WYNAGRODZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI**

**§ 6**

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ……………….……… i wynosi ………………………………. zł netto + podatek VAT w kwocie ............................................. co łącznie daje kwotę **............................................................... zł** brutto (słownie: …………….……................zł).

Cena netto za 1m2 naprawy nawierzchni wynosi………………………………

1. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego
i bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności robocizny, mobilizacji
i demobilizacji, sprzętu, transportu oraz materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
2. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, na podstawie obmiaru powierzchni naprawionej nawierzchni . Decyzja o ich zastosowaniu leży w wyłącznej gestii Zamawiającego.
3. Należności za wykonane roboty Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego wraz z oświadczeniami opisanymi w ust. 8. W przypadku braku oświadczeń, o których mowa w ust. 8 Zamawiający ma prawo wstrzymać płatności bez prawa naliczenia przez Wykonawcę odsetek z tego tytułu.
4. Wystawienie faktur częściowych jest uzależnione od sporządzenia i podpisania przez strony protokołu odbioru oraz jego akceptacji przez Zamawiającego, co do wartości faktury i zakresu rzeczowego robót.
5. Faktura końcowa będzie wystawiona po rozliczeniu formalnoprawnym umowy, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli Stron.
6. **Fakturę należy wystawić na: Powiat Wołomiński,**

**adres: 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3,**

**NIP: 125-094-06-09, Regon: 01-32-69-344.**

1. W przypadku realizacji robót za pomocą Podwykonawcy, warunkiem wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest doręczenie Zamawiającemu pisemnych oświadczeń wszystkich Podwykonawców potwierdzających uregulowanie wobec nich przez Wykonawcę wszelkich należności finansowych wynikających z wykonania robót określonych w § 4 ust. 1 oraz brak roszczeń z tegoż tytułu w stosunku
do Zamawiającego.

**IV OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

**§ 7**

1.Wykonawca przystąpi i będzie prowadził roboty po zaistnieniu odpowiednich warunków atmosferycznych ( temperatura powietrza i podłoża > 5ºC bez opadów atmosferycznych).

**§ 8**

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do:
2. prowadzenia prawidłowo dokumentacji budowy,
3. prowadzenia robót w sposób umożliwiający dojazd do posesji mieszkańcom, służbom miejskim i ratunkowym,
4. umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą- Prawo budowlane,
5. zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, w tym m.in. ustawienia na terenie budowy przed rozpoczęciem robót – ogrodzenia, barierek, znaków ostrzegawczych oraz czasowej organizacji ruchu, odpowiadających wymogom określonym w przepisach prawa budowlanego,
6. zorganizowania, a po zakończeniu robót likwidacji zaplecza budowy, w tym zapewnienia stosownych pomieszczeń magazynowych do składowania materiałów, urządzeń i narzędzi,
7. zapewnienia i przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy,
8. zapewnienia na własny koszt odpowiednich środków ochronnych, celem zabezpieczenia terenu budowy przed szkodami spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi, w tym m.in. czynnikami pogodowymi, zalaniem, pożarem, kradzieżą, wandalizmem, oraz innymi zdarzeniami losowymi, a także do niezwłocznego usuwania tych szkód,
9. składowania wszelkich materiałów i urządzeń zgodnie ze sztuką budowlaną wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony p.poż. oraz przepisów bhp,
10. utrzymywania terenu budowy (wraz z przyległym otoczeniem) przez cały okres trwania robót w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p.poż., z uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, przed dokonaniem odbioru technicznego, do uprzątnięcia terenu budowy wraz z przyległym otoczeniem,
11. usuwania na własny koszt odpadów i śmieci systematycznie w czasie trwania robót,
12. ponoszenia odpowiedzialności za uzbrojenie znajdujące się na terenie budowy w tym:
13. wszelkie uszkodzenia jakie Wykonawca spowoduje podczas prowadzenia prac związany jest naprawić na własny koszt,
14. w przypadku, gdy na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie dokona napraw, Zamawiający ma prawo do zlecenia tych prac innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę potrącając należność za naprawę z wynagrodzenia Wykonawcy,
15. użycia materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku polskim,
16. wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy;
17. wykonania innych czynności i prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
18. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący zamówienie będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
19. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się złożyć oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę pracowników wykonujących zamówienie lub przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/ Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi zamówienie.

**§ 9**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Na wbudowywane materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać wszelkie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa, deklaracje zgodności oraz aprobaty techniczne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

**§ 10**

1. Wykonawca przyjmuje na siebie ponadto następujące obowiązki szczegółowe:
2. informowania przedstawiciela Zamawiającego o terminie zakrycia robót zanikających w terminie 1 dni przed zamiarem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o zakryciu robót zanikających przedstawiciela Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

**§ 11**

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego, będzie uczestniczył w czynnościach odbioru i zapewnieni usunięcia stwierdzonych wad w wyznaczonym terminie.

**V PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ODBIORY**

**§ 12**

1. Zamawiający dokona wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę
o gotowości rozpoczęcia robót.
2. Dokumentem potwierdzającym przekazanie terenu robót będzie protokół wprowadzenia podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
3. W trakcie przekazania terenu robót Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadaną dokumentację.
4. Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną terenu robót, terenów przyległych oraz tras objazdów przed przystąpieniem do wykonania robót.

**VI ODBIÓR ROBÓT**

**§ 13**

1. Wykonane roboty zostaną odebrane na podstawie protokołu odbioru, zawierającego wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze.
2. Wykonawca zobowiązuje się teren przyległy, na którym nie są prowadzone roboty oraz teren objazdów, przed odbiorem robót doprowadzić do stanu nie gorszego niż stan przed wprowadzeniem Wykonawcy na roboty.
3. Zamawiający dokona:
4. odbioru robót polegających zakryciu w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia przedstawicielowi Zamawiającego,
5. odbioru częściowego i końcowego robót w ciągu 5 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę o ich gotowości do odbioru,
6. co najmniej jednego przeglądu gwarancyjnego w okresie wiosennym w okresie obowiązywania gwarancji;
7. odbioru pogwarancyjnego w ciągu 14 dni przed upływem terminu gwarancji.
8. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w § 13 ust. 2 i 3 skutkować będzie nie odebraniem przez Zamawiającego całości robót.
9. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się na przegląd gwarancyjny lub pogwarancyjny odbioru dokona jednostronnie Zamawiający a ustalenie zawarte w tak sporządzonym protokole będą dla Wykonawcy wiążące. Absencja Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku wykonania napraw i usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego usterek , a postanowienia § 21 stosuje się odpowiednio.
10. Na każdym etapie prowadzonych robót Zamawiający może żądać przedłożenia próbek z wykonanych nawierzchni asfaltowych wraz z ich analizą.
11. W przypadku niezgodności przebadanych próbek ze specyfikacją, Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiązuje się do wymiany wbudowanego materiału na badanym odcinku, na zgodny z zamówieniem.

**§ 14**

1. W przypadku wystąpienia w trakcie odbioru usterek, które nie uniemożliwiają dokonania odbioru końcowego, Strony ustalą termin usunięcia usterek oraz kwotę, która zostanie zatrzymana z wynagrodzenia umownego jako zabezpieczenie usunięcia usterek.
2. Wysokość zatrzymanej kwoty nie może być mniejsza niż wartość robót usterkowych powiększona o podatek VAT.
3. Wypłata zatrzymanej kwoty nastąpi po usunięciu usterek, co zostanie potwierdzone
w protokole odbioru usunięcia usterek, w terminie 30 dni po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru robót usterkowych.

**§ 15**

1. O wykryciu wad Zamawiający zobowiązany jest według własnego uznania zawiadomić pisemnie, faxem lub mailem Wykonawcę. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest jednocześnie wezwaniem do niezwłocznego usunięcia wad i usterek.
2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poświadczyć otrzymanie zawiadomienia.
3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonania, wzywa Wykonawcę do ich usunięcia oraz wskazania przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.

**§ 16**

1. Wykonawca przekaże Inspektorowi dokumentację powykonawczą wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbiorukońcowego w terminie 7 dni roboczych przed przewidzianym dniem podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Wykonawca na własny koszt (tj. w ramach wynagrodzenia umownego) wykona wszelkie konieczne próby i badania, w tym także związane z odbiorem końcowym.

**VII KARY UMOWNE**

**§ 17**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w całości lub części z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
3. za opóźnienie w odbiorze terenu robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
4. za opóźnienie w rozpoczęciu wykonywania robót budowlanych w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
5. za opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
6. za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
7. Za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji określonej w § 14 ust. 6 - w wysokości 0,2% brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia
8. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% brutto za każdy dzień opóźnienia.
9. W przypadku niezawiadomienia o zamiarze zlecenia wykonania robót lub ich części podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub nieprzedłożenia zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5000 zł brutto.
10. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości – 5000 zł brutto.
11. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1000 zł brutto.
12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego.
13. Kary umowne z tytułu opóźnienia, o których mowa w ust. 1 Zamawiający nalicza za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
14. Zamawiający odstąpi od zapłaty za odcinek robót wykonanych niezgodnie ze specyfikacją lub kosztorysem

**§ 18**

1. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeśli wysokość poniesionej szkody przenosi wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
2. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę, lub osoby za które ponosi on odpowiedzialność, jakiejkolwiek szkody podczas prowadzenia robót i jej nie usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający obciąży Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia szkód i przywrócenia stanu poprzedniego. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do potrącenia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
3. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy). Kara umowna zostanie naliczona za każdą osobę i każdy miesiąc, za który Wykonawca nie udokumentuje przedmiotowego wymogu.

**§ 19**

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

**VIII GWARANCJE**

**§ 20**

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres 1 roku na wykonane roboty i materiały wbudowane, które zapewnią w szczególności korzystanie z budowli lub obiektu w tymże okresie bez konieczności jakiejkolwiek jego naprawy.
2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się następnego dnia po dniu podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. Natomiast w przypadku gdy wystąpiły usterki, bieg terminu gwarancji i rękojmi na wszelkie wykonane roboty i wbudowane materiały na podstawie niniejszej umowy rozpoczyna się następnego dnia po dniu podpisania protokołu z usunięcia usterek wykazanych w protokole odbioru.
3. O wykryciu wad gwarancyjnych Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę, wedle własnego wyboru, pisemnie, faxem lub mailem i to zawiadomienie jest dniem wezwania do wywiązania się ze zobowiązań gwarancyjnych.
4. Usunięcie wad gwarancyjnych nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Nie usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do zlecenia naprawy wad na koszt Wykonawcy.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający obciąży wykonawcę poniesionymi kosztami napraw.

**IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

**§ 21**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w przypadku zaistnienia którekolwiek z poniższych zdarzeń:
2. złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;
3. rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy;
4. wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;
5. gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;
6. w przypadku opóźnienia Wykonawcy w odbiorze terenu robot wynoszącego co najmniej 5 dni roboczych;
7. w przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę robót przez okres co najmniej 10 dni roboczych od daty wprowadzenia na teren budowy;
8. w przypadku przerwy w robotach przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
9. jeżeli realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
10. nie zgłoszenie przedstawicielowi Zamawiającego do odbioru robót zanikających.
11. Zlecenia wykonania jakichkolwiek prac objętych przedmiotem niniejszej umowy Podwykonawcom wbrew ustaleniom wskazanym w § 4.
12. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na podstawie którejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, z wyjątkiem przypadku gdy realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, uznawane będzie za odstąpienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy, wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz naliczenia w takich przypadkach kar umownych jeżeli przyczyny odstąpienia leżeć będą po stronie Wykonawcy.

**§ 24**

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem.
2. W przypadkach określonych w § 23 ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o danej okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

**§ 25**

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanych robót.

**X POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 26**

1. W przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przed zawarciem umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany elementów wchodzących w zakres przedmiotu Zamówienia na inne dotyczące planowanej budowy lub rezygnacji z niektórych elementów Zamówienia, a wartość umowy zostanie pomniejszona o wartość niewykonanych elementów zamówienia.

**§ 27**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastąpić mogą jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze stron*.* Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe pisemne zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz cen określonych w formularzu cenowym.
3. Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wykonawcanie może przenosić wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego na osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
6. Ewentualne spory mogące wyniknąć między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
7. Niniejsza umowa zastała sporządzona w trzech jednakowych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze przeznaczane są dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

 ........................................................

 Akceptuję warunki umowy: podpis oferenta