zarząd powiatu wołomińskiego



**RAPORT z wykonania**

**PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA**

**DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**

 **ZA LATA 2013-2014**

WOŁOMIN, KWIECIEŃ 2015 r.

[1. WPROWADZENIE 3](#_Toc417304833)

[2. OMÓWIENIE REALIZACJI PRZYJĘTYCH W PROGRAMIE CELÓW I ZADAŃ 4](#_Toc417304834)

[2.1. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie jakości wód i stosunków wodnych .5](#_Toc417304835)

[2.2. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie powietrza atmosferycznego 33](#_Toc417304836)

[2.3. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie hałasu i pól elektromagnetycznych 39](#_Toc417304837)

[2.4. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie poważnych awarii i zagrożeń naturalnych 59](#_Toc417304838)

[2.5. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz lasów 67](#_Toc417304839)

[2.6. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie gleb i gruntów oraz surowców mineralnych, w tym gospodarki odpadami 87](#_Toc417304840)

[2.7. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej 94](#_Toc417304841)

[3. ANALIZA WSKAŹNIKÓW SŁUŻĄCYCH OCENIE EFEKTÓW REALIZACJI PROGRAMU 107](#_Toc417304842)

[4. PROPOZYCJE ZMIAN W AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 109](#_Toc417304843)

[5. WNIOSKI 113](#_Toc417304844)

1. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) zarząd powiatu sporządza co 2 lata raport z wykonania programu ochrony środowiska i przedstawia go radzie powiatu.

Program ochrony środowiska jest dokumentem planowania strategicznego, zawierającym cele i kierunki polityki w zakresie środowiska prowadzonej przez powiat i określającym wynikające z nich działania oraz zadania. Podstawą prawną tego dokumentu jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, która nakłada na zarząd powiatu obowiązek wykonania programu, a na radę powiatu obowiązek jego uchwalenia. Program ochrony środowiska sporządza się nie rzadziej niż co 4 lata. Program ochrony środowiska nie pełni roli aktu prawa miejscowego.

Pierwszy dokument pn. „Program ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego” został opracowany w 2004 r. na okres lat 2004 – 2011. Program ten został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XIX-150/04 z dnia 28 września 2004 r.

W 2008 roku uchwalono aktualizację "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego", obejmującą lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy lat 2012 – 2015 (uchwała Nr XVII-118/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2008 r.).

Kolejną aktualizację „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego”, obejmującą lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r. przyjęto uchwałą Nr XX-213/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Cyklicznie, co dwa lata, sporządzane były raporty z realizacji „Programu”.

I. Raport z realizacji ww. „Programu” obejmował okres od dnia 28 września 2004 r. tj.: uchwalenia pierwszego „Programu ochrony środowiska” do dnia 31 grudnia 2006 roku. Raport został sporządzony w 2007 r.

II. Raport z realizacji zaktualizowanego w 2008 r. „Programu” obejmował okres lat 2007-2008. Raport został sporządzony w 2009 r.

III. Raport z realizacji „Programu” obejmował okres lat 2009-2010 i został sporządzony w 2011 r.

IV. Raport z realizacji „Programu” obejmował okres lat 2011-2012 i został sporządzony w 2013 r.

Niniejszy dokument jest V Raportem z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego" i obejmuje lata 2013-2014.

Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie określają wymagań dotyczących zakresu i formy raportu z realizacji Programu ochrony środowiska (zwanego dalej Programem). Podczas realizacji Raportu przyjęto, że  będzie on służył ocenie realizacji zadań i celów przyjętych w Programie. Przedstawiono także stopień rozbieżności między założeniami, a realizacją programu wraz z wyjaśnieniem przyczyn w przypadku niezrealizowania, bądź niekompletnego zrealizowania założeń programowych (tzw. bariery).

W wyniku oceny Programu ochrony środowiska sformułowane zostały propozycje jego zmiany, związane m.in. z koniecznością dostosowania zapisów Programu do:

* aktualnie obowiązującego prawa,
* aktualnego stanu środowiska na terenie powiatu,
* możliwości finansowania inwestycji i działań w polach strategicznych uznanych w Programie za priorytetowe.

Przy opracowaniu Raportu zostały wykorzystane materiały udostępnione przez:

* Starostwo Powiatowe w Wołominie,
* urzędy miast i gmin wchodzących w skład Powiatu Wołomińskiego,
* jednostki organizacyjne gmin,
* instytucje i urzędy zajmujące się sprawami wchodzącymi w zakres Programu (np. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie i in.),
* dane statystyczne i inne informacje o stanie środowiska (np. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego).

Realizacja wielu zadań została dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wspierający wiele zadań bezpośrednio lub za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania – LGD Równiny Wołomińskiej i LGD Zalewu Zegrzyńskiego.

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Documents and Settings\A0901\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\AVZ75W70\logo_kolor_pelna_nazwa_pl[1].jpg | Opis: wfosigw |

Część zadań realizowanych była przy wsparciu: Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Niektóre projekty współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

   

Raport został wykonany na zlecenie powiatu wołomińskiego przez zespół pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, w składzie:

* Anita Starzycka - koordynator projektu,
* Maja Kowalska - wykonawca.

2. OMÓWIENIE REALIZACJI PRZYJĘTYCH W PROGRAMIE CELÓW I ZADAŃ

W Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego wyznaczono szereg celów, kierunków działań i zadań z zakresu ochrony środowiska, zmierzających do poprawy jego poszczególnych elementów oraz zmniejszenia antropopresji. Sposób i zakres ich realizacji w latach 2013-2014 dla poszczególnych sektorów zaprezentowano w kolejnych rozdziałach niniejszego Raportu.

2.1. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie jakości wód i stosunków wodnych

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele:

| **Cele** | **Stan realizacji** |
| --- | --- |
| *Długoterminowy*  | 1. Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez dążenie do poprawy jakościowej i ilościowej wód i zasobów wodnych oraz zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków.2. Zapewnienie mieszkańcom powiatu bezpieczeństwa powodziowego | W trakcie realizacji.Monitoring jakości wódInwestycje związane z gospodarka wodno - ściekowąRenowacja i utrzymanie rowów melioracyjnych i innych urządzeń wodnych.Określenie obecnej funkcji cieków wodnych.Analiza zabezpieczenia terenów zurbanizowanych przed powodzią w dorzeczu rzek Czarnej i Rządzy.Ochrona obszarów zurbanizowanych przed zalewaniem.Modernizacja i utworzenie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej. |
| *Krótkoterminowe*  | 1. Zapewnienie mieszkańcom Powiatu odpowiedniej jakości i ilości wody pitnej.2. Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, by uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzią.3. Dążenie do osiągnięcia właściwych standardów jakościowych wód powierzchniowych poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł przemysłowych, komunalnych i rolniczych.4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska, szczególnie w zakresie odprowadzania ścieków.5. Wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. | W trakcie realizacji.Podjęto działania związane z modernizacją systemu do poboru i rozprowadzania wody. Monitoring systemu. Edukacja ekologiczna.Działania administracyjne i kontrolne.Remonty i naprawy sieci wodociągowej.Działania związane z modernizacją systemu oczyszczania ścieków.Monitoring wód powierzchniowych.Likwidacja źródeł zanieczyszczenia wódBudowa sieci kanalizacyjnej.  |

Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące zadania:

* monitoring wód powierzchniowych płynących przez teren powiatu, wód pitnych i wód w kąpieliskach,
* utrzymanie, naprawy, rozbudowa i modernizacja systemu poboru i rozprowadzania wody:
* analizy wód,
* eksploatacja, utrzymanie i konserwacja ujęć wód i SUW,
* naprawy urządzeń do poboru wody,
* opracowanie dokumentacji i koncepcji służących do rozbudowy lub modernizacji systemu poboru i rozprowadzania wody,
* budowa stacji uzdatniania wody i punktów poboru wody,
* eksploatacja, utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej,
* budowa nowych odcinków sieci wodociągowej,
* zakup nowowybudowanych odcinków sieci wodociągowej (od podmiotów gospodarczych),
* rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków:
* budowa oczyszczalni ścieków,
* eksploatacja, naprawy, utrzymanie i konserwacja oczyszczalni ścieków,
* budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i rurociągami tłocznymi,
* eksploatacja, utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacyjnej,
* wykonywanie analizy ścieków,
* wykonanie ekspertyz, studiów wykonalności, koncepcji gospodarki wodno - ściekowej,
* rozbudowa, konserwacja, utrzymanie i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej, urządzeń melioracyjnych i pozostałych urządzeń wodnych:
* budowa kanalizacji deszczowej, w tym projekty odwodnień,
* konserwacja i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej, remonty i naprawa przepustów pod drogami,
* odbiór wody opadowej i roztopowej z terenu chodników i dróg gminnych,
* nadzór inwestorski nad zadaniami związanymi z wykonaniem kanalizacji deszczowej,
* wykonanie oceny stanu infrastruktury odwodnieniowej,
* kontrola stanu utrzymania urządzeń wodnych i nakładanie obowiązku ich konserwacji,
* wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie poprzedniej funkcji urządzeń wodnych lub likwidacji szkód,
* przeprowadzenie akcji propagujących zakładanie spółek wodnych,
* udzielanie dotacji dla spółek wodnych,
* realizacja działań mających na celu ustalenie możliwości realizacji budowli przeciwpowodziowych na terenach gmin zagrożonych powodziami i wylewami rzek,
* utrzymanie rzek, rozbiórka przetamowań, naprawy urządzeń wodnych na rzekach i kanałach,
* zakup maszyn i urządzeń dla potrzeb zapobiegania powodziom i podtopieniom oraz usuwania ich skutków,
* ochrona terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi,
* przebudowa wałów przeciwpowodziowych i wykonanie zabezpieczeń,
* określanie obowiązków w pozwoleniach wodnoprawnych udzielanych zakładom, udzielanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie stawów, a także na odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych do ziemi i na wykonanie służących temu urządzeń.

Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań i zadań w zakresie poprawy jakości wód i stosunków wodnych zawartych w Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego w latach 2013 - 2014 przedstawiono w tabeli 1.

Na zadania związane z jakością wód i stosunków wodnych przeznaczono w latach 2013-2014 kwotę co najmniej 127 473,756 tys. złotych.

Reasumując, w latach 2013 - 2014 podejmowano liczne prace zmierzające do poprawy jakości wód powierzchniowych. Jest to działanie wymagające dużych nakładów, których zapewnienie przewyższa możliwości finansowe gmin.

Tabela 1. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie poprawy jakości wód i stosunków wodnych

| **Zadanie, kierunek działania** | **Jednostka realizująca** | **Nr** | **Podjęte działania** | **Kwota w tys. złotych** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych | Powiat Wołomiński |  | W roku 2013 i 2014 kontynuowano zadanie mające na celu monitorowanie jakości cieków wodnych. W ramach zadania, w każdym roku przeprowadzono dwie serie pomiarów (20 prób) w 13 punktach kontrolno-pomiarowych na 9 ciekach wodnych powiatu wołomińskiego, tj. rzeka Czarna, Długa, Cienka, Rządza, Liwiec, Bug oraz Dopływ z Wołomina (Rów D), Kanał Magenta i Dopływ w Zielonce.Przeprowadzone badania miały charakter uzupełniający w stosunku do badań prowadzonych w ograniczonym zakresie, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie | 16,236 |
|  | W roku 2013 zlecono również wykonanie ekspertyzy w zakresie gospodarki wodnej, w celu określenia wpływu na środowisko zasypania „wód stojących” oraz warunki hydrologiczne w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w związku z prowadzonym postępowaniem wodnoprawnym | 2,000 |
| Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie |  | Objęcie nadzorem sanitarnym wody z wodociągów na terenie powiatu, pod kątem wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2007r. nr 61, poz. 417 z późn. zm.)  | W ramach bieżącej działalności |
|  | Badania wody z kąpielisk na terenie Glinianek w gminie Zielonka | W ramach bieżącej działalności |
|  | Pobór do badań próbki wody powierzchniowej z rzeki Liwiec w miejscowości Urle w gminie Jadów | W ramach bieżącej działalności |
| Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody (SUW)Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody (SUW) | Powiat Wołomiński |  | Budowa zapasowego źródła wody dla Domu Dziecka w Równem | 69,230 |
| Gmina Dąbrówka |  | Wydatki na stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe, w tym: materiały hydrauliczne i eksploatacyjne do naprawy na SUW i sieci | 37,888 |
|  | Utrzymanie ujęć wodnych w 13 wsiach na terenie gminy, m.in. zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach, zakup i montaż materiałów elektrycznych do instalacji w budynku wiejskim oraz renowację studni | 40,127 |
|  | Badanie urządzeń i dozór techniczny maszyn i urządzeń | 1,698 |
|  | Zakup pompy na SUW w Dąbrówce | 12,999 |
|  | Materiały do eksploatacji stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych | 7,358 |
|  | Dokumentacja hydrogeologiczna i operat wodno-prawny do pozwolenia wodno-prawnego na SUW Kołaków | 7,500 |
| Gmina Jadów |  | Wodociąg grupowy Sulejów - etap I - Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sulejów i sieci wodociągowej w miejscowościach: Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska | 1219,077 |
| Gmina Klembów |  | Budowa stacji uzdatniania wody w ramach Programu "Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez budowę systemu wodno-kanalizacyjnego gm. Klembów - Wodociąg grupowy Klembów" | Koszty ujęte zadaniu: Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci wodociągowej |
| Gmina Kobyłka |  | Budowa zdroju ulicznego przy ul. Nadarzyn 47 | 4,871 |
| Wodociąg Marecki Sp. z o.o. |  | Budowa studni głębinowej Nr 1 na potrzeby nowej SUW2 przy ulicy Spacerowej w Markach | 127,656 |
|  | Koncepcja projektowa projektu Stacji Uzdatniania Wody „SUW2” w Markach przy ul. Spacerowej na działce nr ew. 4/3 obr.1-01 | 35,055 |
|  | Opracowanie Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Uzdatniania Wody (SUW2), ujęcia wód podziemnych oraz magistrali wodociągowej na działce nr ew. 4/3 w obrębie 1-01 przy ul. Spacerowej w Markach | 26,445 |
| Gmina Poświętne |  | Rozpoczęcie prac i przygotowanie terenu pod budowę SUW, koszty praw autorskich do projektu i jego zmian | 99,847 |
|  | Budowa stacji uzdatniania wody w Woli Ręczajskiej | 2899,987 |
| Gmina Radzymin |  | Ekspertyzy i badanie wody w SUW | 37,196 |
|  | Konserwacja i remonty SUW | 137,926 |
|  | Realizacja inwestycji pn. Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na stacji uzdatniania wody zlokalizowanej przy ul. Batalionów Chłopskich 8 w Radzyminie | 1305,745 |
| Gmina Strachówka |  | Budowa SUW i sieci wodociągowej w miejscowościach: Strachówka, Zofinin, Osęka  | 3819,829 |
|  | Bieżące utrzymanie SUW w Strachówce | 24,107 |
| Gmina Tłuszcz |  | Budowa SUW w miejscowości Łysobyki | 1079,2 |
|  | Budowa SUW w miejscowości Kozły | 2865,856 |
|  | Zdrój uliczny na osiedlu Borki | 6,000 |
|  | Zakup cysterny do przewozu wody do picia | 50,000 |
| Gmina Ząbki |  | Budowa dwóch hydrantów wody | 1,000 |
| Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci wodociągowejBudowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci wodociągowejBudowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci wodociągowejBudowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci wodociągowejBudowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci wodociągowej | Gmina DąbrówkaGmina Dąbrówka |  | Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap II) - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew, Małopole, Józefów ul. Kwiatowa, Kuligów il. Jagiellońska oraz odcinek pomiędzy miejscowościami Małopole - Chajęty. Łącznie wybudowano sieć wodociągową o długości 10 174,20 mb wraz z przyłączami o długości 709,40 mm. W finansowanie kosztów inwestycji zaangażowana została pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie | 1446,536 |
|  | Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka – III etap – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Chruściele, Dąbrówka, Józefów, Lasków, Ludwinów, Trojany | 1 644,897 |
|  | Budowa wodociągu w miejscowości Lasków - Ludwinów-Ostrówek - Małopole | 200,786 |
|  | Umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej | 2,212 |
|  | Naprawa hydrantu w Karpinie i zasuwy na sieci w Chajętach | 4,200 |
|  | Naprawa hydrantu w Kuligowie, zasuwy na sieci w Działach Czarnowskich | 4,777 |
|  | Naprawa awarii sieci wodociągowej w Dąbrówce na ul. Kościelnej | 4,200 |
|  | Naprawa awarii na sieci wodociągowej w Guzowatce | 6,773 |
|  | Naprawa awarii sieci, serwisy i przeglądy maszyn i urządzeń na stacjach wodociągowych i sieciach wodociągowych | 16,757 |
| Gmina Jadów |  | Wodociąg Warmiaki | 19,188 |
|  | Wodociąg Zawiszyn - wykonano dokumentację projektową | 6,642 |
|  | Wodociąg Sulejów - etap II - Nowinki | 93,096 |
|  | Wodociąg Sulejów- etap I | 188,084 |
|  | Wodociąg Myszadła etap I - dotyczący wodociągu w Myszadłach, Podbale, Podmyszadła | 385,185 |
|  | Wodociąg Zawiszyn-Owsianka | 417,256 |
| Gmina Klembów |  | Utrzymanie wodociągu wiejskiego w Kruszu, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie | 1225,54 |
|  | Budowa wodociągu w miejscowości Pasek – Dobczyn | 2206,564 |
|  | Budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka | 2630,944 |
|  | Budowa wodociągu w miejscowości Nowy Kraszew | 484,556 |
|  | Budowa wodociągu w miejscowości Sitki | 261,374 |
|  | Budowa wodociągu w miejscowości Michałów | 684,327 |
|  | Budowa wodociągu w miejscowości Pieńki | 119,583 |
|  | Budowa wodociągu w miejscowościach Tuł i Krzywica | 33,300 |
| Gmina KobyłkaGmina Kobyłka |  | Budowa sieci wodociągowych. Wykonano projekt sieci wodociągowej w ul. Przyjacielskiej, Gospodarczej, Bukowej, Rasztowskiej; zaktualizowano projekty przyłączy wodociągowych w ulicach: Lipowej, Granicznej, Orląt Lwowskich, Ossowskiej, Sikorskiego, Wąskiej, Grodzkiej.Wykonano przyłącze wodociągowe z wyk. zdroju ulicznego przy ul. Nadarzyn. Zaktualizowano kosztorysy i wybudowano sieć wodociągową w następujących ulicach: Przyjacielskiej, Gospodarczej, Fredry, Żeromskiego, Długiej, Borysów (Nadarzyn – Turowska), Kombatantów, Kawalerii. Wykonano inwentaryzację powykonawczą sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej i Akacjowej | 373,762 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodyjowskiego | 2,545 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów | 2,118 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej | 1,931 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza | 4,208 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego | 2,086 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa | 4,104 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Dąbrowskiego | 32,383 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Pana Tadeusza | 22,350 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Zielonej | 42,379 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej – projekt | 4,863 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Konarskiego – projekt | 4,863 |
| Gmina Marki |  | Naprawa zdrojów ulicznych, usuwanie awarii hydraulicznych, modernizacja przyłączy, awarie wodociągowe | 45,921 |
|  | Wpłaty do Wodociągu Mareckiego sp. z o.o. wynikające z umów na wybudowanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych | 66,399 |
|  | Usunięcie awarii wycieku wody ul. Lisa Kuli 73B oraz zdrojów podwórkowych al. J. Piłsudskiego 204, 206 i 109D | 5,416 |
|  | Wykonanie nowej instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, instalacja gazowego podgrzewacza CWU, wykonanie nowej instalacji hydrantów przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej Nr 1 | 202,675 |
| Wodociąg Marecki Sp. z o.o. |  | Remonty bieżące, średnie, główne i koszty usuwania awarii | 2081,512 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w Markach, w ulicach: Okrzei i Makuszyńskiego | 63,960 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w Markach, w ulicach: Marsz. J. Piłsudskiego, Barskiej, Kościuszki, Słowackiego i Jasnej | 122,262 |
|  | Budowa przewodu wodociągowego DZ160 pod rzeką Długą w Markach, od ul. ks. bpa. Wł. Bandurskiego do ul. 11 Listopada | 113,161 |
|  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Bandurskiego | 73,228 |
|  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Mickiewicza | 24,402 |
|  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Długiej | 5,667 |
|  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Pomorskiej | 8,232 |
|  | Budowa przewodu wodociągowego w Al. Marszałka J. Piłsudskiego | 9,944 |
|  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Sowińskiego i ul. Wilczej | 9,402 |
|  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Grunwaldzkiej | 57,199 |
|  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Żbika | 25,192 |
|  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Agrarnej | 3,314 |
|  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Wołodyjowskiego | 14,946 |
|  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Jasnogórskiej | 54,900 |
|  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Długiej | 15,423 |
|  | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Braci Briggsów | 11,511 |
| Gmina Poświętne |  | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztowej budowy I etapu wodociągu | 144,024 |
|  | Budowa systemu wodociągu dla gminy Poświętne - I etap | 2749,009 |
| Gmina Radzymin |  | Budowa wodociągu we wsi Janków |  |
| Gmina Strachówka |  | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strachówka - II etap w miejscowościach: Rozalin, Józefów, Annopol, Młynisko | 1603,880 |
| Gmina TłuszczGmina Tłuszcz |  | Budowa wodociągu Chrzęsne – Zalesie | 100,000 |
|  | Budowa wodociągu Wólka Kozłowska - Kozły - Rysie - Tłuszcz os. Klonowa, Norwida, i ulica Nowa, Zaściankowa | 2977,500 |
|  | Budowa wodociągu w ul. Żelaznej w Postoliskach | 40,000 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w Jarzębiej Łące | 28,307 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej we wsiach Dzięcioły, Stryjki, Pólko, Wilczeniec | 122,000 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej we wsiach Mokra Wieś, Szymanówek, Wagan, Waganka, Brzezinów, Marianów, część drogi 11-go Listopada w Postoliskach | Koszty zostaną poniesione w 2015 r. |
|  | Wykonanie projektu odcinka wodociągu wraz z przyłączami w Postoliskach | 3,936 |
|  | Wykonanie projektu wodociągu - ul. Aksamitna w Postoliskach | 18,450 |
|  | Budowa sieci wodociągowej: Tłuszcz, os. Klonowa, Norwida, Konary, miejscowość: Wólka Kozłowska, Kozły | 994,600 |
|  | Uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Tłuszcz | 5,000 |
|  | Modernizacja wodociągu na odcinku ul. Spacerowej i Starowiejskiej w Postoliskach | 60,000 |
|  | Modernizacja sieci wodociągowej na terenach wiejskich gminy Tłuszcz | 21,100 |
|  | Budowa przyłącza wodociągowego do ZS w Postoliskach | 19,680 |
|  | Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz wymiana zbiornika na wodę ciepłą w ZSP w Kozłach | 6,573 |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie |  | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wołomin | 4109,201 |
| Gmina Ząbki |  | Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody „Drewnica” | Nie uzyskano danych |
|  | Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta | 1436,657 |
|  | Projekty sieci wodociągowych | 6,040 |
|  | Przebudowa wodociągów | 786,465 |
| Gmina Zielonka |  | Opłata za wodę z hydrantów i zasilanie pomp | 9,789 |
| Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacyjnejBudowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacyjnejBudowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacyjnej | Gmina Dąbrówka |  | Naprawa studni kanalizacyjnej w Laskowie | 10,569 |
|  | Udrażnianie i czyszczenie sieci kanalizacyjnej i przepompowni | 24,999 |
|  | Zakup nowej skrzynki sterowniczej do przepompowni ścieków w Karpinie | 7,870 |
|  | Naprawa kanalizacji na placu przed budynkiem gminnym | Koszty ujęte w zadaniu:Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej(bieżące utrzymanie, utwardzanie, remonty, modernizacja) |
|  | Naprawa rurociągu tłoczonego w m. Karpin | 2,730 |
|  | Dostawa montaż i konfiguracja przemienników częstotliwości (falowniki) | 6,441 |
| Gmina Jadów |  | Kanalizacja w Adampolu. Kanalizacja sanitarna części Gminy Jadów jest realizowana w ramach Programu „Ochrona Obszaru Natura 2000-Dolina Liwca”. Realizowane było 1 zadanie inwestycyjne w ramach Kanalizacji Zbiorczej Jadów | 2178,781 |
| Gmina Klembów |  | Projekt kanalizacji w Ostrówku - ul. Barbary, ul. Faustyny i ul. Kwiatowa | 15,744 |
|  | Budowa kanalizacji w Ostrówku - ul. Faustyny | 269,196 |
|  | Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Klembów | 9,942 |
| Gmina KobyłkaGmina Kobyłka |  | Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami. Wykonano kosztorys inwestorski i przedmiar robót na budowę kanalizacji sanitarnej do posesji przy następujących ulicach: Spacerowej, Jeżynowej, Szerokiej, Borysów, Sikorskiego, Grodzkiej, Orląt Lwowskich, Wileńskiej, Ejtnera, Rataja. Opracowano dokumentację projektową sieci i odgałęzień kanalizacji sanitarnej w ul. Szwoleżerów, Rataja oraz projekty odgałęzień kanalizacji sanitarnej | 607,037 |
|  | Opracowanie studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny dla projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka". Wykonano monitoring pompowni przy ul. Leśnej i Osiedlowej. Zakupiono łańcuchy do pomp. Dokonano wymiany systemu filtracyjnego pompowni centralnej przy ul. Leśnej | 141,376 |
|  | Konserwacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych | 464,649 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w 42 ulicach | 398,992 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Pana Tadeusza | 31,171 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nałkowskiego | 17,146 |
|  | Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa | 3,997 |
|  | Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Nasfetera | Nie uzyskano danych |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lotników | 68,388 |
|  | Budowa pompowni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łokietka i ul. Bolesława Śmiałego | 671,892 |
|  | Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka | 28,571 |
| Gmina Marki |  | Budowa przykanalików sanitarnych do budynków: ul. Lisa Kuli 73 i ul. Wspólna 12 | 43,972 |
|  | Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z żeliwnej na pcv w Szkole Podstawowej Nr 1 | 40,382 |
| Wodociąg Marecki Sp. z o.o.Wodociąg Marecki Sp. z o.o. |  | Remonty bieżące, średnie, główne i koszty usuwania awarii | 1837,762 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w ul. Okólnej | 66,992 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bandurskiego | 99,427 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza | 48,067 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pomnikowej oraz Al. Marsz. J. Piłsudskiego | 14,766 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Wołodyjowskiego | 68,979 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bandurskiego | 43,876 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej | 16,137 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klucznikowskiej | 6,223 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby | 17,814 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Braci Briggsów | 28,989 |
|  | „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”. Dofinansowanie z Funduszu Spójności | 17990,028 |
|  | Aktualizacja wariantowej techniczno-ekonomicznej koncepcji skanalizowania miasta Marki | 40,000 |
|  | Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięciapn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – Etap II”. Dofinansowanie z Funduszu Spójności- pożyczka NFOŚiGW | 125,000 |
|  | Studium Wykonalności dla Projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – etap II” | 75,000 |
|  | „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – etap II”  | 719,521 |
|  |  „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do systemu kanalizacyjnego”. Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 3232,155  |
| Gmina Radzymin |  | Inwestycja pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów w Gminie Radzymin | 16311,295 |
| Gmina TłuszczGmina Tłuszcz |  | Realizacja programu "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w południowo - wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego". W 2013 r. wykonano: przebudowę oczyszczalni ścieków w Tłuszczu, budowę sieci kanalizacji sanitarnej na os. Sasanki - Wierzbowa, budowę sieci kanalizacji sanitarnej na os. Słoneczna, budowę sieci wodociągowej na os. Sasanki - Wierzbowa, budowę sieci wodociągowej na os. Borki, budowę sieci wodociągowej na os. Długa – Zakrzewie | 14339,835 |
|  | Wykonanie dokumentacji podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach "Słoneczna" i "Sasanki - Wierzbowa" w Tłuszczu. | 269,415 |
|  | Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach "Słoneczna" i "Sasanki-Wierzbowa" w Tłuszczu | 1066,575 |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej | 15,000 |
|  | Budowa kanalizacji w ul. Wąskiej i Nowosadowej w Tłuszczu | 44,157 |
|  | Wykonanie projektu kanalizacji ul. Wąskiej w Tłuszczu | 24,846 |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wołomin | 1956,292 |
| Gmina Ząbki |  | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta  | 46,82 |
|  | Projekty sieci kanalizacyjnych | 70,843 |
|  | Remonty kanałów sieci kanalizacyjnej | 3862,878 |
|  | Udrażnianie kanalizacji | 128,000 |
| Gmina Zielonka  |  | Usunięcie awarii przyłącza kanalizacji sanitarnej | 2,373 |
| Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty oczyszczalni ściekówBudowa, modernizacja, konserwacja i remonty oczyszczalni ściekówBudowa, modernizacja, konserwacja i remonty oczyszczalni ścieków | Gmina DąbrówkaGmina Dąbrówka |  | Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i wybranego odcinka kanalizacji - wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej | 118,572 |
|  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce | 18,200 |
|  | Naprawa pomp zanurzeniowych z przepompowni i oczyszczalni ścieków. | 25,970 |
| Zakup pompy Nurt 50PZM 4 z osprzętem na przepompownię w m. Karpin | 6,202 |
| Zakup noży tnących do przepompowni ścieków w Karpinie | 4,914 |
|  | Zakup flokulantu do oczyszczalni (środek do separacji osadu od wody) | 6,750 |
|  | Zakup zasuwy nożowej z rurą kanalizacyjną | 2,309 |
|  | Materiały eksploatacyjne i hydrauliczne służące modernizacji, naprawie maszyn i urządzeń na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej | 38,689 |
|  | Przeglądy techniczne maszyn i urządzeń, prace serwisowe związane z uruchamianiem automatyki sterującej na oczyszczalni | 8,420 |
|  | Naprawa systemu automatyki na oczyszczalni ścieków w Dąbrówce | 32,022 |
|  | Analizy i badania wody oraz ścieków | 2,553 |
| Gmina Jadów |  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Jadowie. Remont instalacji technologicznych wewnętrznych i międzyobiektowych z wykonaniem przyłączy międzyobiektowych | 889,735 |
|  | Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Nowym Jadowie | 14,637 |
| Gmina Klembów |  | Opracowanie koncepcji przebudowy instalacji na oczyszczalni | 7,995 |
|  | Zakup środków chemicznych dla potrzeb oczyszczalni ścieków | 12,374 |
|  | Części zamienne, wyposażenie i materiały eksploatacyjne do oczyszczalni ścieków | 80,561 |
|  | Zakup usług remontowych dla oczyszczalni ścieków, mi. in. wymiana dmuchaw rotacyjnych, naprawa kanału tłocznego, naprawa pomp | 101,359 |
|  | Analiza ścieków | 3,739 |
|  | Udrażnianie kanalizacji i studzienek i przepompowni | 24,77 |
|  | Udrożnienie odpływu ścieków na oczyszczalni w Woli Rasztowskiej | 10,000 |
|  | Wymiana studni ściekowej w Ostrówku | 18,450 |
| Gmina Radzymin |  | Bieżąca eksploatacja oczyszczalni ścieków (bez kosztów wynagrodzeń) | 2182,162 |
| Gmina TłuszczGmina Tłuszcz |  | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tłuszczu | Koszty ujęte w zadaniach z grupy: Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacyjnej |
|  | Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu na wykonanie zadania pt. Modernizacja oczyszczalni ścieków Tłuszcz ul. Wiejska | 30,000 |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie |  | Nakłady na oczyszczalnię ścieków "Krym" w Wołominie | 88,951 |
| Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacji deszczowejBudowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacji deszczowejBudowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacji deszczowejBudowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacji deszczowejBudowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacji deszczowej | Powiat WołomińskiPowiat Wołomiński |  | Wykonanie odwodnienia w Guzowatce - budowa kolektora deszczowego | 447,232 |
|  | Wykonanie 17 kolektorów drogowych i wykonanie kolektora deszczowego w miejscowości Guzowatka | Koszty ujęte w zadaniach: Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej(bieżące utrzymanie, utwardzanie, remonty, modernizacja) |
|  | Ułożenie sieci kanalizacji deszczowej o długości 42 m, oczyszczono 840 sztuk wpustów ulicznych, 21 studni chłonnych i 18 studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej przy drogach powiatowych | Koszty ujęte w zadaniach: Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej(bieżące utrzymanie, utwardzanie, remonty, modernizacja) |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przepompowni przy okazji przebudowy ul. Piłsudskiego i ul. ul. Radzymińskiej w Wołominie | Koszty ujęte w zadaniach: Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej(bieżące utrzymanie, utwardzanie, remonty, modernizacja) |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej przy okazji przebudowy ul. Spacerowej w Słupnie, gmina Radzymin | 0,492 |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej przy okazji przebudowy ul. Żymirskiego w Klembowie | Koszty ujęte w zadaniach: Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej(bieżące utrzymanie, utwardzanie, remonty, modernizacja) |
|  | Dotacja dla Gminy Wołomin na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Miłej i Krótkiej w Duczkach | Koszty ujęte w zadaniach: Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej(bieżące utrzymanie, utwardzanie, remonty, modernizacja) |
|  | Remont kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku | Koszty ujęte w zadaniach: Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej(bieżące utrzymanie, utwardzanie, remonty, modernizacja) |
| Gmina KobyłkaGmina Kobyłka |  | Budowa pompowni do odprowadzania wód deszczowych z boiska przy ulicy Napoleona w Kobyłce | 126,690 |
|  | Wykonanie projektów odwodnień. Opracowano dokumentację projektową dla następujących ulic: Nadarzyn (Borysów-Ossowska), Ossowska (Nadarzyn-Orląt Lwowskich), Kresowa, Łokietka i Mieszka I | 64,329 |
|  | Budowa osadnika i separatora do odprowadzania wód deszczowych z terenu obiektów sportowych przy ul. Napoleona w Kobyłce | 49,200 |
|  | Budowa odwodnienia w ul. Chopina i kanalizacji deszczowej w ul. Matejki w Kobyłce | 450,856 |
|  | Wykonanie odwodnienia ul. Broniewskiego, ul. Okrzei i ul. Narutowicza w Kobyłce | 891,901 |
|  | Wykonanie odwodnienia ul. Pola w Kobyłce | 154,242 |
|  | Wykonanie drenażu boiska przy ul. Napoleona w Kobyłce. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji przebudowy rowów przydrożnych wzdłuż ul. Przyjacielskiej | 88,427 |
|  | Kanalizacja deszczowa i czyszczenie rowów: remont kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów deszczowych i studni chłonnych, naprawa przepustu drogowego, remont wpustów burzowych, udrożnienie drenażu, oczyszczenie kanalizacji deszczowej, modernizacja kanalizacji deszczowej, remont drenażu, regulacja wpustów deszczowych, regulacja studni rewizyjnej, zakup kratek deszczowych polimerobetonowych, pomiary geodezyjne kanalizacji deszczowej, naprawa pomp przepompowni ścieków deszczowych, sukcesywne rozbiórki tam bobrowych | Nie uzyskano danych |
|  | Odwodnienie ul. Longinusa i Skrzetuskiego | 181,433 |
|  | Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej - poprawienie i uregulowanie stosunków wodnych na terenie osiedla Mareta | 679,719 |
| Gmina Klembów |  | Odwodnienie drogi w miejscowości Sitki | 97,837 |
|  | Budowa odwodnienia ul. Willowej w Dobczynie | 149,129 |
| Gmina MarkiGmina Marki |  | Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Lisie | 189,514 |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową nawierzchni w części ulicy Szkolnej | 7,380 |
|  | Projekt odwodnienia ulicy Katowickiej | 13,000 |
|  | Projekt odwodnienia ulicy Głównej | 11,070 |
|  | Projekty odwodnienia - opracowanie projektów budowlano wykonawczych kanalizacji deszczowo- drenażowej na terenie miasta Marki | 25,830 |
|  | Budowa studni chłonnej u zbiegu ulicy Sobieskiego i Rydza Śmigłego | 5,990 |
|  | Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej w części ulic: Sowińskiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Popiełuszki i gen. Zajączka | 1315,713 |
| Gmina Radzymin |  | Odwodnienie ul. Zwycięskiej w Radzyminie | Koszty ujęte w zadaniach: Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej(bieżące utrzymanie, utwardzanie, remonty, modernizacja) |
| Gmina WołominGmina Wołomin |  | Budowa odwodnienia ul. Kleeberga w Wołominie | 78,351 |
|  | Budowa odwodnienia ul. Sienkiewicza i ul. Mickiewicza w Wołominie | Koszty ujęte w zadaniach: Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej(bieżące utrzymanie, utwardzanie, remonty, modernizacja) |
|  | Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Krzyżowej wraz z naprawą nawierzchni tej ulicy | 9,936 |
|  | Odprowadzenie ścieków z wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni chłonnych oraz konserwacja przedmiotowych urządzeń | 699,999 |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie |  | Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Wołomin | 150,261 |
| Gmina Ząbki |  | Odtworzenie rowu na odcinku od skrzyżowania ul. Targowej z ul. Piłsudskiego do ul. Łodygowej | 75,590 |
|  | Modernizacja studni chłonnej w ul. Popiełuszki w Ząbkach. | 14,760 |
|  | Budowa przewodu tłocznego. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Piotra Skargi w Ząbkach wraz z podczyszczalnią wód opadowych i roztopowych oraz ze zmianą kierunku tłoczenia wód opadowych na odcinku ul. 11 Listopada – Piotra Skargi | 156,579 |
|  | Budowa kanału deszczowego w ul. Powstańców | 553,059 |
|  | Odwodnienie ul. Kosynierów | 25,000 |
|  | Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki | 871,265 |
|  | Zakup agregatu do awaryjnego zasilania pompowni wód deszczowych z dróg gminnych w Mieście Ząbki | 15,028 |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita | 53,893 |
| Gmina Zielonka |  | Opłaty za wody opadowe odprowadzane z dróg gminnych | 930,038 |
| Renowacja i utrzymanie rowów melioracyjnych i innych urządzeń wodnychRenowacja i utrzymanie rowów melioracyjnych i innych urządzeń wodnychRenowacja i utrzymanie rowów melioracyjnych i innych urządzeń wodnychRenowacja i utrzymanie rowów melioracyjnych i innych urządzeń wodnych | Powiat WołomińskiPowiat WołomińskiPowiat Wołomiński |  | W 2013 i 2014 roku, z powodu nienależytego utrzymania urządzeń wodnych (rowów melioracyjnych i komunalnych), powodującego zmianę ich funkcji lub szkodliwe oddziaływanie na przyległe grunty, wydawano decyzje nakazujące przywrócenie poprzedniej funkcji urządzeń wodnych, określając warunki i termin wykonania tych czynności. Wnioski dotyczące ww. tematyki były kierowane głównie z terenu gmin: Radzymin, Klembów, Dąbrówka, Wołomin i dotyczyły potrzeb zminimalizowania skutków występujących podtopień w terenie. W trzech przypadkach, istniejące spółki wodne, w ramach bieżącej konserwacji, wykonały działania pozwalające zminimalizować zagrożenia.  | W ramach bieżącej działalności |
|  | Zorganizowanie 11 spotkań terenowych z udziałem przedstawicieli gmin Jadów, Poświętne (5-krotnie), Radzymin (2-krotnie), Klembów, Dąbrówka (2-krotnie), nt. aktualnych problemów gospodarki wodnej na terenie danej gminy. Celem tych spotkań było ustalenie przyczyn występujących podtopień oraz możliwych rozwiązań, ich kosztów i terminów. Oprócz przedstawicieli urzędów poszczególnych gmin, w spotkaniach uczestniczyli radni, sołtysi, członkowie dawniej działających spółek wodnych, przedstawiciel OSP, Nadleśnictwa Drewnica i Łochów oraz WZMiUW Warszawa (Inspektorat w Wołominie i Inspektorat w Mińsku Mazowieckim) - 2013 rok. | W ramach bieżącej działalności |
|  | Wykonanie opracowania geodezyjnego wraz ze sporządzeniem niwelet dla urządzeń wodnych o łącznej długości 10 200 mb w tym: w msc. Nadma i Słupno – ok. 5000mb, Lasków – ok. 4100mb, Nadbiel – ok. 1100 m b. Opracowanie wykonano dla potrzeb oceny zakłóceń w funkcjonowaniu oraz parametrów technicznych istniejących urządzeń wodnych. Dane z ww. opracowań będą wykorzystane przy ocenie stanu utrzymania urządzeń wodnych objętych pracami geodezyjnymi, przy określaniu warunków w decyzjach nakazowych o przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego dla tego obszaru oraz w realizacji innych działań związanych z gospodarką wodną obszaru i zabezpieczeniem terenu przed podtopieniami - 2013 rok. | 22,838 |
|  | Odtworzenie lub oczyszczenie rowów przydrożnych w miejscowościach: Ostrówek, Borki, Nowe Ręczaje, Dąbrowica, Guzowatka, Postoliska i Wujówka, Emilianów, Helenów-Cisówka, Lipka, Krubki Górki. | Koszty ujęte w zadaniach: Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej(bieżące utrzymanie, utwardzanie, remonty, modernizacja) |
|  | Wykonanie kolektora deszczowego w miejscowości Guzowatka. | Koszty ujęte w zadaniach: Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej(bieżące utrzymanie, utwardzanie, remonty, modernizacja) |
| Gmina Klembów |  | Odmulanie rowów przydrożnych. | 68,324 |
|  | Naprawa przepustu. | 2,000 |
|  | Konserwacja rowów przydrożnych. | 68,104 |
| Gmina KobyłkaGmina Kobyłka |  | Konserwacja rowów przy ulicach: A. Mickiewicza, Francuskiej, Krzywej, Narutowicza, Prusa, Ejtnera, Nadmeńskiej, Olszewskiego, Przyjacielskiej, Kościuszki, Zielonej, Niskiej, pomiędzy ul. Serwitucką i ul. Jesionową, Rozwadowskiego, Zielonej, Jeżynowej. Gruntowna konserwacja (wiosenna i jesienna) rowu A od rzeki Czarnej do ul. Chopina. Konserwacja rowu A-5 od ul. Jezuickiej do rowu A przy ul. Chopina. Konserwacja rowów A1 i A2 (ul. Orszagha – ul. Norwida – rów A). Konserwacja rowu A-3 (od ul. Mickiewicza do rowu A). Gruntowna konserwacja rowu M13/1 (od ul. Gospodarczej). Modernizacja i odbudowa rowu A-10 (od ul. Szerokiej do ul. Dworkowej). Naprawa skarpy rowu A przy ul. Moniuszki. Odtworzenie rowu wzdłuż ul. Serwituckiej.Odtworzenie fragmentu rowu przy ul. Nadmeńskiej (do ujścia w rowie A). Remont rowu wraz z przepustem pod ul. Wesołą (od ul. Truskawkowej do ul. Szerokiej). | 327,202 |
|  | Wykonano projekty techniczne: operat wodnoprawny dla modernizacji rowu A1 i A2 oraz projekt modernizacji rowu wzdłuż ul. Serwituckiej |
| Gmina Marki |  | Regulacja stosunków wodnych ul. Dojazdowej | 65,190 |
|  | Wybudowano 480 mb rowu przy ul. Stawowej (łącznie z nadzorem budowlanym) | 207,198 |
|  | Koszenie brzegów rowów melioracyjnych | 29,930 |
|  | Konserwacja i naprawa rowów i innych urządzeń wodnych (drobne naprawy rowów (przedłużenie ulic Przyleśnej, Wilczej, Kordeckiego), budowę dwóch przepustów w ul. Butrymów, oraz wymianę przyczółków rowu przy ul. Kordeckiego). | 22,795 |
|  | Budowa przepustu pod ul. Przyleśną | 8,856 |
|  | Zakupiono rury, studnie i włazy żeliwne do budowy i remontów przepustów pod drogami gminnymi na rowach melioracyjnych | 6,080 |
|  | Konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów melioracyjnych, w tym: budowa zastawki przy ul. Długiej, odtworzenie skarpy rowu przy ul. Stawowej, remont rowów melioracyjnych, wykonanie studni na ul. Dębowej, projekty techniczno-wykonawcze odwodnienia, koszenie rowów | 377,224 |
|  | Czyszczenie i monitoring przepustów, kanałów drenażowych w ciągu ulic: Długa, Legionowa, Lisa Kuli, Wspólna, Stawowa, Koszalińska | 56,640 |
| Gmina Radzymin |  | Wykonanie udrożnienia rowu przydrożnego wzdłuż ul. Radosnej w Wiktorowie | 8,042 |
|  | Udrożnienie i skarpowanie rowów przydrożnych w Dybowie Kolonii | 13,057 |
|  | Wykopanie rowu wzdłuż drogi w Starym Jankowie | 10,449 |
| Gmina Strachówka |  | Modernizacja urządzeń służących melioracji szczegółowej i podstawowej poprzez odbudowę przepustów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych (zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Warszawie) | 128,105 |
| Gmina Wołomin |  | Konserwacja urządzeń wodno - kanalizacyjnych, melioracyjnych, rowów odwadniających, remontu przepustów, opłaty za odbiór wód opadowych, w tym m.in. odwodnienia i melioracje w Zagościńcu, przebudowa przepustu na ul. Kolejowej w Zagościńcu | 1 325,717 |
|  | Konserwacji urządzeń wodnych (konserwacja fontanny, odmulanie rowów, budowa przepustów) | 270,431 |
|  | Udrożnienie i oczyszczenie kanału w Zagościńcu | 120,000 |
|  | Konserwacja rowu melioracyjnego wzdłuż drogi asfaltowej w Nowym Grabiu z budową przepustów | 12,037 |
|  | Odwodnienie miejscowości Zagościniec | 9,364 |
|  | Nadzór nad konserwacją urządzeń wodnych | 3,000 |
| Gmina Zielonka |  | Prace przy zabezpieczaniu rowów | 0,184 |
|  | Wykonanie drenażu francuskiego | 12,607 |
|  | Usunięcie zapory sorpcyjnej | 0,594 |
| Utrzymanie cieków wodnych, zbiorników wodnych, stawów, oczek wodnych itp.Utrzymanie cieków wodnych, zbiorników wodnych, stawów, oczek wodnych itp. | Powiat Wołomiński |  | Konserwacja i poprawa drożności urządzeń wodnych o łącznej długości ok. 11,1 km z wykorzystaniem koparki wielozadaniowej (2013 rok) oraz 19 km (2014 rok). Koparka zakupiona w 2011 r. z udziałem środków dotacji WFOŚiGW w Warszawie, znajdująca się na stanie Wydziału Inwestycji i Drogownictwa | W ramach bieżącej działalności |
|  | Określenie obecnej funkcji cieków wodnych. Na terenie Powiatu Wołomińskiego występują cieki wodne bez ustalonego podmiotu odpowiedzialnego za ich utrzymanie. **W roku 2014 została sporządzona ocena cieku Czarna Struga, częściowo znajdująca się na gruntach Skarbu Państwa. Ekspertyza potwierdziła naturalny charakter cieku, co wyjaśniło wątpliwości co do podmiotu odpowiedzialnego za jej utrzymanie** | W ramach bieżącej działalności |
| Wojewódzki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Warszawie, Inspektorat w Wołominie |  | Utrzymanie cieków wodnych na terenie Powiatu Wołomińskiego: Długiej, Czarnej, Rządzy, Rządzy Białej, Dorzuchy, Bieniaminówki, Kanału Sierakowskiego, Osownicy, Kanału Marianowskiego, Kanału A, Rudej, Fiszora Lewego, Kobylanki, Cienkiej, Ryni, | 3192,325 |
| Starostwo Powiatowe Wydział Dróg PowiatowychGmina KobyłkaGmina MarkiGmina RadzyminGmina WołominGmina ZielonkaZakłady z terenu powiatu wołomińskiego |  | Partycypacja w utrzymaniu rzek Czarnej, Długiej, i Bieniaminówki oraz Kanału Sierakowskiego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Warszawie, Inspektorat w Wołominie.W latach 2013 - 2014 gminy i podmioty poniosły na ten cel koszty w wysokości 886,568 złotych.  | Koszty ujęte w zadaniu 249 |
| Zadania związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowymZadania związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowymZadania związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym | Powiat WołomińskiGmina KlembówGmina KobyłkaGmina MarkiGmina RadzyminGmina Wołomin Powiat WołomińskiGmina KlembówGmina KobyłkaGmina MarkiGmina RadzyminGmina Wołomin Powiat WołomińskiGminy Powiatu |  | Analiza zabezpieczenia terenów zurbanizowanych przed powodzią w dorzeczu rzek Czarnej i Rządzy.Prowadzono prace związane z wdrożeniem inicjatyw podjętych w 2012 r. mających na celu zabezpieczenie przed powodzią terenów zurbanizowanych na obszarze powiatu legionowskiego i wołomińskiego. Na realizację zadania składa się: * udostępnianie zbiorów rastrowych
* wykonanie koncepcji dla rzeki Rządzy
* wykonanie koncepcji dla rzeki Czarnej

W 2013 roku wyniku tych działań zostały zawarte dwa porozumienia dotyczące wykonania koncepcji projektowych dla zabezpieczenia terenów zalewowych w dorzeczach rzek: Czarnej i Rządzy. Następnie przeprowadzono wybór wykonawców opracowania Koncepcji projektowej zabezpieczenia terenów zalewowych w dorzeczu rzeki Czarnej oraz Rządzy. Wariantowe propozycje zabezpieczeń na obszarach zalewowych ww. rzek były prezentowane i omawiane na 6 spotkaniach z udziałem przedstawicieli stron porozumienia: Starostwa Powiatowego w Wołominie i Legionowie, gmin: Nieporęt, Marki, Kobyłka, Radzymin, Klembów, Wołomin, a także WZMiUW w Warszawie. W 2014 roku propozycje zabezpieczeń na obszarach zalewowych ww. rzek były prezentowane i omawiane na 2 spotkaniach roboczych z udziałem przedstawicieli stron porozumienia: Starostwa Powiatowego w Wołominie i Legionowie, gmin: Nieporęt, Marki, Kobyłka, Radzymin, Klembów, Wołomin. W trakcie prowadzonych konsultacji z udziałem projektantów wykonujących „koncepcje” omawiane były rozwiązania w układzie wariantowym, możliwe do wykorzystania w przyszłych działaniach inwestycyjnych poszczególnych gmin. Sporządzone opracowania wykorzystywano m.in. przy uzgadnianiu projektów miejscowych planów zagospodarowania | 121,556 |
|  | Ochrona obszarów zurbanizowanych przed zalewaniemW 2013 roku zorganizowano 4 spotkania terenowe w zakresie poprawy stanu gospodarki wodnej oraz ochrony terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi. W spotkaniach, oprócz przedstawicieli starostwa oraz urzędów poszczególnych gmin, uczestniczyli przedstawiciele WZMiUW Inspektorat w Wołominie oraz Nadleśnictwa Drewnica. W trakcie spotkań przedstawiano obszary problemowe, związane z gospodarką wodną. Wypracowane wskazania zostały uwzględnione we wnioskach składanych przez Starostwo oraz poszczególne gminy do WFOŚiGW w Warszawie.We współpracy w ramach Zarządzania Kryzysowego, realizowano działania na terenie miejscowości Nadbiel, gm. Poświętne, mające na celu likwidację skutków podtopień i zalania znacznych obszarów gminy Poświętne. Realizacja tego zadania, polegająca na wymianie zniszczonego rurociągu o średnicy 600 mm na odcinku 180 mb, pozwoliła na odprowadzenie wód zalegających w rozlewisku o powierzchni ok. 100 ha na terenie gruntów rolnych i leśnych w msc. Ręczaje Nowe i Nadbiel, gm. Poświętne | W ramach bieżącej działalności |
| Gmina KlembówGmina KobyłkaGmina MarkiGmina RadzyminGmina Wołomin |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na podjęcie działań na rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych rzeki Czarnej przed powodzią Powiatu Wołomińskiego i Powiatu Legionowskiego na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej gmin Wołomin i Kobyłka. Zakończono realizację I etapu - wykonano koncepcjęDotacje celowe na pomoc finansową dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na wykonanie koncepcji projektowych dla zabezpieczenia przed powodzią terenów zalewowych rzeki Czarnej i Rządzy | Koszty ujęte w zadaniu 250 |
| Wojewódzki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Warszawie, Inspektorat w Wołominie |  | Kontrola wysokości prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Długiej w Zielonce w km 19+3340 - 10+500 | 0,984 |
| Pozostałe zadaniaPozostałe zadaniaPozostałe zadania | Powiat WołomińskiPowiat Wołomiński |  | Kontynuacja rozpoczętej w 2011 r. akcji propagującej zakładanie spółek wodnych. Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie związanym z propagowaniem tworzenia spółek wodnych. W wyniku tych działań zarejestrowano w 2013 roku 3 nowe spółki (Spółki Wodne: Majdan, Czarna, Stary Kraszew) oraz udzielono wsparcia w organizowaniu 3 kolejnych spółek (Nowe Ręczaje, Nowy Janków, Wszebory). W 2014 roku zarejestrowano 2 nowe spółki (Spółka Wodna: Wszebory i Nowe Grabie) oraz prowadzono rozmowy z mieszkańcami miejscowości Dobczyn i Krzywica, zmierzające do utworzenia kolejnych dwu spółek wodnych. W 2013 roku spośród 1018,27 km rowów melioracji wodnych szczegółowych, jakie są wykazane w Powiecie Wołomińskim, spółki wodne utrzymują 264,196 km Wartość ta stanowi 25,95% ich łącznej długości rowów. W 2014 roku długość rowów objętych działalnością spółek wodnych wyniosła 281,076 km (27,60% łącznej długości rowów). | W ramach bieżącej działalności |
|  | Dotacje dla spółek wodnych: * 2013 rok: w Jadowie, Tłuszczu, Czarnej, Majdanie i Starym Kraszewie,
* 2014 rok: w Jadowie, Tłuszczu, Czarnej, Majdanie, Starym Kraszewie, Wszeborach i Nowym Grabiu

W 2013 roku w ramach zrealizowanych zadań konserwacyjnych przywrócono właściwe funkcje urządzeniom wodnym o łącznej długości 17 409 mb, wykonano remont 21 przepustów, wyremontowano i udrożniono 2 studnie drenarskie oraz udrożniono 105 mb drenażu. W 2014 roku w ramach zrealizowanych zadań konserwacyjnych przywrócono właściwe funkcje urządzeniom wodnym o łącznej długości 21666 mb, wykonano remont 17 przepustów, wyremontowano i udrożniono 2 studnie drenarskie oraz udrożniono 150 mb drenażu | 289,962 |
|  | Wydanie 542 pozwoleń wodnoprawnych i decyzji z zakresu gospodarki wodnej (281 decyzji w 2013 roku i 261 decyzji w 2014 roku) | W ramach bieżącej działalności |
| Gmina Jadów |  | Dotacja dla spółek wodnych | 9,964 |
| Gmina MarkiGmina Marki |  | Wydanie opinii w postępowaniach dotyczących zmiany stanu wody na gruncie - zlecono opinie do sześciu postępowań administracyjnych | 18,200 |
|  | Zasięgnięcie opinii biegłego w ramach prowadzonych postępowań o zmianie stanu wody na gruncie | 1,968 |
| Gmina Radzymin |  | Wkład do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Radzyminie | 1720,500 |
| Gmina Tłuszcz |  | Dotacja dla spółek wodnych | 100,000 |
|  | Opinia w sprawach wodnych | 1,900 |
| Straż Miejska Gmina Wołomin |  | Sprawdzanie nielegalnych podłączeń do rowów melioracyjnych. Tzw. zadymianie nielegalnych podłączeń kanalizacji do rowów melioracyjnych. 4 wystąpienia do Starostwa Powiatowego. W 2014 roku nie było zgłoszeń ani nie stwierdzono nielegalnych podłączeń | Koszty ujęte w dziale Poważne awarie i zagrożenia naturalne |
| Gmina Ząbki |  | Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki | 186,679 |
| Gmina Zielonka |  | Dopłata do ścieków | 886,999 |
|  | Zadania z zakresu ochrony wód | 121,681 |
|  | Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. | 481,604 |
| Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie |  | Ubezpieczenie brzegu rzeki Liwiec w km 22,6 m. Starowola (gmina Jadów) | 445,000 |
| ***Razem koszty w latach 2013-2014: 133 812,459 tys. PLN*** |

2.2. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie powietrza atmosferycznego

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele:

| **Cele** | **Stan realizacji** |
| --- | --- |
| *Długoterminowe*  | 1. Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza.
2. Spełnianie standardów jakości powietrza przez instalacje, wymaganych przepisami prawa
 | W trakcie realizacjiOgraniczanie emisji zanieczyszczeń. Działania koncepcyjne i administracyjne. Edukacja ekologiczna.Działania modernizacyjne podejmowane przez gminy i podmioty gospodarcze. |
| *Krótkoterminowe*  | 1. Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych
2. Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie źródeł niskiej emisji
3. Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł produkcyjnych
 | W trakcie realizacjiZmiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne nośniki. Rozbudowa systemów centralnego ogrzewania. Modernizacja kotłowni. Termomodernizacja obiektów. Edukacja ekologiczna. Działania koncepcyjne.Działania administracyjne i kontrolne. Działania modernizacyjne podejmowane przez podmioty gospodarcze. |

Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące zadania:

* Działania koncepcyjne w celu ograniczania niskiej emisji
* Przeprowadzenie okresowej kontroli urządzeń instalacji gazowej i cieplnej
* Przebudowy i modernizacje instalacji grzewczych
* Zmiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne (np. węglowe na gazowe lub na źródła odnawialne)
* Rozbudowa centralnego systemu ciepłowniczego - budowa przyłączy budynków do sieci cieplnej
* Działania promujące oszczędzanie energii
* Wymiana oświetlenia drogowego na energooszczędne
* Oczyszczanie dróg i innych elementów infrastruktury komunikacyjnej
* Modernizacja procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych
* Termomodernizacja obiektów

Działania w zakresie poprawy jakości powietrza prowadzone na terenie Powiatu Wołomińskiego w latach 2013-2014 dotyczyły głównie zmiany źródeł ciepła lub zmiany paliwa na bardziej ekologiczne oraz termomodernizacji obiektów.

Prowadzono także działania zmierzające do modernizacji układu komunikacyjnego powiatu oraz poprawy stanu technicznego dróg, choć trudno ocenić, jaki udział mają takie zadania w redukcji zanieczyszczeń komunikacyjnych. Przyjęto jednak, że poprawa systemu drogowego zwiększy płynność ruchu, a tym samym przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń przez pojazdy. Zadania związane z systemem komunikacji przedstawiono w rozdziale dotyczącym hałasu.

Na zadania związane z ochroną powietrza przeznaczono w latach 2013-2014 kwotę co najmniej 9 085,173 tys. złotych.

Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań i zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego w latach 2013 - 2014 przedstawiono w  tabeli 2.

Tabela 2. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie powietrza atmosferycznego

| **Zadanie, kierunek działań** | **Jednostka realizująca** | **Nr** | **Podjęte działania** | **Kwota w tys. złotych** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zmiana, naprawy i konserwacja źródeł ciepłaZmiana, naprawy i konserwacja źródeł ciepłaZmiana, naprawy i konserwacja źródeł ciepła | Powiat Wołomiński |  | Wyposażenie Domu Dziecka w Równem w instalację solarną | 8,009 |
|  | Modernizacja obiektu Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, w tym zakup i montaż solarów. Wykonano koncepcję dobudowy kotłowni i oranżerii, wykonano projekt modernizacji systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych, dobudowano kotłownię, sale lekcyjne i oranżerię | 625,573 |
|  | Usunięcie awarii c.o. w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie | W ramach bieżącej działalności |
|  | Remont rurociągu sieci cieplnej w Zespole Szkół w Zielonce | W ramach bieżącej działalności |
| Gmina Dąbrówka |  | Wymiana pieca gazowego w budynku gminnym, w którym znajdują się garaże OSP Dąbrówka | 14,500 |
|  | Wymiana pieca c.o. i remont instalacji grzewczej | 6,619 |
|  | Naprawa instalacji c.o. oraz przegląd i konserwacja w budynku gminnym | 1,611 |
|  | Przegląd instalacji grzewczej, gaśnic oraz systemu alarmowego wraz z jego rozbudową w Szkole Podstawowej w Dąbrówce | 3,558 |
|  | Wykonanie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku | 1,230 |
| Gmina Jadów |  | Wykonanie centralnego ogrzewania w OSP w Myszadłach | 30,298 |
|  | Remont kotła c.o. w Publicznej Szkole Podstawowej w Myszadłach | 5,000 |
| Gmina Klembów |  | Projekt instalacji gazowej w lokalach znajdujących się w zasobach gminy. | 1,660 |
|  | Wykonanie instalacji gazowej w lokalach gminnych na osiedlu w Woli Rasztowskiej. | 2,706 |
|  | Przebudowa gazociągu w miejscowości Ostrówek | Nie uzyskano danych |
| Gmina KobyłkaGmina Kobyłka |  | Wymiana pieców gazowych wraz z modernizacją kotłowni w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kobyłce | 77,490 |
|  | Dofinansowanie na modernizację centralnego ogrzewania - zrealizowano 2 wnioski | 4,000 |
|  | Wymiana pompy pieca c.o. w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 | Nie uzyskano danych |
|  | Konserwację pieca c.o. wraz z naprawą pomp w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 | Nie uzyskano danych |
|  | Zakup i montaż pieca c.o. w OSP w Kobyłce | 20,681 |
| Gmina Marki |  | Wykonanie odwodnienia w kotłowni na potrzeby instalacji nowego kotła gazowego kondensacyjnego | 2,500 |
|  | Konserwacja pieców i instalacji c.o. i c.w. w budynkach należących do Miasta | 29,765 |
|  | Wykonanie przyłączy i wewnętrznej instalacji wod.-kan. w 9-ciu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych | 178,290 |
|  | Uzupełnienie wewnętrznej instalacji wod.-kan. i przyłączy w 3-ch budynkach al. J. Piłsudskiego 78, ul. Barska 4 i 6 | 41,470 |
|  | Usunięcie awarii pieca gazowego w Szkole Podstawowej Nr 3 | 5,658 |
| Gmina Radzymin |  | Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca c.o. w Zespole Szkół w Słupnie | Nie uzyskano danych |
|  | Wymiana pieca c.o. w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Radzyminie | Nie uzyskano danych |
|  | Modernizacja kotłowni w budynku UMiG Radzymin, dokumentacja projektowa umożliwiająca dostosowanie budynku Urzędu do wymogów przeciwpożarowych oraz zakupy wyposażenia | 177,564 |
|  | Modernizacja c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Słupnie | Nie uzyskano danych |
|  | Modernizacja kotłowni wraz z wymianą drugiego pieca c.o. w Zespole Szkół w Słupnie | Nie uzyskano danych |
| Gmina Tłuszcz |  | Modernizacja kotłowni oraz wymiana drzwi kotłowni w budynku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu (dotacja) | 37,000 |
|  | Budowa przyłącza gazowego w szkole w Postoliskach | 7,420 |
|  | Budowa instalacji gazowej w ZS w Postoliskach | 20,000 |
| Gmina Strachówka |  | Zakup pieca gazowego z butlą do pomieszczeń po byłej OSP w Jadwisinie | 5,178 |
| Gmina Wołomin |  | Zakup kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Duczkach | 61,137 |
| Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie |  | Modernizacja kotła WR-25 nr 2 w zakresie części ciśnieniowej oraz powietrza podmuchowego | 1338,000 |
|  | Zamiana dwóch węzłów grupowych na osiemnaście węzłów indywidualnych na osiedlu Lipińska oraz wymiana istniejącej sieci cieplnej od węzła grupowego do budynków osiedlowych na sieć nowoczesną preizolowaną | 1151,587 |
|  | Zamiana dwóch węzłów grupowych na dwanaście węzłów indywidualnych na osiedlu Kobyłkowska oraz wymiana istniejącej sieci cieplnej od węzła grupowego do budynków osiedlowych na nowoczesna preizolowaną | 519,194 |
|  | Modernizacja technologii wodnej Ciepłowni w Wołominie z wykorzystaniem pomp zimnego zmieszania | 727,412 |
|  | Remont zbiornika wody przeznaczonego do celów energetycznych | 53,286 |
| Gmina Ząbki |  | Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i towarzyszącej instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach komunalnych Miasta Ząbki w ramach likwidacji lokalnych indywidualnych źródeł ciepła tj. palenisk węglowych wraz z wykonaniem audytów oraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej | 195,210 |
|  | Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w lokalach komunalnych Miasta Ząbki (ulice: Piłsudskiego 5/5, 3-go Maja 8/5, 3-go Maja 8/8, Kołłątaja 12/1, Kołłątaja 12/5) | 18,360 |
|  | Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowe Nr 2 w Ząbkach | 12,669 |
|  | Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w nowej części budynku z halą sportową w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach | 90,685 |
| Termomodernizacja budynków gminnych i powiatowychTermomodernizacja budynków gminnych i powiatowych | Powiat Wołomiński |  |  Wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego - w związku z zobowiązaniami zawartymi w deklaracji z dnia 7 stycznia 2013 roku, obejmującej m.in. zobowiązanie się do wymiany stolarki okiennej, w ramach udziału w projekcie „Dobry Klimat dla powiatów” | 23,030 |
| Gmina Dąbrówka |  | Termomodernizacja budynku gminnego – prace wykonane były na budynku, w którym znajdują się garaże OSP Dąbrówka | 24,800 |
|  | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowatce (dofinansowanie z WFOŚiGW) | 64,105 |
| Gmina Jadów |  | Przebudowa (modernizacja) i termomodernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszadłach – II etap | 473,980 |
| Gmina Klembów |  | Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie | 202,327 |
| Gmina Marki |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 | 488,229 |
|  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach | 354,198 |
|  | Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 | 606,750 |
| Gmina Poświętne |  | Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Ręczajach | 326,447 |
| Gmina Tłuszcz |  | Termomodernizacja przedszkola Baśniowa Kraina w Tłuszczu | 379,975 |
| Gmina Wołomin |  | Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 10 w Wołominie | 200,000 |
| Oszczędzanie energii | Powiat Wołomiński |  | Wymiana oświetlenia konwencjonalnego na oświetlenie typu LED w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce | 61,392 |
| Gmina Dąbrówka |  | Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego | 54,181 |
| Gmina Strachówka |  | Zakup i montaż zegarów astronomicznych do sterowania oświetleniem ulicznym | Nie uzyskano danych |
|  | Zakup lamp energooszczędnych | 8,659 |
| Gmina Zielonka |  | Dofinansowanie Samorząd Województwa Mazowieckiego dotacją na pokrycie części kosztów oświetlenia drogowego w technologii LED rozbudowywanej drogi wojewódzkiej ul. Żołnierskiej | 100,000 |
|  | Projekt i wybudowano linię kablową oświetlenia drogowego w ul. Południowej (17 punktów oświetleniowych wyposażonych w lampy typu LED) | 94,238 |
| Pozostałe zadania | Powiat Wołomiński |  | Adaptacja pomieszczeń na pracownie energetyki odnawialnej Zespole Szkół w Zielonce | 147,542 |
| Gmina Marki |  | Plan gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Miasta Marki. Miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 85% kosztów realizacji projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | Koszty przeniesione na lata następne |
| Gmina Radzymin |  | Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Radzymin - przystąpiono do opracowania dokumentu | Koszty przeniesione na lata następne |
| Gmina Ząbki |  | Program gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki - przystąpiono do opracowania dokumentu | Koszty przeniesione na lata następne |
| ***Razem koszty w latach 2013-2014: 9 085,173 tys. PLN*** |

2.3. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie hałasu i pól elektromagnetycznych

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele:

| **Cele** | **Stan realizacji** |
| --- | --- |
| *Długoterminowe*  | 1. Sukcesywne zmniejszanie zagrożenia mieszkańców ponadnormatywnych hałasem
2. Ochrona przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych
 | W trakcie realizacji.Działania koncepcyjne i administracyjne. Badania hałasu.Modernizacja, rozbudowa systemu drogowego. Edukacja ekologiczna. |
| *Krótkoterminowe*  | 1. Dążenie do ograniczenia hałasu na terenach, gdzie jest on odczuwalny jako dokuczliwy i uciążliwy, szczególnie na terenach gęstej zabudowy mieszkalnej.
2. Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu na terenach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna.
3. Dążenie do ograniczenia hałasu pochodzenia przemysłowego.
4. Utrzymywanie natężenia niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego poniżej wartości dopuszczalnych lub co najwyżej na tym poziomie.
5. Dążenie do oddalenia nowych źródeł wysokiego promieniowania elektromagnetycznego od terenów zabudowy mieszkaniowej i ścisłej koncentracji ludzi
 | W trakcie realizacji.Działania związane z modernizacją układu drogowego. Badania hałasu.Nasadzenia izolacyjne zieleni. Edukacja ekologiczna.Działania koncepcyjne.Działania administracyjne i kontrolne.Działania podejmowane przez podmioty gospodarcze. |

Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące zadania:

* Monitoring hałasu - pomiar hałasu
* Usprawnianie systemu transportu i komunikacji
* Budowa nowych odcinków dróg (obwodnic, łączników), usprawniających układ komunikacyjny powiatu
* Budowa ciągów pieszo-rowerowych
* Wykonywanie remontów dróg, ulic i chodników,
* Usprawnianie systemu komunikacji zbiorowej
* Rozbudowa i wspieranie transportu zbiorowego
* Zwiększanie zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych i obiektów uciążliwych
* Wykonywanie izolacji dźwiękochłonnych obiektów (wymiana drzwi, stolarki okiennej, wytłumianie)
* Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym

Zadania z zakresu ochrony przed hałasem pokrywają się częściowo z zadaniami zmierzającymi do poprawy jakości powietrza - dotyczy to poprawy drożności układu komunikacyjnego i poprawy jakości dróg i ulic.

Na terenie Powiatu Wołomińskiego prowadzone były w latach 2013 – 2014 liczne prace zmierzające do poprawy infrastruktury drogowej, a co za tym idzie, zmniejszenie uciążliwości hałasowej. W tym przypadku niemożliwe jest jednak określenie, w jakim stopniu działania te przyczyniły się do ograniczenia uciążliwości hałasu.

Brak jest szczegółowego rozeznania klimatu akustycznego powiatu, a tym samym wskazanie miejsc, gdzie przekroczone są normy. Można przypuszczać, że sytuacje takie mają miejsce wzdłuż głównych dróg o dużym natężeniu ruchu, na skrzyżowaniach głównych dróg i ulic. Eskalacja hałasu drogowego w środowisku spowodowana jest wzrastającą ilością pojazdów samochodowych (w tym znacznym wzrostem ilości samochodów ciężarowych).

Ograniczanie hałasu pochodzenia przemysłowego i robót budowlanych następuje w wyniku modernizacji tych obiektów. Zakłady we własnym zakresie podejmują działania mające na celu ograniczenie emisji hałasu do środowiska, takie jak: wytłumianie ścian, stosowanie obudowy dźwiękochłonnej, zastosowanie tłumików, itp.

Na zadania związane z ochroną przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym przeznaczono w latach 2013-2014 kwotę 260 841,30 tys. złotych.

Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań i zadań w zakresie ochrony przed hałasem oraz promieniowaniem elektromagnetycznym w latach 2013 - 2014 przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela 3. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie hałasu i pól elektromagnetycznych

| **Zadanie, kierunek działań** | **Jednostka realizująca** | **Nr** | **Podjęte działania** | **Koszty w tys. złotych** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomiary hałasu | Powiat Wołomiński |  | W roku 2014 zlecono wykonanie pomiarów hałasu w środowisku w dwóch punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenach podlegających ochronie przed hałasem | 3,198 |
| Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej(bieżące utrzymanie, utwardzanie, remonty, modernizacja)Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej(bieżące utrzymanie, utwardzanie, remonty, modernizacja)Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej(bieżące utrzymanie, utwardzanie, remonty, modernizacja)Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej(bieżące utrzymanie, utwardzanie, remonty, modernizacja)Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej(bieżące utrzymanie, utwardzanie, remonty, modernizacja) | Powiat Wołomiński |  | Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym:* położenie nakładek asfaltowych
* naprawa ubytków dróg masa bitumiczną
* ustawienie barier energochłonnych
* oznakowanie poziome i pionowe dróg
* wykonanie remontu drogi w miejscowości Adampol
* remont chodnika w ul. Weteranów w Radzyminie
* remonty dróg powiatowych w miejscowościach: Zielonka, Postoliska, Dzięcioły, Helenów
* remont chodnika w ul. Piłsudskiego w Ząbkach
* remont chodników w ul. Wileńskiej w Wołominie
* remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 4333W i 4351W w miejscowości Międzyleś
 | 29913,593 |
|  | Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Jana Pawła II w Klembowie | 79,999 |
|  | Remont mostu w miejscowości Jadów | 14,514 |
|  | Dotacje na bieżące utrzymanie dróg w gminach: Ząbki, Klembów, Poświętne, Zielonka, Kobyłka, Dąbrówka, Wołomin i Tłuszcz | 127,736 |
|  | Modernizacja skrzyżowań ul. Wileńskiej w Wołominie | 70,356 |
|  | Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Kąty Wielgi | 326,405 |
|  | Modernizacja drogi Helenów - Cisówka, gmina Poświętne | 225,567 |
|  | Modernizacja części drogi Kuligów - Józefów - Kowalicha - Marianów | 1003,149 |
|  | Modernizacja ulic Lipowej i Wolności w Zielonce, gmina Zielonka | 687,099 |
|  | Modernizacja drogi powiatowej Strachówka - Rozalin | 226,102 |
| Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich |  | Remonty i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie powiatu | 5730,298 |
| Gmina DąbrówkaGmina Dąbrówka |  | Bieżące utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych | 1100,425 |
|  | Remont drogi w Karpinie | 193,159 |
|  | Remont drogi we Wszeborach | 98,315 |
|  | Remont drogi w miejscowości Czarnów, ul. Piaskowa | 118,020 |
|  | Modernizacja drogi w Karolewie | 19,999 |
|  | Modernizacja drogi w Dąbrówce (do oczyszczalni) | 16,439 |
|  | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślężany | 72,148 |
|  | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lasków | 89,278 |
|  | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostrówek | 49,982 |
|  | Modernizacja drogi gminnej Małopole – Karpin w miejscowości Małopole | 253,040 |
| Gmina Jadów |  | Bieżące utrzymanie dróg powiatowych, chodników i rowów | 26,449 |
|  | Remonty dróg gminnych, w tym równanie dróg | 725,268 |
|  | Bieżące utrzymanie dróg gminnych | 95,456 |
| Gmina Klembów |  | Utrzymanie dróg powiatowych | 829,495 |
|  | Bieżące utrzymanie dróg gminnych | 1060,566 |
|  | Wykonanie projektu modernizacji drogi powiatowej w Ostrówku ul. Kolejowa do drogi wojewódzkiej nr 634 | 20,000 |
| Gmina Kobyłka |  | Bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym m.in.: profilowanie z uzupełnieniem kruszywem drogowym dróg gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, wykonanie ulepszenia materiałem drogowym (gruz betonowy, pospółka) nawierzchni ulic gruntowych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej, wykonanie przeglądu rocznego dróg gminnych na terenie Miasta Kobyłka | 6323,83 |
|  | Bieżące wydatki na drogi powiatowe | 62,715 |
|  | Bieżące wydatki na drogi wojewódzkie | 0,463 |
| Gmina Marki |  | Bieżące utrzymanie dróg  | 3516,625 |
| Gmina Poświętne |  | Bieżące utrzymanie i remonty dróg  | 1162,206 |
|  | Modernizacja drogi Helenów - Cisówka | 185,043 |
| Gmina RadzyminGmina RadzyminGmina Radzymin |  | Remonty dróg gminnych | 1217,987 |
|  | Utrzymanie bieżące dróg gminnych | 1360,087 |
|  | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Stare Załubice | Nie uzyskano danych |
|  | Modernizacja drogi na Dąbrowę, oczyszczenie działki nr 32, oświetlenie ul. Myszyniec w Arciechowie | 9,821 |
|  | Wydatki majątkowe w infrastrukturę drogową, w tym modernizacja drogi przez Borki – Siwek, ul. Myśliwskiej w Dybowie, ul. Pólko w Nadmie | 684,220 |
|  | Dotacje celowe na inwestycje w obszarze dróg powiatowych oraz inwestycje w drogach gminnych:* Wykonanie placu przy ulicy Ogrodowej - utwardzenie nawierzchni w celu umożliwienia wykorzystania przestrzeni jako parkingu na
* potrzeby targowiska.
* Modernizacja ulicy Strzelców Wileńskich, Traugutta, Zapolskiego - Dolna w Radzyminie - wykonanie nakładek asfaltowych
* Modernizacja ulicy Nowej w Radzyminie - wykonanie nakładki asfaltowej
* Modernizacja ulicy Pólko, Nadma - wykonanie nakładki asfaltowej
* Modernizacja ulicy Śląskiej, Słupno - wykonanie nakładki asfaltowej
* Modernizacja ulicy Strzelców Polskich, Mokre - wykonanie nakładki asfaltowej
* Modernizacja ulicy Kościelnej, Nowe Załubice - wykonanie nakładki asfaltowej
* Modernizacja ulicy Ułańskiej, Stary Dybów - wykonanie nakładki asfaltowej
* Modernizacja ulicy Szkolnej, Nadma koło Bon Agra - wykonanie nakładki asfaltowej
* Modernizacja ulicy Słowackiego za pętlą - wykonanie nakładki asfaltowej
* Projekt Chodnika ul. Norwida, Słupno
* Modernizacja ul. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie - wykonanie nakładki asfaltowej
* Modernizacja drogi przez Borki - Siwek - wykonanie nakładki asfaltowej
* Modernizacja drogi dojazdowej do cmentarza w Nowych Załubicach
* Modernizacja ulicy Broniewskiego w Radzyminie - wykonanie nakładki asfaltowej
* Modernizacja ulicy bez nazwy w miejscowości Janków, stanowiącej objazd remontowanego mostu w ul. Wołomińskiej
* Modernizacja ulicy bez nazwy w Dybowie Kolonii, Łącznik ul. Kasztanowej i Gajowej, wykonana w technologii destruktu asfaltowego.
* Wykonanie kratek w ul. Piłsudskiego, Ciemne
 | 4109,837 |
| Gmina Strachówka |  | Bieżące utrzymanie dróg powiatowych | 35,779 |
|  | Bieżące utrzymanie dróg gminnych | 351,356 |
|  | Remont dróg w miejscowościach: Annopol, Borucza, Grabszczyzna, Jadwisin, Kąty Miąski, Katy Wielgi, Kąty Czernickie, Krawcowizna, Księżyki, Marysin, Młynisko, Osęka, Piaski, Rozalin, Równe, Ruda Czernik, Strachówka, Szamocin, Szlędaki, Wiktoria, Zofinin | 414,057 |
|  | Równanie i profilowanie dróg gminnych, utrzymanie koparki gminnej | 50,089 |
|  | Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie pospółki drogowej oraz wykopanie i utylizację karpin przydrożnych | 12,915 |
|  | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borucza (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego) | 146,548 |
|  | Wyznaczenie granic działek dróg gminnych w Strachówce, Rudzie Czernik i Rozalinie | 8,031 |
| Gmina Tłuszcz |  | Wydatki na drogi wojewódzkie | 4,572 |
|  | Wydatki na drogi powiatowe | 575,923 |
|  | Wykonanie utwardzenia drogi Stryjki - Ołdaki | 20,817 |
|  | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej we wsi Pawłów | 16,974 |
|  | Modernizacja przepustu w drodze Stasinów | 20,000 |
|  | Bieżące utrzymanie dróg gminnych | 1684,357 |
| Gmina WołominGmina Wołomin |  | Bieżące utrzymanie dróg (dostawa materiałów na remonty dróg, remont i konserwacja dróg o nawierzchni twardej i dróg gruntowych, remont chodników, dostawa i montaż tablic i słupków, obsługa geodezyjna, wykonanie przepustów drogowych, zakup barier ochronnych | 8123,444 |
|  | Wykonanie nakładki asfaltowej we wsi Nowe Grabie | 10,901 |
|  | Utwardzenie sięgaczy do ul. Kasprzykiewicza i podjazdy w sołectwie Leśniakowizna | 4,680 |
|  | Utwardzenie destruktem ul. Poligonowej w sołectwie Leśniakowizna | 8,000 |
|  | Remont ul. Krótkiej i Miłej w Duczkach wraz z budowa odwodnienia | 837,715 |
|  | Remont ul. Kościelnej w Wołominie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej | 37,023 |
|  | Remont ulicy Kościelnej w Wołominie | 2879,656 |
|  | Remont ul. Gdyńskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Okopowej | 919,906 |
|  | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – drogi polnej we wsi Mostówka | 344,279 |
| Gmina Ząbki |  | Bieżące utrzymanie dróg gminnych | 1244,936 |
|  | Budowa nowej nawierzchni w ul. Ogrodowej i budowa ul. Żwirki | 192,939 |
|  | Modernizacja ul. Sobieskiego w Ząbkach (wymiana nawierzchni jezdni i budowa ciągu pieszo – rowerowego) | 291,115 |
|  | Zakup sprzętu koniecznego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg „ładowacz czołowy do ciągnika wraz z oprzyrządowaniem” | 20,295 |
| Gmina Zielonka |  | Bieżące utrzymanie dróg gminnych (remont nawierzchni ulic, równanie dróg gruntowych, asfaltowych oraz chodników, oznakowanie ulic, opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w drodze powiatowej, przegląd mostów, nadzory, kosztorysy, ekspertyzy, analizy i opinie, pozostałe usługi | 1843,697 |
|  | Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wołomińskiegoz przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja ulicy Lipowej i ulicy Wolności w Zielonce | 210,000 |
| Poprawa systemu komunikacyjnego powiatu (projekty, przebudowa, rozbudowa, budowa nowych obiektów drogowych)Poprawa systemu komunikacyjnego powiatu (projekty, przebudowa, rozbudowa, budowa nowych obiektów drogowych)Poprawa systemu komunikacyjnego powiatu (projekty, przebudowa, rozbudowa, budowa nowych obiektów drogowych)Poprawa systemu komunikacyjnego powiatu (projekty, przebudowa, rozbudowa, budowa nowych obiektów drogowych)Poprawa systemu komunikacyjnego powiatu (projekty, przebudowa, rozbudowa, budowa nowych obiektów drogowych)Poprawa systemu komunikacyjnego powiatu (projekty, przebudowa, rozbudowa, budowa nowych obiektów drogowych)Poprawa systemu komunikacyjnego powiatu (projekty, przebudowa, rozbudowa, budowa nowych obiektów drogowych)Poprawa systemu komunikacyjnego powiatu (projekty, przebudowa, rozbudowa, budowa nowych obiektów drogowych)Poprawa systemu komunikacyjnego powiatu (projekty, przebudowa, rozbudowa, budowa nowych obiektów drogowych)Poprawa systemu komunikacyjnego powiatu (projekty, przebudowa, rozbudowa, budowa nowych obiektów drogowych)Poprawa systemu komunikacyjnego powiatu (projekty, przebudowa, rozbudowa, budowa nowych obiektów drogowych) | Powiat WołomińskiPowiat WołomińskiPowiat Wołomiński |  | Projekt i budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińskiej w Wołominie | 138,424 |
|  | Przygotowanie dokumentacji budowy drogi powiatowej na odcinku ul. Dworkowa, gmina Kobyłka oraz ul. Główna, gmina Marki | 91,758 |
|  | Projekt przebudowy ul. Willowej w Duczkach, gmina Wołomin | 42,251 |
|  | Projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach | 1201,489 |
|  | Projekt przebudowy skrzyżowania w Międzylesiu, gmina Poświętne | 44,895 |
|  | Przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińskiej w Wołominie (część środków to dotacja od gminy Wołomin) | 136,899 |
|  | Przebudowa ul. Spacerowej w Słupnie w gminie Radzymin | 541,682 |
|  | Przebudowa ul. Lipińskiej w Wołominie | 3102,062 |
|  | Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach | 687,986 |
|  | Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów - Leśniakowizna w gminie Wołomin (część środków to dotacja od gminy Wołomin) | 829,775 |
|  | Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie, kontynuacja przebudowy drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek, w tym budowa ciągu pieszego i ścieżek rowerowych | 2889,143 |
|  | Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce | 2437,216 |
|  | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z droga gminna w miejscowości Małopole, gmina Dąbrówka | 44,395 |
|  | Przebudowa drogi relacji Okuniew - Zabraniec | 23,985 |
|  | Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 4366W, Nr 4352W oraz jej remont w zakresie wykonania chodników i odwodnienia, gminy Zielonka i Kobyłka | 1830,417 |
|  | Przebudowa mostu w Starym Dybowie, gmina Radzymin | 3427,733 |
|  | Budowa drogi Zawady - Emilianów, gmina Radzymin | 61,600 |
|  | Budowa ul. Willowej w Duczkach (część środków to dotacja od gminy Wołomin) | 1128,435 |
|  | Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej i Armii Krajowej w gminie Wołomin (część środków to dotacja od gminy Wołomin) | 814,735 |
|  | Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasa S8 | 309,277 |
|  | Budowa drogi Miąse - Franciszków - Międzyleś - Papiernia | 10,947 |
|  | Rozbudowa drogi relacji Zabraniec - Okuniew - wykonano mapy | 30,000 |
|  | Budowa chodnika w miejscowości Rżyska, gmina Radzymin | 148,597 |
|  | Budowa chodnika w miejscowości Zaścienie, gmina Dąbrówka | 219,413 |
|  | Budowa chodnika, rondo Kury - Stryjki, gmina Tłuszcz | 476,016 |
|  | Budowa chodnika w drodze powiatowej Kraszew Stary - Rasztów, gmina Klembów | 287,487 |
|  | Budowa chodników w Ręczajach Polskich i Ręczajach Nowych, gmina Poświętne | 171,726 |
|  | Budowa chodnika w miejscowości Dąbrowica, gmina Poświętne | 78,361  |
|  | Budowa chodnika w Postoliskach, gmina Tłuszcz | 111,525 |
|  | Budowa chodnika we wsi Myszadła, gmina Jadów | 319,498 |
|  | Budowa chodnika w ul. Wyszyńskiego, gmina Radzymin | 35,762 |
|  | Budowa chodnika w ul. Korczaka, gmina Radzymin | 547,183 |
|  | Budowa chodnika w Sulejowie, gmina Jadów | 18,150 |
|  | Budowa chodnika w ul. Szkolnej w Słupnie, gmina Radzymin | 71,992 |
|  | Budowa chodnika Urle – Borzymy, gmina Jadów | 210,112 |
|  | Budowa chodnika we wsi Dzięcioły, gmina Tłuszcz | 198,011 |
|  | Budowa chodnika w miejscowości Zabraniec, na odcinku Zabraniec - Trzcinka | 54,891 |
|  | Montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych | Koszty ujęte w zadaniach: Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej(bieżące utrzymanie, utwardzanie, remonty, modernizacja) |
|  | Dotacja dla gminy Ząbki na budowę tunelu drogowego pod torami kolejowymi |
|  | Dotacja dla gminy Dąbrówka na budowę chodnika w pasie drogi łączącej Dąbrówkę z Małopolem |
|  | Dotacja dla gminy Strachówka na budowę chodników w miejscowościach Strachówka i Annopol |
| Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich |  | Przebudowa drogi woj. 631 relacji Nowy Dwór Maz. - Warszawa. Rozbudowa odcinka Zielonka - granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego | 41 893,314 |
|  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 6+355,15 do km 6+398,90 wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego oraz budową nowoprojektowanego obiektu mostowego w km 6+363 przez rzekę Czarna w m . Czarna | 2111,682 |
|  | Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska - wykonanie dokumentacji | 895,747 |
| Gmina Dąbrówka |  | Przebudowa drogi gminnej Kołaków - Sokołówek | 337,184 |
|  | Budowa przepustu pod drogą serwisową w miejscowości Trojany | 50,800 |
|  | Budowa chodnika w miejscowości Kuligów | 19,998 |
|  | Budowa chodnika wraz ze zjazdami w centrum miejscowości Guzowatka | 265,392 |
|  | Budowa chodników: ścieżka spacerowo-edukacyjna Dąbrówka – Małopole. Ogółem wykonano 1,13 km chodnika wraz ze zjazdami | 303,136 |
|  | Budowa chodników przy drogach gminnych; dla miejscowości Trojany, Dręszew i Kuligów przygotowane projekty budowy chodników  | 18,500 |
|  | Wykonanie podjazdu do zlewni ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków w Dąbrówce | 21,000 |
| Gmina Jadów |  | Budowa drogi gminnej Urle - Szewnica | 1074,411 |
|  | Budowa drogi Szewnica - Sitne | 424,970 |
|  | Budowa drogi w Jadowie (ul. Zielona Droga) - wykonanie projektu oraz wykonanie przepustu drogowego | 26,260 |
|  | Budowa dróg w gminie - we wsi Sulejów i Nowinki | 401,655 |
|  | Budowa drogi ul. Wspólna Borzymy | 805,071 |
|  | Budowa drogi Myszadła - Podmyszadła | 550,238 |
|  | Budowa drogi Wujówka - Wyglądały - projekt budowlany | 37,000 |
|  | Budowa ulic w Urlach -opracowanie dokumentacji | 30,173 |
|  | Budowa ulicy w Zawiszynie | 177,017 |
|  | Budowa ul. Szkolnej w Zawiszynie | 170,129 |
|  | Budowa ul. Żwirki i Wigury, Leśnej, Krótkiej, Kościuszki w Urlach | 15,591 |
|  | Przebudowa drogi gminnej Starowola - Zawiszyn  | 65,530 |
|  | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kukawki | 433,528 |
|  | Budowa chodnika w miejscowości Nowy Jadów | 452,988 |
|  | Budowa chodnika w miejscowości Szewnica - Borzymy | 94,945 |
|  | Budowa chodnika w miejscowości Borzymy | 14,650 |
| Gmina KlembówGmina Klembów |  | Dokumentacja techniczna na budowę chodnika w miejscowościach Tuł i Karolew | 39,950 |
|  | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Lipka | 24,900 |
|  | Projekt budowy ścieżki rowerowej i chodnika w Pasku ul. Wiśniowa i ul. Prymasa Tysiąclecie | 38,552 |
|  | Projekt budowy drogi (przy torach) w Ostrówku | Koszty ujęte zostaną w następnych latach |
|  | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Tuł i Karolew | 39,949 |
|  | Wykonanie projektu organizacji ruchu drogi gminnej w Krzywicy | 2,000 |
|  | Budowa skrzyżowań i przepustów w Pasku | 54,785 |
|  | Budowa ul. Łąkowej w Klembowie | 374,873 |
|  | Budowa chodnika, zjazdów i elementów odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Tuł | 463,154 |
| Gmina Kobyłka |  | Zaprojektowanie oraz budowa infrastruktury komunikacyjnej w rejonie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Żymirskiego 2 | 64,969 |
|  | Budowa drogi w ul. Chopina i Matejki w Kobyłce | 576,324 |
|  | Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ulicy Nadmeńskiej | 34,440 |
|  | Wykonanie projektu budowy chodnika przy ulicy Jezuickiej | 13,530 |
|  | Wykonanie projektu i przebudowa ulicy Bohaterów Ossowa. Zrealizowano projekty przebudowy ulicy Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha i od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej | 503,457 |
|  | Wykonanie projektów budowy dróg oraz wykonanie koncepcji ścieżek rowerowych na terenie miasta Kobyłka | 11,193 |
|  | Budowa ulicy Wąskiej | 134,654 |
|  | Budowa drogi ul. Szpotańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacja deszczową | 0,799 |
|  | Przebudowa ul. Żymirskiego wraz z kanalizacją deszczową | 1775,188 |
|  | Budowa chodnika przy ul. Nadmeńskiej wraz z odwodnieniem | 876,804 |
|  | Budowa chodnika przy ul. Jezuickiej | 239,876 |
|  | Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego | 249,948 |
|  | Przebudowa drogi na ul. Pieniążka i ul. Węgierskiej | 748,538 |
| Gmina MarkiGmina Marki |  | Wykonanie kosztorysów inwestorskich przebudowy ul. Karłowicza – na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kurpińskiego i przebudowy ulicy Rolnej  | 2,337 |
|  | Opracowanie projektu organizacji ruchu skrzyżowania ulic: Okólna, Mickiewicza, Kościuszki, Sosnowa | 0,738 |
|  | Projekt budowy drogi mineralno-bitumicznej z chodnikiem i parkingami pomiędzy cmentarzem a drogą wojewódzką 631 ul. Cmentarną | 3,075 |
|  | Projekt budowy ulicy Radnej wraz z odwodnieniem | 29,643 |
|  | Opracowanie dokumentacji projektowej w ulicy Rolnej | 13,950 |
|  | Przebudowa odcinka ulicy Karłowicza w Markach – od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kurpińskiego | 226,869 |
|  | Budowa ulicy Radnej, wraz z chodnikiem, kanalizacją deszczową i modernizacją rowu odprowadzającego wody deszczowe z ulicy | 979,855 |
|  | Budowa chodnika na ul. Stawowej oraz miejsc parkingowych przy kompleksie boisk | 237,957 |
|  | Budowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Karłowicza do skrzyżowania z ul. Okólną) – projekt | 8,979 |
|  | Budowa chodnika w ul. Głównej | 8,487 |
|  | Wykup gruntu pod przyszłą budowę dróg | 4672,489 |
| Gmina Poświętne |  | Przebudowa drogi w Laskowiźnie nr działki ew. 143 i nr 32 | 141,328 |
| Gmina Radzymin |  | Wykonanie drogi dojazdowej do terenów przemysłowych | 150,000 |
|  | Dotacje celowe na inwestycje w obszarze dróg powiatowych oraz inwestycje w drogach gminnych:* Budowa chodnika w ul. Jaworówka w Nadmie wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej
* Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Słupno gm. Radzymin poprzez budowę chodnika w ul. Norwida
 | Koszty ujęte w zadaniu Poprawa systemu komunikacyjnego powiatu (projekty, przebudowa, rozbudowa, budowa nowych obiektów drogowych) - Powiat Wołomiński |
|  | Budowa chodnika wzdłuż ul. Jaworówka w Nadmie Starej | 24,250 |
| Gmina Strachówka |  | Opracowanie dokumentacji na budowę chodników we wsi Annopol | 2,952 |
|  | Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ew. 76 i dz. nr ew. 73 w miejscowości Księżyki, gmina Strachówka (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) | 114,420 |
|  | Wykonanie chodnika i miejsc postojowych wraz z elementami odwodnienia przy ul. Konopnickiej | 189,187 |
| Gmina Tłuszcz |  | Wykonanie projektu drogi gminnej we wsi Brzezinów | 3,075 |
|  | Wykonanie projektu drogi gminnej we wsi Franciszków | 14,760 |
|  | Wykonanie projektu budowy ul. Cisowej w Tłuszczu | 46,740 |
|  | Wykonanie projektu ul. Tłuszczańskiej w Chrzęsnem | 49,200 |
|  | Wykonanie projektu drogi Kury - Rudniki | 32,444 |
|  | Wykonanie projektu drogi Wagan - Lipiny | 3,075 |
|  | Wykonanie projektu drogi w Szczepanku do drogi powiatowej we Franciszkowie | 17,835 |
|  | Wykonanie projektu drogi w ul. Zagłoby w Tłuszczu | 2,337 |
|  | Budowa chodnika we wsi Dzięcioły | 108,875 |
|  | Budowa chodnika w Postoliskach | 55,762 |
|  | Budowa chodnika rondo Kury - Stryjki | 300,000 |
|  | Budowa chodnika do ul. Kraszewskiego w Tłuszczu | 51,510 |
|  | Budowa chodnika - Jadwinin | 44,298 |
|  | Budowa chodnika przy ul. Mazowieckiej w Tłuszczu | 93,426 |
|  | Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Jasienicy | 131,225 |
|  | Budowa chodnika przy ul. Irysowej w Dzięciołach | 14,437 |
|  | Budowa chodnika w ul. Prusa w Tłuszczu | 13,776 |
|  | Budowa chodnika w ul. Głowackiego w Tłuszczu | 30,983 |
|  | Przedłużenie chodnika wzdłuż drogi gminnej w środku wsi Łysobyki  | 6,863 |
|  | Przebudowa ulic: Kwiatowa, Przyzakładowa, Poprzeczna i Słowackiego w Tłuszczu | 839,631 |
|  | Budowa ul. Tłuszczańskiej w Chrzęsnem | 922,022 |
|  | Budowa dogi łączącej ul. Napoleońską z Parafialną w Miąsem | 40,000 |
|  | Budowa drogi we wsi Jaźwie | 401,007 |
|  | Budowa drogi Stryjki - Ołdaki | 269,500 |
|  | Wykup gruntów, wytyczenie i utwardzenie przedłużenia ul. Leszczynowej do ul. Norwida w Tłuszczu | 80,914 |
|  | Budowa parkingu w Postoliskach | 17,999 |
| Gmina WołominGmina Wołomin |  | Wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Szerokiej w Nowych Lipinach | 7,380 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Długiej w Duczkach | 74,784 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb przebudowy ul. Rolnej w Nowych Lipinach | 8,018 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Pogodnej w Nowych Lipinach | 13,530 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sasina na odc. od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13 | 19,905 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sienkiewicza w Wołominie | 49,425 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Lipiny Kąty od ul. Czwartaków do ul. Słowiańskiej w Wołominie | 59,924 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Annopol i Torfowej w Wołominie | 49,585 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sławkowskiej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Gdyńskiej w Wołominie | 52,275 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Kobyłkowskiej w Wołominie | 59,451 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Małej w Duczkach | 62,730 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Broniewskiego na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej w Wołominie | 19,879 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Dworskiej | 59,265 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Kiejstuta w Wołominie | 0,000 |
|  | Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Laskowej w Wołominie | 10,000 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Złotej w Wołominie | 10,000 |
|  | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie. W 2014 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ciągu pieszo rowerowego oraz linii oświetleniowej. W trakcie realizacji dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy kanalizacji deszczowej.  | 116,542 |
|  | Budowa jednostronnego chodnika w ul. Rozwadowskiego w Ossowie | 328,905 |
|  | Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej w Zagościńcu | 335,376 |
|  | Budowa chodnika w ul. Szerokiej w Nowych Lipinach | 74,651 |
|  | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 635 na terenie miejscowości Czarna i Helenów wraz z dokumentacją | 80,565 |
|  | Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wys. działki 149 obr. 24 w Wołominie | 341,135 |
|  | Budowa ul. Marszałkowskiej w Duczkach | 75,921 |
|  | Budowa ulicy Długiej w Duczkach | 12,437 |
|  | Budowa ul. Partyzantów w Wołominie | 2666,592 |
|  | Budowa ul. Sławkowskiej w Wołominie | 662,518 |
|  | Budowa ul. Batorego w Wołominie | 1309,151 |
|  | Budowa ul. Czwartaków w Wołominie | 481,072 |
|  | Budowa ul. Szarych Szeregów w Wołominie | 417,258 |
|  | Budowa ul. Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej w Wołominie | 770,560 |
|  | Budowa ul. Przejazdowej, Ujazdowej i Skłodowskiej - Curie w Wołominie | 906,799 |
|  | Budowa ulicy Rolnej w Nowych Lipinach | 448,267 |
|  | Budowa ulicy Kleeberga | 279,879 |
|  | Budowa ulicy Grabicznej | 7,380 |
|  | Budowa ulicy Pogodnej w Nowych Lipinach na odc. od ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionów Chłopskich | 653,543 |
|  | Budowa ulicy Asnyka na odc. od ul. Lipińskiej do ul. Kościelnej w Wołominie | 61,566 |
|  | Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu przy SP nr 7 w Wołominie | 83,315 |
|  | Przebudowa układu uliczno - drogowego. Wykonano "Analizę warunków i bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (634) z drogą powiatową (ul. Dworcowa) i drogą gminną (ul. Marii Cichorackiej) w m. Stare Grabie | Nie uzyskano danych |
| Gmina ZąbkiGmina Ząbki |  | Wydatki na drogi powiatowe, w tym: pomoc rzeczowa dotycząca modernizacji chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach. Przebudowa dróg powiatowych w ramach zadania „Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla w Ząbkach” | 2669,291 |
|  | Pomoc rzeczowa dotycząca modernizacji drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Ząbkach na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Leszyckiego i Norwida do ul. Szpitalnej | 94,420 |
|  | Pomoc rzeczowa dotycząca modernizacji chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Skorupki | 43,807 |
|  | Pomoc finansowa na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada, Rychlińskiego i Szpitalnej w Ząbkach | 214,285 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi w ul. Baśniowej odc. ul. Mazowiecka – projektowany przebieg ul. Baśniowej | 19,987 |
|  | Dokumentacja projektowa ul. Szkolnej | 22,000 |
|  | Dokumentacja projektowa dla ul. Gajowej i ul. Kruczej | 45,141 |
|  | Nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków dla ul. Andersena, ul. Projektowana 1  | 0,214 |
|  | Nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków dla ul. Powstańców  | Nie uzyskano danych |
|  | Budowa dróg w ul.Piastowskiej, ul.Bortnowskiego, ul.Kombatantów, ul. Malczewskiego, ul.Wiosennej | 1379,907 |
|  | Budowa drogi w ul. Rómmla | 440,010 |
|  | Budowa drogi w ul. Baśniowej | 1,057 |
|  | Budowa drogi w ul. Kołłątaja (na odcinku od Piłsudskiego do Skorupki) | 104,709 |
|  | Budowa drogi w ul. Krętej | 20,000 |
|  | Budowa drogi w ul. Sezamkowej | 43,103 |
|  | Budowa drogi w ul. Powstańców | 11,150 |
|  | Budowa drogi w ul. Krasickiego | 40,000 |
|  | Budowa ul. Małej | 10,500 |
|  | Budowa ul. Żwirki | 323,132 |
|  | Budowa drogi w ul. Nowej | 25,141 |
|  | Budowa ul. Ogrodowej | 96,638 |
|  | Budowa dróg w ul. Jeziornej, ul. Błękitnej, ul. Zimnej | 347,395 |
|  | Budowa ul. Bortnowskiego | 175,728 |
|  | Przebudowa ul. Sasanki | 105,000 |
|  | Przebudowa ul. Norwida, ul. Moniuszki, ul. Sienkiewicza, ul. Żeromskiego | 736,870 |
|  | Przebudowa ul. Wyzwolenia | 21,894 |
|  | Przebudowa ul. I Brygady, ul. Sosnkowskiego | 70,200 |
|  | Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap I | 56,617 |
|  | Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla | 45244,005 |
| Gmina Zielonka |  | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wołomińskiego: ”Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 4366W, Nr 43 52W oraz jej remont w zakresie wykonania chodników i odwodnienia Gm. Zielonka": Wykonanie chodników i odwodnienia w drodze powiatowej ul. Lipowej i ul. Wolności w Zielonce o długości ok. 1km | 200,000 |
|  | Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu | 287,57 |
|  | Budowa ulicy Wrzosowej | 324,856 |
|  | Przebudowa mostu na ul. Słowackiego - wybudowano i przekazano do użytkowania nowy most o nawierzchni asfaltobetonowej szer.7 m wraz z chodnikiem (po stronie południowej) i ścieżką rowerową (po stronie północnej) o nawierzchni poliuretanowej | 1019,686 |
|  | Budowa dodatkowych miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kopernika na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Staszica | 50,378 |
|  | Uzyskanie zgody Ministra Infrastruktury i Rozwoju na odstępstwo od obowiązujących przepisów oraz uzyskanie pozwolenia na przebudowę i rozbudowę parkingu wraz z budową sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej, w celu zwiększenia ilości miejsc postojowych przy Miejskim Ośrodku Zdrowia w Zielonce  | W ramach bieżącej działalności |
| Rozbudowa systemu komunikacji zbiorowejRozbudowa systemu komunikacji zbiorowejRozbudowa systemu komunikacji zbiorowej | Powiat Wołomiński |  | Dotacja dla m.st. Warszawa na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie powiatu | 2705,780 |
| Gmina Dąbrówka |  | Monitorowanie potrzeb komunikacji zbiorowej na terenie gminy Dąbrówka poprzez dopłatę do testowej linii autobusowej na odcinku Guzowatka – Dręszew – Marianów – Kuligów | 13,2 |
| Gmina Klembów |  | Dopłata do przewozu osób na trasie Klembów – Radzymin | 120,419 |
| Gmina Kobyłka |  | Dotacja do "Wspólnego Biletu". Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z W-wy | 458,756 |
|  | Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji miedzy Kobyłką a Warszawą | 260,016 |
|  | Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie miasta | 32,632 |
| Gmina MarkiGmina Marki |  | Utrzymanie podmiejskich linii autobusowych kursujących na terenie miasta Marki | 4811,050 |
|  | Zakup 2 wiat przystankowych na ul. Sosnową w pobliżu skrzyżowań z ulicami Okólna i Piotra  | 6,765 |
|  | Zakład Usług Komunalnych otrzymał na swój majątek 4 wiaty przystankowe od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad | 65,511 |
|  | Konserwacja i naprawa infrastruktury przystankowej wykorzystywanej przez Zarząd Transportu Miejskiego | Koszty ujęte w zadaniu: Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej(bieżące utrzymanie, utwardzanie, remonty, modernizacja) |
|  | Budowa peronu przystankowego przy ul. Sosnowej  | 7,116 |
|  | Przewóz osób busem pn. „MC-BUS” na trasie Kościół Parafialny ul. Jutrzenki - Cmentarz przy ul. Bandurskiego. | 31,260 |
|  | Naprawa i remonty wiat przystankowych | 3,148 |
| Gmina Radzymin |  | Lokalny transport pasażerski | 319,000 |
|  | Transport lokalny pasażerski - ZTM | 1917,954 |
|  | Utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego | 2429,793 |
|  | Zakup materiału do utwardzenia pod wiaty przystankowe i zakup dwóch wiat w Starym Dybowie | 16,262 |
|  | Zakup wiaty przystankowej i materiału do utwardzenia pod wiatę przystankową w Dybowie Folwark | 2,300 |
| Gmina Strachówka |  | Zakup wiaty przystankowej w Krawcowiźnie | 5,000 |
|  | Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Józefów | 8,302 |
| Gmina Tłuszcz |  | Zakup siedmiu wiat przystankowych (Wólka Kozłowska, Kury, Jaźwie, Rysie, Postoliska - 2 sztuki i Szymanówek) | 31,692 |
| Gmina Wołomin |  | Dotacja celowa dla m.st. Warszawa w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy - linia nocna N62 | 299,952 |
|  | Dopłata do biletu zintegrowanego tzw. "wspólnego biletu" w okresie styczeń - czerwiec 2013 r. | 1 173,094 |
|  | Koszty obsługi linii autobusowej obsługującej Wołomin | 731,056 |
|  | Dofinansowanie linii autobusowej miejskiej do wsi Cięciwa | 8,021 |
|  | Zakup wiaty przystankowej przy ul. Mińskiej w sołectwie Majdan | 3,874 |
|  | Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Lipinki | 3,874 |
|  | Zakup wiat przystankowych przy ul. Niepodległości i ul. 1-go Maja w Ossowie | 15,590 |
|  | Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Nowe Lipiny |  |
|  | Zakup materiałów i remontu wiat w sołectwach (Ossów, Lipinki, Majdan)  | 4,537 |
|  | Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i jedź" przy ul. Wąskiej w Wołominie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej | 286,079 |
|  | Zakup stojaków na rowery przy Zespole Szkół w Zagościńcu | 6,999 |
|  | Budowa parkingu dla rowerów wraz z wiatą przy budowanej szkole w Leśniakowiźnie | Nie uzyskano danych |
|  | Zakup stojaków na rowery w sołectwie Nowe Lipiny | 1,996 |
| Gmina Ząbki |  | Usługi gminnego transportu zbiorowego, w tym wydatki realizowane zgodnie z porozumieniami: zawartym w dniu 26 marca 2004 r. z Miastem Stołecznym Warszawa w zakresie linii: 145, 190, 199,718,738,740, 805, N61, N62; Nr 032.88.2012 zawartym w dniu 28 lutego 2012 r. ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego przeznaczonym na utrzymanie II strefy biletowej na kolei, a także środki na funkcjonowanie linii „Ząbki 1”, „Ząbki 2” oraz na utrzymanie infrastruktury przystankowej | 6844,697 |
|  | Zakup wiat przystankowych. W ramach zadania ustawiono cztery wiaty przystankowe, przy tunelu. Dwie ustawiono na ul. Wojska Polskiego, jedną na ul. Orlej i jedną na ul. 3-Maja skrzyżowanie z ul. Piłsudskiego | 19,999 |
| Gmina ZielonkaGmina Zielonka |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (wspólny bilet) | 426,656 |
|  | Wydatki na transport autobusowy - LZ-1 i LZ-2 | 126,865 |
|  | Wydatki na transport zbiorowy autobusowy (L-17)  | 289,415 |
|  | Linia nocna (L-62) | 142,980 |
|  | Utrzymanie przystanków | 30,201 |
|  | Zakup ławek przystankowych | 15,471 |
| Ochrona przed promieniowanie elektromagnetycznym | Gminy Powiatu Wołomińskiego |  | Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed promieniowaniem elektromagnetycznym | W ramach bieżącej działalności |
| ***Razem koszty w latach 2013-2014: 260 841,30 tys. PLN*** |

2.4. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie poważnych awarii i zagrożeń naturalnych

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele:

| **Cele** | **Stan realizacji** |
| --- | --- |
| *Długoterminowe*  | 1. Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym i zagrożeniom naturalnym oraz eliminacja i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia
 | W trakcie realizacji.Utrzymanie i modernizacja służb ratowniczych. Działania związane z zarządzaniem kryzysowym. Edukacja i informacja |
| *Krótkoterminowe*  | 1. Zapobieganie poważnym awariom.
2. Ochrona ludności Powiatu przed skutkami poważnej awarii lub klęsk żywiołowych.
3. Minimalizacja skutków sytuacji awaryjnych
 | W trakcie realizacji.Działalność kontrolna odpowiednich służbEdukacja ekologiczna. Działania koncepcyjne. Działania związane z ochrona przeciwpożarowąZarządzanie kryzysoweObrona cywilnaMonitoring wizyjny miejscowości |

Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące zadania:

* Utrzymywanie w sprawności i gotowości służb ratowniczych poprzez dofinansowanie, zakup sprzętu, modernizacja sprzętu ratowniczego, szkolenia,
* Rozbudowa infrastruktury służącej straży pożarnej (strażnice, remizy, garaże, itp.),
* Utrzymywanie formacji Obrony Cywilnej, pogotowia ratunkowego i pozostałych służb medycznych,
* Utrzymywanie Straży Miejskich,
* Prowadzenie monitoringu wizyjnego miejscowości,
* Informowanie społeczeństwa o wystąpieniu zagrożeń,
* Zarządzanie kryzysowe,
* Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
* Pomoc mieszkańcom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych,
* Poprawa organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej przedstawiono w rozdziale poświęconym jakości wód i racjonalnej gospodarce wodnej. Na zadania związane z ochroną przed awariami i zagrożeniami naturalnymi wydatkowano w latach 2013 - 2014 kwotę co najmniej 32 154,588 tys. złotych.

Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie ochrony przed poważnymi awariami oraz zagrożeniami naturalnymi w latach 2013 - 2014 przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela 4. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie poważnych awarii i zagrożeń naturalnych

| **Zadanie, kierunek działań** | **Jednostka realizująca** | **Nr** | **Podjęte działania** | **Koszty w tys. złotych** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utrzymanie w gotowości służb ratowniczychUzupełnianie sprzętu ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznegoUtrzymanie w gotowości służb ratowniczychUzupełnianie sprzętu ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznegoUtrzymanie w gotowości służb ratowniczychUzupełnianie sprzętu ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznegoUtrzymanie w gotowości służb ratowniczychUzupełnianie sprzętu ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego | Powiat Wołomiński |  | Zakup sprzętu ratowniczego dla ochrony dróg oddechowych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej | 20,000 |
|  | Zakup specjalistycznego wyposażenia dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP, m.in. zakup sprzętu ratowniczy do ochrony dróg oddechowych oraz środka pianotworczego | 20,000 |
|  | Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 12345,363 |
|  | Zakup paliwa i usług dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP (dotacja) | 70,000 |
|  | Zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP | 24,991 |
|  | Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego dla potrzeb Domu Dziecka w Równem | 92,079 |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie |  | Zakup lekkiego specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczegotypu mikrobus. \*Suma poniesionych kosztów to 174 tys. złotych. Część środków stanowiły dotacje od gmin powiatu wołomińskiego i kwoty te zostały uwzględnione przy poszczególnych gminach. W tej rubryce uwzględniono środki otrzymane z WFOŚiGW | 87,000 |
|  | Ćwiczenia taktyczno-bojowe na terenie obiektów przemysłowych w tym zakładów ZDR i ZZR | 2,000 |
|  | Coroczne (co najmniej raz w roku) prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakładzie o zwiększonym (ZZR) i dużym (ZDR) ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej | 0,300 |
|  | Stała współpraca z KW PSP i WIOŚ w zakresie przekazywania informacji i dokumentacji dot. ZZR i ZDR | 0,300 |
|  | Składanie wniosków i uzgadnianie/opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania terenu oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nadsyłanych przez poszczególne gminy | 0,300 |
| Gmina DąbrówkaGmina Dąbrówka |  | Dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej stanowiące udział gminy w zakupie samochodu specjalnego typu mikrobus na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.Zakup zestawu do ratownictwa drogowego dla PSP w Wołominie - przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej stanowiące udział gminy w zakupie urządzenia | 10,000 |
|  | Utrzymanie w gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy | 913,205 |
|  | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dąbrówkadofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | Koszty ujęte w zadaniu 13 |
|  | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lasków | 90,000 |
|  | Zakup pompy szlamowej dla OSP Chajęty | 4,396 |
|  | Rewitalizacja miejscowości Kuligów - modernizacja budynku strażnicy w Kuligowie | 137,499 |
|  | Wykonanie ogrodzenia i remont strażnicy dla OSP Ludwinów- Józefów | 10,487 |
|  | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zaścienie | 26,999 |
|  | Rozbudowa strażnicy OSP Ślężany | 21,497 |
|  | Dobudowa garażu wraz z zapleczem sanitarnym do budynku OSP Ślężany | 9,705 |
|  | Zakup drzwi zewnętrznych do garażu OSP Kuligów | 4,700 |
|  | Zakup i montaż drzwi garażowych do strażnicy OSP Kołaków | 8,487 |
|  | Zakup i montaż drzwi garażowych do strażnicy OSP Józefów – Ludwinów | 4,000 |
|  | Wykonanie podjazdu z kostki brukowej dla OSP Chajęty | 27,000 |
| Gmina Jadów |  | Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na zakup zestawu sprzętu ratowniczego do ratownictwa drogowego | 5,000 |
|  | Utrzymanie 4 placówek Ochotniczych Straży Pożarnych | 507,482 |
|  | **Zakup samochodu dla OSP Jadów dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** | 639,900 |
| Gmina Klembów |  | Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych | 535,526 |
|  | Zakup lekkiego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Klembów (dotacja z WFOŚiGW) | 14,750 |
|  | Zakup garażu blaszanego dla OSP Klembów | 3,700 |
|  | Dotacja dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Wołominie na zakup zestawu sprzętu ratownictwa drogowego | 10,000 |
| Gmina Kobyłka |  | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowych fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych) | 20,000 |
|  | Zakup agregatu prądotwórczego | 5,000 |
|  | Bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej | 302,808 |
| Gmina Marki |  | Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Dofinansowanie zakup zestawu sprzętu ratowniczego do ratownictwa drogowego | 50,000 |
|  | Dotacje celowe na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych | 283,645 |
|  | Adaptacja pomieszczenia magazynowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej | 147,803 |
| Gmina Poświętne |  | Bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych i obrona cywilna, udział w akcjach ratowniczych, wyposażenie strażnic, naprawa i konserwacja sprzętu itp. | 528,269 |
|  | Budowa strażnicy OSP Turze | 70,487 |
|  | Zakup inwestycyjny lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP wZałubicach | 50,000 |
| Gmina Radzymin |  | Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych | 856,202 |
|  | Wpłata na fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Dofinansowanie przeznaczono na zakup samochodu specjalnego pożarniczo - rozpoznawczego - ratowniczego typu Mikrobus oraz na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i łączności | 25,000 |
|  | Zakup defibrylatora typu AED na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 10,000 |
|  | Usługi remontowe sprzętu pożarniczego | 86,089 |
|  | Zakup inwestycyjny średniego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Radzymin, dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji dachu garażu OSP w Rudzie | 255,000 |
| Gmina StrachówkaGmina Strachówka |  | Utrzymanie w gotowości ochotniczych straży pożarnych, w tym m.in.: zakup umundurowania dla OSP w Boruczy, prace remontowe w budynku remizy w Boruczy, zakup akumulatorów dla OSP w Strachówce, zakup sprzętu dla OSP w Równem, budowa garażu na samochody strażackie w OSP w Równem, wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej | 336,548 |
|  | Dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na zakup zestawu sprzętu ratowniczego do ratownictwa drogowego | 4,890 |
|  | Założenie monitoringu - kamery przed strażnicami OSP i placem św. Floriana w Równem oraz zamontowanie systemu alarmowego w remizie OSP w Równem | 7,000 |
| Gmina Tłuszcz |  | Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych | 1368,955 |
|  | Zakup drabiny Pożarniczej typu Protekta dla OSP Miąse | 3,924 |
|  | Zakup samochodu dla OSP Tłuszcz | 648,000 |
|  | Modernizacja strażnicy OSP Tłuszcz | 18,659 |
|  | Modernizacja strażnicy i rozbudowa poddasza w OSP Chrzęsne | 27,763 |
|  | Modernizacja OSP w Jasienicy | 70,444 |
| Gmina Wołomin |  | Wpłata na fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Dofinansowanie przeznaczono na zakup samochodu specjalnego pożarniczo - rozpoznawczego - ratowniczego typu Mikrobus oraz na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i łączności. Zakup zestawu sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych | 50,000 |
|  | Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, bieżąca konserwacja samochodów i sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP gminy Wołomin, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, dofinansowanie OSP Zagościniec – doposażenie samochodu, dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych dla OSP Stare Grabie, doposażenie OSP w Majdanie  | 817,627 |
|  | Dofinansowanie wykonania zabudowy samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu | 80,000 |
|  | Zakup motopompy  | 4,541 |
| Gmina ZąbkiGmina Ząbki |  | Działania statutowe w zakresie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej | 190,928 |
|  | Dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobus dla Komendy PowiatowejPaństwowej Straży Pożarnej w Wołominie | 12,000 |
|  | Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresiemodernizacji budynku Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach | 7,000 |
| Gmina ZielonkaGmina Zielonka |  | Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych  | 686,889 |
|  | Dofinansowanie zakupu ciężkiego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce | 200,00 |
|  | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczego do ochrony dróg oddechowych | 20,000 |
| Pomoc ludności w sytuacjach kryzysowychPomoc ludności w sytuacjach kryzysowych | Powiat Wołomiński |  | Wydatki na obronę cywilną | 2,844 |
|  | Wydatki na zarządzanie kryzysowe | 73,116 |
|  | Zakup i instalacja przemiennika do celów łączności radiotelefonicznej | 14,575 |
|  | Zabezpieczenie rurociągu w Nadbieli | 51,863 |
|  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 93,724 |
| Gmina Dąbrówka |  | Usuwanie skutków powodzi spowodowanej wezbraniem wód na rzece BUG, udrożnienie przepustu w Czarnowie, zapłata za schronienie 2 osób na czas powodzi w domu opieki dla osób bezdomnych  | 43,214 |
| Gmina Klembów |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - naprawa dróg i zakup folii do zabezpieczania posesji przed zalaniem, budowa przepustów | 26,767 |
|  | Obrona cywilna | 0,319 |
| Gmina Kobyłka |  | Obrona cywilna | 3,728 |
|  | Zarządzanie kryzysowe | 5,994 |
|  | Budowa monitoringu miejskiego - opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu | 0,100 |
| Gmina Marki |  | Obrona cywilna – szkolenia pracowników  | 17,554 |
|  | Osiem dyżurów w centrum monitoringu  | 0,960 |
|  | Obrona cywilna – zakup materiałów i wyposażenia, w tym funkcjonowanie Centrum Monitoringu | 30,189 |
|  | Obrona cywilna – pozostałe wydatki  | 756,259 |
|  | Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym funkcjonowanie Wydziału Monitoringu Zarządzania Kryzysowego i Obronności | 65,161 |
|  | Projekt rozbudowy sieci monitoringu miejskiego obejmujący dwie lokalizacje: rejon otoczenia Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Dużej oraz rejon Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Wczasowej | 14,637 |
| Gmina Radzymin |  | Wydatki na zarządzanie kryzysowe | 172,096 |
|  | Utrzymanie Straży Miejskiej | 1023,928 |
|  | Obrona cywilna | 19,600 |
| Gmina Tłuszcz |  | Obrona cywilna | 0,950 |
| Gmina Wołomin |  | Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez, programów i szkoleń z zakresu ochrony i promocji zdrowia | 11,957 |
|  | Wykonanie tablic promujących zasady zdrowego żywienia, opracowanie artykułów prasowych, szkolenia dla nauczycieli i pracowników socjalnych, zakup nagród w 'Festiwalu piosenki o zdrowiu" | 8,158 |
|  | Wydatki na obronę cywilną - utrzymanie i konserwacja magazynów i sprzętu OC oraz Systemu Alarmowego | 1,000 |
|  | Utrzymanie Straży Miejskiej | 2 160,772 |
|  | Naprawy systemu monitoringu miejskiego | 33,585 |
|  | Wydatki na zarządzanie kryzysowe, w tym zakup namiotu do sytuacji kryzysowych, remont magazynu zarządzania kryzysowego | 30,935 |
|  | Naprawa i konserwacja syren w ramach Systemu Alarmowego | 2,000 |
| Gmina Ząbki |  | Utrzymanie Straży Miejskiej | 2305,702 |
|  | Obrona cywilna | 0,023 |
| Gmina Zielonka |  | Wydatki na obronę cywilną | 3,019 |
|  | Wydatki na zarządzanie kryzysowe | 1,696 |
|  | Utrzymanie Straży Miejskiej | 521,865 |
|  | Ochrona Glinianek w okresie wakacyjnym | 19,849 |
|  | Zmiana położenia kamer monitoringu miejskiego w celu uzyskania maksymalnej przydatności dozoru | 24,587 |
|  | Zakup dodatkowych kamer w ramach projektu zadanie pn.: „Modernizacja systemu monitorującego miasto” | 3,916 |
|  | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 229,286 |
| Poprawa organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowegoPoprawa organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego | Powiat Wołomiński |  | Realizacja programu pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w pobliżu placówek oświatowych | 58,448 |
| Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich |  | Budowa zatok autobusowych, dojść dla pieszych, remont jezdni, poboczy | 596,654 |
| Gmina MarkiGmina Marki |  | Wykonanie 10 progów zwalniających - 9 progów na ulicy Rydza Śmigłego i 1 na ul. 11 Listopada. | 30,726 |
|  | Wykonanie 11 progów zwalniających - 9 progów na ulicy Braci Briggsów i 2 na ul. Sowińskiego | 29,730 |
|  | Montaż barier energochłonnych w pasie drogi ul. Przyleśnej i Stawowej | 59,346 |
|  | Dostosowanie chodników do przejść dla pieszych | 3,164 |
|  | Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic ks. Bpa Władysława Bandurskiego i Okólnej. | 30,000 |
| Gmina Strachówka |  | Wykonanie projektu organizacji ruchu i progu zwalniającego na drodze w Równem | 5,000 |
|  | Zakup znaków ostrzegawczych dla sołectwa Katy Miąski | 0,266 |
|  | Instalacja monitoringu na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Norwida dla sołectwa Strachówka | 6,000 |
| Gmina Tłuszcz |  | Modernizacja kładki dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Stryjkach | 14,900 |
| Gmina Ząbki |  | Przejście piesze pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja – ul. Batorego | 196,644 |
| Gmina Zielonka |  | Zabezpieczenie przejść ulicznych w okolicach szkół i przedszkoli | 455,640 |
| ***Razem koszty w latach 2013-2014: 32 154,58 tys. PLN*** |

2.5. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz lasów

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele:

| **Cele** | **Stan realizacji** |
| --- | --- |
| *Długoterminowe*  | 1. Promowanie walorów przyrodniczych Powiatu oraz idei trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśne
2. Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej przyrody przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego powiatu.
 | W trakcie realizacji.Utrzymanie, modernizacja i tworzenie nowych obszarów i obiektów zieleni. Edukacja i promocja walorów przyrody. Działania koncepcyjne, administracyjne i kontrolne. |
| *Krótkoterminowe*  | 1. Ochrona terenów chronionych i przyrodniczo cennych oraz zachowanie bogactwa biologicznego
2. Ochrona i zwiększanie terenów zieleni osiedlowej na terenie miast i jednostek osadniczych.
3. Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych.
4. Kształtowanie właściwej struktury gatunkowej i wiekowej lasów.
5. Dostosowanie gospodarki leśnej do wymogów wynikających z ochrony sieci obszarów Natura 2000.
 | W trakcie realizacji.Działalność kontrolna odpowiednich służb. Edukacja ekologiczna.Utrzymanie, modernizacja i tworzenie nowych obszarów i obiektów zieleni.Działania koncepcyjne, administracyjne i kontrolne. Właściwa gospodarka leśna |

Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące zadania:

* Promocja walorów przyrodniczych powiatu, także podczas prowadzenia edukacji ekologicznej
* Opracowanie strategii rozwoju turystyki w Powiecie Wołomińskim
* Prowadzenie prac związanych z utrzymaniem i rozwojem zieleni: parków, zieleńców, skwerów, zieleni osiedlowej, terenów rekreacyjnych, cmentarzy, zieleni przyulicznej, itp.
* Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew pomników przyrody
* Program ochrony kasztanowców
* Wykonanie nasadzeń nowych drzew i krzewów
* Sprawowanie opieki nad bezdomnymi lub dzikimi zwierzętami
* Uzgadnianie decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (wzizt) oraz projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
* Wykonanie opracowań planistycznych: programów ochrony środowiska, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowań ekofizjograficznych
* Wykonanie koncesji urządzenia terenu lub rewitalizacji
* Wykonanie nowych obiektów służących do wypoczynku i rekreacji mieszkańców powiatu (boisk, placów zabaw, innych obiektów sportowo - rekreacyjnych) - służących poprawie stanu zdrowia i kondycji mieszkańców, a także promocją zdrowego stylu życia
* Stworzenie dwóch punktów edukacyjnych
* Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach wszystkich form własności
* Zalesienia
* Oczyszczanie terenów leśnych z zanieczyszczeń

Na działania związane z ochroną przyrody, krajobrazu i lasów wydatkowano w latach 2013-2014 kwotę co najmniej 62 532,96 tys. złotych.

Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu w latach 2013 - 2014 przedstawiono poniższej poniżej w tabeli nr 5.

Tabela 5. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz lasów

| **Zadania, kierunki działań** | **Jednostka realizująca** | **Nr** | **Podjęte działania** | **Koszty w tys. złotych** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Promocja walorów przyrodniczych powiatu | Powiat Wołomiński |  | Opracowanie strategii rozwoju turystyki w Powiecie Wołomińskim | 8,908 |
|  | Wyznaczenie tras rowerowych na terenie powiatu (dokumentacja techniczna, mapa turystyczna) | 27,152 |
|  | Stworzenie dwóch punktów edukacyjnych w 2014 r. Lokalizacja jest związana m.in. z nowymi szlakami turystyki kajakowej na rzece Rządzy, Bug i Narew. Celem zadania jest propagowanie walorów turystycznych i przyrodniczych Powiatu Wołomińskiego oraz edukacja ekologiczna mieszkańców i osób odwiedzających powiat | Koszty ujęte w dziale: Edukacja ekologiczna |
|  | Wytyczenie szlaków turystycznych o długości 192 km | 209,140 |
|  | Wydanie przewodnika "Szlakiem kulturowym w Dolinie Liwca” oraz map szlaków turystycznych |  |
|  | Organizacja 3 rajdów pieszo - rowerowych oraz warsztatów wikliny ekologicznej i innych prac ręcznych |  |
|  | Udzielenie dotacji w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki | 59,413 |
| Gmina Dąbrówka |  | Wydruk katalogu „Gmina Dąbrówka – Nadbużańskie zacisze” | 3,321 |
| Gmina Zielonka |  | Realizacja projektu unijnego pn.: ”Rowerem przez Zielonkę- rozwój i promocja gminnej oferty turystycznej. Opracowanie studium wykonalności projektu i promocja projektu | 6,271 |
| Ochrona krajobrazu i ładu przestrzennegoOchrona krajobrazu i ładu przestrzennegoOchrona krajobrazu i ładu przestrzennego | Gmina Dąbrówka |  | Przygotowanie dokumentacji do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla 33 działek, opracowanie oceny aktualności studium oraz planów miejscowych opinie urbanistyczne i ekspertyzy, przystąpiono do prac związanych ze zmianą mpzp | 16,048 |
|  | Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy oraz programu oddziaływania na środowisko | 4,920 |
| Gmina Kobyłka |  | Opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 56,731 |
| Gmina Klembów |  | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy dla miejscowości Wola Rasztowska, dla miejscowości Stary Kraszew, dla miejscowości Pasek, dla miejscowości Ostrówek i Lipka | 53,700 |
|  | Przedłużenie licencji i opieka autorska nad oprogramowaniem służącym prezentacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 6,150 |
| Gmina Marki |  | Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prace geodezyjno-kartograficznymi wykonanymi na potrzeby gospodarki gruntami, w tym Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki | 175,24 |
|  | Opracowanie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla gminy miasta Marki na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. | 7,983 |
| Gmina Poświętne |  | Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, usługi geodezyjne, wykonanie map, wypisy z rejestru | 116,710 |
| Gmina Radzymin |  | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego | 269,188 |
|  | Przebudowa ul. Gen. Żeligowskiego w Radzyminie, w ramach projektu rewitalizacji parku krajobrazowego wpisanego do rejestru zabytków WKZ w Warszawie | 17,958 |
| Gmina Strachówka |  | Wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla gminy Strachówka | 18,450 |
|  | Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strachówka | 20,000 |
|  | Wykonanie oceny prawidłowości wykonania rozgraniczenia działki w Zofininie | 0,615 |
|  | Projekty decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 26,716 |
| Gmina Tłuszcz |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 103,775 |
| Gmina WołominGmina Wołomin |  | Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy orazdecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W roku 2014 uchwalono 4 plany miejscowe: pn. „1 Maja” cz. I, II i III oraz dla rejonu wysypiska w Starych Lipinach. Zaawansowane są procedury 5 planów | 119,800 |
|  | Opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych | 5,804 |
| Gmina Ząbki |  | Plany zagospodarowania przestrzennego. Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. | 339,656 |
|  | Koncepcja zagospodarowania centrum miasta w rejonie ul. Targowej i ul. Piłsudskiego | 30,000 |
| Gmina Zielonka |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 102,703 |
| Ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo | Gmina Tłuszcz |  | Dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego | 3,499 |
|  | Wydatki na tereny prawnie chronione i pomniki przyrody | 14,980 |
| Urządzanie, utrzymywanie i ochrona terenów zieleniUrządzanie, utrzymywanie i ochrona terenów zieleniUrządzanie, utrzymywanie i ochrona terenów zieleni | Powiat Wołomiński |  | Realizacja zadania pn. „Na ratunek kasztanowcom”Zadanie miało na celu ochronę kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka, zagrażającego obumieraniem tych drzew. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  | 9,936 |
|  | Dotacje dla gmin Radzymin, Jadów, Ząbki, Strachówka, Klembów, Poświętne, Zielonka, Dąbrówka i Tłuszcz na bieżące utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych | 236,440 |
|  | Zakup narzędzi do utrzymania terenów zieleni (m.in. rębarki, wycinarki, zagęszczarki, mikrociągnika) | 265,458 |
| Gmina Dąbrówka |  | Bieżące utrzymanie terenów zieleni urządzonej | 27,193 |
|  | Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka (dotacja z Powiatu Wołomińskiego) | 53,080 |
|  | Zakup materiałów do remontu schodów i ogrodzenia placu zabaw, montaż urządzeń na placu zabaw w Szkole Podstawowej w Guzowatce | 7,104 |
| Gmina Klembów |  | Bieżące utrzymanie terenów zieleni urządzonej | 32,388 |
| Gmina Kobyłka |  | Dotacja z Powiatu Wołomińskiego w związku z przejęciem przez Miasto Kobyłka zadania do realizacji z zakresu dróg publicznych, dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej tj. koszenia pasa przydrożnego wzdłuż dróg powiatowych  | 6,335 |
|  | Bieżące utrzymanie terenów zieleni: pielęgnacja i koszenie trawników na terenie miasta, pielęgnacja zieleni na skwerach, placach i terenach zorganizowanej zieleni miejskiej, nasady kwiatów w rabatach i donicach, nasada wiosenna i letnia. | 243,356 |
|  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 13,000 |
| Gmina Marki |  | Wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew, w tym pomników przyrody w pasie drogowym | 19,033 |
|  | Utrzymanie zieleni. Zostały zakupione rośliny ozdobne, wykonano koszenie trawników i terenów wzdłuż głównych ulic oraz przeprowadzono prace pielęgnacyjne zieleni miejskiej | 604,980 |
|  | Wykonanie opinii dendrologicznej drzew | 1,230 |
|  | Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody | 34,615 |
|  | Nagrody dla studentów za prace projektowe dotyczące terenów zieleni w Markach (ul. Stawowa i al. Marsz. J. Piłsudskiego). | 1,598 |
| Gmina Radzymin |  | Utrzymanie zieleni na terenie gminy | 88,133 |
|  | Urządzenie promenady w parku w Radzyminie - ciągu pieszo - jezdnego na ul. Żeligowskiego | Nie uzyskano danych |
| Gmina Strachówka |  | Utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym zakup sadzonek drzew | 51,936 |
|  | Koszenie pasa przydrożnego dróg powiatowych, konserwacja rowów | 25,957 |
| Gmina Tłuszcz |  | Bieżące utrzymanie zieleni | 56,902 |
| Gmina WołominGmina Wołomin |  | Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych (dotacja Powiatu Wołomińskiego) | 297,658 |
|  | Projekt budowy parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie | 390,779 |
|  | Zakup koszy na śmieci w sołectwie Leśniakowizna | 1,500 |
|  | Zakup roślin, kwiatów, ziemi i kory ogrodniczej, nawozów ogrodniczych, krzewów i drzew, sprzętu dla grupy ogrodniczej, wyposażenia terenów zieleni  | 93,590 |
|  | Prace pielęgnacyjnych zieleni niskiej | 116,162 |
|  | Pielęgnacja pomników przyrody | 7,128 |
|  | Ukwiecenie miasta | 17,166 |
|  | Naprawy sprzętu ogrodniczego | 0,488 |
|  | Zakup piasku na place zabaw | 38,850 |
|  | Zakup stojaków na rowery | 5,680 |
|  | Zakup podkaszarki spalinowej z akcesoriami | 1,998 |
| Gmina Ząbki |  | Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Miasta Ząbki | 11,575 |
|  | Utrzymanie zieleni - selekcja, wycinka, pielęgnacja, sadzenie oraz okrzesywanie i przycinanie drzew i krzewów na terenie Miasta Ząbki, zakup nowych zasadzeń drzew, krzewów i roślin ozdobnych wraz z ich pielęgnacją | 285,750 |
|  | Budowa publicznej toalety wraz z modernizacją ścieżek w Parku im. Szuberta w Ząbkach | 322,732 |
| Gmina Zielonka |  | Utrzymanie terenów zieleni, w tym pielęgnacja 15 drzew pomników przyrody | 19,324 |
|  | Wydatki związane z ochroną przyrody, w tym urządzaniei utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 610,010 |
| Ochrona i pielęgnacja lasówZalesianieUtrzymywanie właściwego stanu zdrowotnego drzewostanu i ciągłości użytkowania gruntów leśnychOchrona i pielęgnacja lasówZalesianieUtrzymywanie właściwego stanu zdrowotnego drzewostanu i ciągłości użytkowania gruntów leśnych | Powiat WołomińskiPowiat Wołomiński |  | Prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną. W ramach powierzonego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, Nadleśnictwa (Drewnica, Łochów, Mińsk) prowadziły lustracje lasów, badanie drzewostanów pod kątem występowania szkodników drzew, ustalanie zadań dla właścicieli lasów, cechowanie drewna.Na terenie 4 miejscowości gminy Radzymin, gdzie nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa nie jest powierzony nadleśnictwu, ww. zadania realizował pracownik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie.We współpracy z ARiMR kontynuowano wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych w latach 2002-2003, o łącznej powierzchni 49,5 ha, założonych na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów do zalesienia | 399,892 |
|  | Wydanie 71 decyzji dotyczących gospodarki leśnej (2014 rok) | W ramach bieżącej działalności |
|  | Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów. W 2013r. przeprowadzono 2 akcje likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów, w wyniku czego uprzątnięto 18 dzikich wysypisk śmieci, głównie w lasach na terenie gmin: Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Poświętne. W wyniku ww. działania posprzątano łącznie około 58 ha lasów. Zebrano łącznie 62,8 ton odpadów | Koszty ujęte w dziale: Gleby i grunty oraz surowce mineralne |
| Nadleśnictwo Łochów |  | Zalesienia gruntów - Zalesienie gruntów porolnych sztuczne na powierzchni 1,57 ha oraz w wyniku sukcesji naturalnej na powierzchni 1,21 ha na terenie gminy Jadów | 4,591 |
|  | Pielęgnacja gleby na terenach leśnych - wykaszanie chwastów wokół sadzonek w uprawach do 5 roku życia wykonane zostało na powierzchni: 53,97 ha w 2013 r. i 55,9 ha w 2014 r. na terenie gmin Jadów i Strachówka | 62,948 |
|  | Czyszczenie wczesne lasów zabieg pielęgnacyjny wykonywany w uprawie, do około 10 roku życia drzewostanu zrealizowano na powierzchni: 11,98 ha w 2013 r. i 28,66 ha w 2014 r. na terenie gmin Jadów i Strachówka | 19,249 |
|  | Czyszczenia późne lasów - zabieg pielęgnacyjny wykonywany w młodniku, od 10 do około 20 roku życia drzewostanu zrealizowano na powierzchni: 18,12 ha w 2013 r. i 17,85 ha w 2014 r. na terenie gmin Jadów i Strachówka | 18,407 |
| Gmina Wołomin |  | Dokonanie oprysków związanych z pielęgnacją terenów leśnych gminy | 1,537Część kosztów ujęta w zadaniu: Dokarmianie zwierząt  |
| Opieka nad bezdomnymi lub dzikimi zwierzętamiOpieka nad bezdomnymi lub dzikimi zwierzętami | Gmina Dąbrówka |  | Wyłapanie bezpańskich psów i umieszczenie w schronisku | 62,800 |
|  | Sterylizacja bezdomnych kotów | 1,948 |
| Gmina Jadów |  | Wyłapywanie bezpańskich psów | 92,804 |
| Gmina Klembów |  | Opieka weterynaryjna | 4,580 |
|  | Opłaty za oddanie do adopcji bezdomnych psów | 109,039 |
| Gmina Kobyłka |  | Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka | 459,631 |
| Gmina Marki |  | Zakup klatek „łapek”. Są one użyczane mieszkańcom chcącym wyłapać bezdomne koty, przed ich transportem do lecznic weterynaryjnych  | 2,490 |
|  | Odławianie i transport zwierząt do schroniska oraz do domów adopcyjnych | 19,664 |
|  | Odławianie bezdomnych zwierząt z przeznaczeniem na całodobowy transport zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych | 11,450 |
|  | Opłaty schroniskowe  | 36,325 |
|  | Usługi weterynaryjne - chipowanie i sterylizacja. Koszty związane z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt, na terenie gminy Marki w 2014 r.”. | 319,602 |
|  | Dofinansowanie zadania polegającego na wyłapywaniu i transporcie zwierząt będących uczestnikami zdarzeń drogowych, bezdomnych i wolnożyjących | 18,315 |
|  | Zakup sprzętu do wyłapywania zwierząt. Duże klatki na psy, aplikator pneumatyczny do usypiania agresywnych psów oraz dzikich zwierząt | 3,776 |
| Gmina Poświętne |  | Odławianie psów | Koszty ujęte w zadaniu: Ochrona krajobrazu i ładu przestrzennego |
| Gmina Radzymin |  | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 209,572 |
| Gmina Strachówka |  | Usługi weterynaryjne, odłów, transport i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt  | 4,928 |
| Gmina Wołomin |  | Zakup karmy dla zwierząt dziko żyjących w lasach | 7,750 |
|  | Zakup karmy dla kotów | 4,919 |
|  | Zakup karmy dla bezpańskich psów i transport do schroniska | 246,510 |
|  | Czasowe utrzymanie bezdomnych psów | 20,000 |
|  | Wsparcie akcji czipowania psów na terenie Wołomina | 1,192 |
|  | Odławianie bezdomnych zwierząt, całodobowa opieka nad zwierzętami, opieka weterynaryjna na wypadek zdarzeń drogowych, sterylizacja i kastracja kotek, kocurów i psów | 516,667 |
| Straż Miejska Gmina Wołomin |  | Kontrola w związku z ochroną zwierząt i zdrowia zwierząt. Nałożono 19 mandatów karnych | Koszty ujęte w dziale Poważne awarie i zagrożenia naturalne |
| Gmina Ząbki |  | Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Ząbki i zapewnienie im opieki | 270,936 |
| Gmina Zielonka |  | Zadania z zakresu opieki nad zwierzętami | 215,886 |
|  | Prowadzenie klubu wolontariusza w Zielonce "Przyjaciele Zwierząt" (dotacja) | 106,120 |
|  | Zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Zielonka (dotacja) | 76,000 |
| Rekreacja i wypoczynek mieszkańcówRekreacja i wypoczynek mieszkańcówRekreacja i wypoczynek mieszkańcówRekreacja i wypoczynek mieszkańcówRekreacja i wypoczynek mieszkańcówRekreacja i wypoczynek mieszkańcówRekreacja i wypoczynek mieszkańcówRekreacja i wypoczynek mieszkańcówRekreacja i wypoczynek mieszkańcówRekreacja i wypoczynek mieszkańcówRekreacja i wypoczynek mieszkańców | Powiat WołomińskiPowiat Wołomiński |  | Realizacja projektu "Wyprawa z natura i kulturą" w ramach którego ustawiono 9 wiat turystycznych (stojaki na rowery, stoły z ławami, gry terenowe i tablice edukacyjne) | 185,000 |
|  | Realizacja projektu "Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu". Ustawiono wiatę turystyczną, stojak na rowery, wyremontowano nawierzchnię mineralno - bitumiczną w miejscowości Kuligów w gminie Dąbrówka | 271,981 |
|  | Budowa placu zabaw przy ZSS w Wołominie | 113,876 |
|  | Utrzymanie boisk i lodowisk Orliki | 193,215 |
|  | Poprawa stanu boiska przy ZS w Tłuszczu | 120,012 |
|  | Plac rekreacyjny przy ZSS w Ostrówku | 83,178 |
|  | Wydatki na kulturę fizyczną i sport - dotacje na przeprowadzenie imprez sportowych przez organizacje pozarządowe | 387,171 |
| Gmina Dąbrówka |  | Budowa placu zabaw w Dąbrówce | 41,990 |
|  | Zakup i montaż placu zabaw w Guzowatce  | 10,258 |
|  | Budowa placu zabaw w Trojanach | 20,000 |
|  | Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka (Dąbrówka – Józefów) | 364,933 |
|  | Budowa trasy edukacyjno – spacerowej w miejscowości Wszebory  | 252,764 |
|  | Trasa edukacyjno-spacerowa w miejscowości Kuligów | 75,143 |
|  | Zakup wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu w Dręszewie | 4,305 |
|  | Wykonanie bramek i podwyższenie ogrodzenia na boisku w Laskowie | 1,500 |
|  | Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w Guzowatce | 22,999 |
|  | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowatce | 33,296 |
|  | Prace na boisku w Chajętach – montaż konstrukcji stalowych do wyłapywania piłek, zerwanie darniny, nawiezienie piasku, naprawa siatki | 7,299 |
|  | Odbudowa wraz z modernizacją bieżni przy boisku sportowym w Dąbrówce - opracowanie kosztorysu inwestorskiego | 1,170 |
|  | Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy, m.in. * Turniej Tenisa Stołowego Szkół Gimnazjalnych w Dąbrówce;
* Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych w Józefowie;
* XVI Turniej Tenisa Stołowego;
* Sportowy Dzień Dziecka
* Rozgrywki Dąbróweckiej Gminnej Ligi Piłkarskiej w Chajętach;
* Rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Siatkowej w Dąbrówce;
* Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt
* Turniej Trójek Koszykarskich
* I Turniej Halowy w Piłce Nożnej
* Turniej Gry w Scrable
* Turniej Amatorów Piłki Nożnej Halowej,
* Eliminacje do Mistrzostw Mazowsza w Karate Kyokushim
 | 364,878 |
| Gmina Jadów |  | Wykonanie placu zabaw w Jadowie i zakup wiaty przystankowej | 40,125 |
|  | Dostawa i montaż wyposażenie placu zabaw przy PSP Nowinki | 7,800 |
|  | **Budowa miejsca wypoczynku i rozrywki mieszkańców Gminy Jadów - siłowni zewnętrznej** | Koszty zostaną uwzględnione w 2015 r. |
|  | Wspieranie sportu i rekreacji | 157,856 |
| Gmina Klembów |  | Wspieranie sportu i rekreacji | 206,985 |
|  | Zagospodarowanie boiska szkolnego w Starym Kaszewie | 7,521 |
|  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w Woli Rasztowskiej | 408,286 |
|  | Projekt i budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Roszczep | 1,305 |
|  | Wykup gruntów we wsi Krzywica pod działalność sportowo - rekreacyjną | 59,504 |
|  | Budowa bieżni ze skocznia w dal przy Szkole w Ostrówku | 5,000 |
|  | Budowa sztucznego boiska do piłki nożnej przy Szkole w Dobczynie | 373,030 |
|  | Budowa placu zabaw przy Szkole w Woli Rasztowskiej w ramach programu "Radosna Szkoła" | 134,309 |
| Gmina KobyłkaGmina Kobyłka |  | Budowa piłkochwytu przy boisku od ulicy Zagańczyka | 5,988 |
|  | Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2a w Kobyłce. Zakupiono piłkochwyty, ławkę dla zawodników oraz traktorek. | 32,057 |
|  | Budowa trybuny na potrzeby miejskiego stadionu przy ul. Napoleona 2a w Kobyłce | 34,071 |
|  | Stała konserwacja placów zabaw | Nie uzyskano danych |
|  | Naprawa urządzeń wraz z wymianą pojedynczych elementów | Nie uzyskano danych |
|  | Wymiana piasku w piaskownicach | Nie uzyskano danych |
|  | Zakup urządzeń i ławek na place zabaw | Nie uzyskano danych |
|  | Utrzymanie obiektów sportowych | 358,202 |
|  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 246,109 |
|  | Zakup urządzeń pod place zabaw | 71,662 |
|  | Budowa placu zabaw przy ul. Ceramicznej | 8,669 |
|  | Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Ceramicznej | Nie uzyskano danych |
|  | Zakup i montaż piłkochwytów w Zespole Szkół Publicznych nr 3 | 4,499 |
|  | Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych przy ul. Napoleona | 14,610 |
|  | Budowa skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona | 114,380 |
|  | Zakup i montaż kontenerów socjalnych na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona | 37,412 |
|  | Utworzenie sportowej strzelnicy w pomieszczeniach OSiR "Wicher" w Kobyłce | 21,769 |
|  | Ścieżki zdrowia | 8,610 |
|  | Zagospodarowanie terenu pod boisko przy ul. Mickiewicza róg Wołodyjowskiego | Nie uzyskano danych |
| Gmina MarkiGmina Marki |  | Wyposażenie w materiały gospodarcze, eksploatacyjne obiektu ,,Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Stawowej | 1,586 |
|  | Wyposażenie obiektu ,,Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Okólnej  | 0,339 |
|  | Uruchomienie parkingów rowerowych „Bike & Ride"  | 6,930 |
|  | Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 3 | 210,532 |
|  | Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 4 | 187,139 |
|  | Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 5 przy Zespole Szkół nr 2 | 211,780 |
|  | Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 2 - projekt | 39,500 |
|  | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Turystycznej w Markach | 967,329 |
|  | Opracowanie dokumentacji projektowej boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Dużej 3 | 19,19,366 |
|  | Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie obiektu sportowego przy ul. Wspólnej | 19,967 |
|  | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placów zabaw w rejonie ulicy Małachowskiego oraz na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, modernizację placów zabaw przy ul. Wspólnej i Głównej | 6,642 |
|  | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Dużej 3 | 334,540 |
|  | Plac zabaw wraz boiskiem do piłki plażowej przy ulicy Małachowskiego i Grunwaldzkiej, na tyłach osiedla „Kwitnące”. W bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw wykonano boisko do piłki plażowej | 167,531 |
|  | Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej 14, w ramach którego powstało mini boisko o nawierzchni bezpiecznej umożliwiające gry zespołowe i zabawy dzieci młodszych, a ponadto zamontowano stół pingpongowy betonowy, urządzenie fitness tzw. rowerek i stojak na rowery oraz nowy zestaw wielofunkcyjny | 121,583 |
|  | Zamontowanie nowych urządzeń wielofunkcyjnych na placu zabaw u zbiegu ulic: Głównej i Wiśniowej oraz na placu zabaw na osiedlu przy ul. Wspólnej | 46,566 |
|  | Opracowanie projektu zagospodarowania placu zabaw w ul. Dębowej | 0,700 |
|  | Zakup urządzeń mechanicznych (wykaszarka, wiertarka, zagęszczarka)  | 15,315 |
|  | Materiały do naprawy obiektów na placach zabaw | 2,855 |
|  | Wydatki na kulturę fizyczną i sport | 2297,857 |
| Gmina PoświętneGmina Poświętne |  | Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zabrańcu w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" | 98,163 |
|  | Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turzu w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" | 85,838 |
|  | Budowa boiska sportowo - wielofunkcyjnego w Cygowie | 585,823 |
|  | Zakupy sprzętu do pielęgnacji boiska w Cygowie | 21,137 |
|  | Budowa placu zabaw w miejscowości Czubajowizna | 130,776 |
|  | Budowa placu zabaw w miejscowości Ręczaje Polskie | 54,410 |
|  | Wspieranie kultury fizycznej i sportu, wspierające poprawę stanu zdrowotnego mieszkańców powiatu, aktywnego stylu życia i zmniejszenie zapadalności na choroby cywilizacyjne | 18,932 |
|  | Zakup materiałów na place zabaw | 10,040 |
| Gmina RadzyminGmina Radzymin |  | Budowa boiska ogólnodostępnego we wsi Słupno | 281, 421 |
|  | Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie | Nie uzyskano danych |
|  | Zakup wyposażenia placu zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ciemnem | Nie uzyskano danych |
|  | Ogrodzenie placu zabaw w Starych Załubicach | 14,500 |
|  | Ogrodzenie, wyrównanie terenu czarnoziemem, zakup wyposażenia na plac zabaw w Rudzie | 14,815 |
|  | Zakup wyposażenia placu zabaw i wykonanie podbudowy pod boisko w Cegielni | 23,325 |
|  | Zakup i instalacja zabawek na placu zabaw w Łąkach | 12,426 |
|  | Zakup i montaż fontanny ogrodowej na placu zabaw, zakup drzew iglastych , zakup farby i pędzli w Zwierzyńcu | 9,230 |
|  | Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw rekreacyjno-wypoczynkowego i zakup wyposażenia w Mokrem | 16,703 |
|  | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Słupnie | 23,479 |
|  | Zakup metalowego urządzenia sprawnościowego na plac zabaw w Sierakowie | 14,635 |
|  | Kultura fizyczna i sport | 343,384 |
| Gmina Strachówka |  | Zorganizowanie boiska do gry w piłkę siatkową w Jadwisinie | 0,880 |
|  | Zakup sprzętu do piłki siatkowej (Borucza) | 0,299 |
|  | Zakup trampoliny na plac zabaw w Kątach Wielgich | 0,917 |
|  | Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Młyniskach | 7,749 |
|  | Zakup krzeseł do namiotu wykorzystywanego na imprezy sportowe | 1,293 |
|  | Wydatki na kulturę fizyczną | 9,570 |
|  | Zakupiono sprzęt do tenisa stołowego w miejscowości Kąty Wielgi | 1,409 |
|  | Zagospodarowano teren wiejski pod plac zabaw w miejscowości Młynisko | 1,999 |
| Gmina TłuszczGmina TłuszczGmina Tłuszcz |  | Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Tłuszczu | 6602,084 |
|  | Budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży przy szlaku turystycznym w Jasienicy | 100,391 |
|  | Wykonanie projektu oświetlenia na placu zabaw w Chrzęsnem | 4,551 |
|  | Wykonanie projektu oświetlenia na placu zabaw w Wólce Kozłowskiej | Nie uzyskano danych |
|  | Budowa placu zabaw wraz z terenem do rekreacji sportowej we wsi Białki | 12,332 |
|  | Modernizacja ogródka jordanowskiego w Tłuszczu | 54,448 |
|  | Budowa ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Borki w Tłuszczu | 3,444 |
|  | Budowa placu zabaw w miejscowości Szczepanek - dokumentacja kosztorysowa | 0,357 |
|  | Budowa placu zabaw w miejscowości Franciszków | 18,902 |
|  | Budowa placu zabaw w miejscowości Jasienica Górki - dokumentacja kosztorysowa | 0,350 |
|  | Budowa placu zabaw w miejscowości Fiukały | 6,999 |
|  | Budowa placu zabaw w miejscowości Przysiółek Pieńczyzna | 11,978 |
|  | Budowa placu zabaw przy osiedlu Klonowa w Tłuszczu | 15,000 |
|  | Budowa placu do jazdy na rolkach (skatepark) w Jasienicy | 23,000 |
|  | Legalizacja obiektów Stadionu Miejskiego w Tłuszczu wraz z infrastruktura uzupełniającą | 288,073 |
|  | Budowa placu zabaw na osiedlu Górki Jasienica | Nie uzyskano danych |
|  | Urządzenie placu zabaw w Wagance | 8,879 |
|  | Budowa ogrodzenia i zakup urządzeń do placu zabaw w Fiukałach | 4,189 |
|  | Zakup urządzeń i oświetlenia na plac zabaw w Postoliskach | 5,000 |
|  | Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Szczepanku | Nie uzyskano danych |
|  | Budowa boiska do siatkówki plażowej w Mokrej Wsi | 4,800 |
|  | Zakup stołu do tenisa zewnętrznego w Waganie | 3,825 |
|  | Zakup stołu do tenisa zewnętrznego na plac zabaw na osiedlu Klonowa ul. Norwida w Tłuszczu | 3,825 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wymianę nawierzchni boiska sportowego w m. Postoliska | 6,765 |
|  | Budowa boiska do siatkówki plażowej na osiedlu Kolejowa w Tłuszczu (ul. Przyzakładowa) | 5,730 |
|  | Kontynuacja budowy boisk do piłki nożnej w Jarzębiej Łące | 25,000 |
|  | Rozbudowa boiska przy stawach w Mokrej Wsi | 4,999 |
|  | Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mokrej Wsi | 143,285 |
|  | Budowa boiska do piłki siatkowej w Sołecki Pólko | 7,380 |
|  | Montaż ogrodzenia, utwardzenie i zagospodarowanie placu zabaw w Grabowie | 7,660 |
|  | Modernizacja placów zabaw dla dzieci na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność w Tłuszczu | 14,999 |
|  | Dotacja na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 238,000 |
|  | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, wspierające poprawę stanu zdrowotnego mieszkańców powiatu, aktywnego stylu życia i zmniejszenie zapadalności na choroby cywilizacyjne | 552,101 |
| Gmina WołominGmina Wołomin |  | Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie | 451,820 |
|  | Zakup namiotu ogrodowego w sołectwie Stare Grabie | 1,278 |
|  | Zakup krzeseł i stołów do wyposażenia imprez plenerowych w sołectwie Lipinki | 7,869 |
|  | Przegląd i konserwacja urządzeń na placach zabaw | Nie uzyskano danych |
|  | Zakup altany, studni ozdobnej, ławek i koszy w sołectwie Duczki | 20,000 |
|  | Zakup stolików do gry w szachy, fontanna w sołectwie Duczki | 13,919 |
|  | Zakup koszy betonowych i ławek w sołectwie Majdan | 4,045 |
|  | Zakup ławek i drzewek na plac zabaw w sołectwie Lipinki | 2,995 |
|  | Doposażenie placu zabaw w Mostówce | 8,602 |
|  | Zakup ławek parkowych na terenie Ossowa | 2,000 |
|  | Zakup materiałów na budowę ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu | 8,233 |
|  | Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy przedszkolu w Duczkach | 10,000 |
|  | Zagospodarowanie terenu, nasadzenia, miejsce na ognisko przy ul. Miłej 4 w Duczkach | 22,265 |
|  | Doposażenie placu zabaw w Majdanie | 8,458 |
|  | Wyposażenie placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem w sołectwie Stare Lipiny | 15,997 |
|  | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Grabie Stare | 9,000 |
|  | Wyposażenie placu zabaw ul. Rolna i Pogodna w Nowych Lipinach | 13,958 |
|  | Zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci w sołectwie Ossów | 14,999 |
|  | Wydatki na obiekty sportowe | 3265,926 |
|  | Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji "Huragan" w Wołominie | 5081,074 |
|  | Wspieranie imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności fizycznej | 487,160 |
|  | Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców | 17,629 |
|  | Budowa placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół nr 2 w Wołominie | 243,628 |
|  | Zakup wyposażenia placów zabaw | 36,593 |
|  | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stare Lipiny | 18,500 |
|  | Doposażenie placu zabaw w Nowych Lipinach | 3,136 |
|  | Doposażenie placu zabaw w Czarnej |  |
|  | Doposażenie placu zabaw – siłownia w Majdanie | 5,473 |
|  | Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Helenowie | 7,394 |
|  | Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w lipinach | 2,780 |
|  | Dokończenie ogrodzenia placu zabaw, w tym furtka i brama | 1,375 |
|  | Konserwacja placów zabaw | 38,670 |
|  | Regeneracja fontanny | 4,920 |
| Gmina ZąbkiGmina Ząbki |  | Opieka, porządkowanie, remonty oraz przeglądy placów zabaw na terenie Miasta Ząbki | 96,477 |
|  | Wydatki na obiekty sportowe | 268,694 |
|  | Wydatki na instytucje kultury fizycznej, w tym zapleczem administracyjno-socjalnym na terenie MOSiR w Ząbkach na potrzeby Centrum pobytowego drużyn w ramach EURO 2012 | 1333,883 |
|  | Dotacje celowe dla instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej (Miejski Klub Sportowy Dolcan Ząbki, Uczniowski Klub Sportowy Ząbkovia Ząbki) | 264,000 |
|  | Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni | 18367,509 |
|  | Wkład do nowo utworzonej spółki prawa handlowego do obsługi obiektów sportowych na terenie Miasta Ząbki oraz podwyższenie kapitału Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o. o. | 150,000 |
|  | Budowa toru rolkowego | 605,444 |
|  | Zakup urządzeń zabawowych | 47,897 |
|  | Budowa lodowiska ,,Biały Orlik” przy ul. Batorego w Ząbkach | 9,840 |
|  | Przeniesienie trybuny stadionowej znajdującej się na terenie MiejskiegoOśrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach | 57,575 |
|  | Budowa oświetlenia głównej płyty boiska – projekt | 32,000 |
|  | Oświetlenie boiska treningowego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach – etap II | 16,293 |
|  | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” | 47,633 |
|  | Budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią sztuczną na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach – projekt | 10,000 |
|  | Renowacja boiska od ul. Słowackiego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach (drenaż wraz z założeniem murawy) | 33,091 |
|  | Zakup maszyny do renowacji boisk ze sztuczną nawierzchnią na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach | 49,998 |
|  | Zakup i montaż klimatyzacji na sali fitness trybuny sportowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach | 19,965 |
| Gmina ZielonkaGmina Zielonka |  | Doświetlenie boiska szkolnego | 1,061 |
|  | Budowa boisk przy SP-1 koncepcja i projekt | 14,206 |
|  | Budowa boiska przy SP-1 | 1216,018 |
|  | Budowa placów zabaw przy SP-1 I SP-3 w ramach programu Radosna szkoła | 387,815 |
|  | Budowa piłkochwytów i ogrodzenia w SP-3 | 69,288 |
|  | Utrzymanie placów zabaw | 130,910 |
|  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 | Nie uzyskano danych |
|  | Modernizacja terenów rekreacyjnych przy Miejskim Gimnazjum przy ul. Łukasińskiego 1/3 | Nie uzyskano danych |
|  | Wydatki na kulturę fizyczną i sport | 710,000 |
|  |  Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - opracowano wytyczne dla 6 odcinków ścieżek rowerowych | 4,428 |
|  | Realizacja projektu: Rowerem przez Zielonkę – rozwój i promocja gminnej oferty turystycznej. Zakup rowerów, zakup i montaż stojaków na rowery, projekt budowlany ścieżek rowerowych, oznakowanie tras pieszych i rowerowych, utworzenie gminnego punktu obsługi turystów, tablice informacyjne dla turystów, mapy turystyczne, utworzenie miejskich stref rekreacji z miejscami rekreacji dla dorosłych, wykonanie strony internetowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, wykonanie panoramy miasta oraz filmu prezentującego walory turystyczne Miasta, wykonanie aplikacji na smartfona przeznaczonej dla turystów, druk ulotek dla turystów, organizacja pikniku turystycznego dla mieszkańców, materiały promocyjne  | 363,994 |
|  | Demontaż pomostów, montaż przebieralni plażowych  | 8,328 |
| ***Razem koszty w latach 2013-2014: 62 532,96 tys. PLN*** |

2.6. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie gleb i gruntów oraz surowców mineralnych, w tym gospodarka odpadami

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele:

| **Cele** | **Stan realizacji** |
| --- | --- |
| *Długoterminowe*  | 1. Doskonalenie wdrożenia prawodawstwa dotyczącego ochrony zasobów kopalin, wód podziemnych.
2. Ograniczenie presji środowiskowej podczas prowadzenia robót geologicznych i eksploatacji kopalin.
3. Wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego.
4. Minimalizacja nielegalnej eksploatacji kopalin.
5. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.
6. Dalsza ochrona i przeciwdziałanie degradacji gleb wraz z rekultywacją terenów zdegradowanych
7. Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami
 | W trakcie realizacji.Działania planistyczne. Działania administracyjne i kontrolneDziałania podejmowane przez właścicieli terenu i użytkowników złóż oraz osoby uprawiające ziemię. Działalność kontrolna i administracyjna. Prowadzenie właściwej gospodarki odpadamiEdukacja ekologiczna.  |
| *Krótkoterminowe*  | 1. Wyłączenie złóż nieeksploatowanych i terenów perspektywicznych z obszarów przeznaczonych pod działalność inną niż wydobywcza, w trakcie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Wzrost stopnia rekultywacji oraz rewitalizacja obszarów po dawnych wyrobiskach eksploatacyjnych. Kontrola terenu dawnych wyrobisk w celu ochrony przed powstawaniem nielegalnych składowisk odpadów.
3. Wykorzystywanie gruntów zgodnie z przeznaczeniem klasą bonitacją i zanieczyszczeniem.
4. Powołanie i wdrożenie programu redukcji obniżenia wartości chemicznych i fizycznych gleb oraz gruntów.
5. Zredukowanie powierzchni obszarów zdegradowanych i zanieczyszczonych.
6. Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb.
7. Ochrona gruntów poprzez ograniczenie przeznaczania terenów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
8. Rozwój monitoringu gleb.
9. Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów.
10. Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami.
11. Usunięcie i unieszkodliwienie do 2032 r. wszystkich wyrobów zawierających azbest.
12. Właściwe zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych.
13. Eliminacja nielegalnych składowisk odpadów.
14. Edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.
 | W trakcie realizacji.Działania planistyczne. Działania administracyjne i kontrolneDziałania podejmowane przez właścicieli terenu i użytkowników złóż oraz osoby uprawiające ziemię. Działalność kontrolna i administracyjna. Prowadzenie właściwej gospodarki odpadami |

Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące zadania:

* Wydawanie decyzji związanych z prowadzeniem prac geologicznych,
* Wydanie decyzji związanych z ochroną gruntów rolnych,
* Gospodarka odpadami komunalnymi,
* Odbiór i unieszkodliwianie osadów ściekowych oraz ich zagospodarowanie,
* Utylizacja padłych zwierząt,
* Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów,
* Oczyszczanie powierzchni terenu, w tym terenów leśnych,
* Oczyszczanie dróg (letnie i zimowe),
* Prace porządkowe na terenie gmin,
* Usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest,
* Prace planistyczne z zakresu gospodarki odpadami.

W niniejszym rozdziale przedstawiono kwestie związane z gospodarką odpadami - dziedziną najbliżej związaną właśnie z powierzchnią terenu (poprzez możliwość negatywnego oddziaływania). Dotychczas sporządzane były sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami (co dwa lata), jednak nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zniosła ten obowiązek (jak również wykonywania aktualizacji planów). Obecnie, sporządzane są jedynie plany na poziomie wojewódzkim i krajowym (aktualizowane co sześć lat). Gminy składają natomiast coroczne sprawozdania z gospodarki odpadami do Marszałka Województwa.

W zadaniach dotyczących ochrony powierzchni terenu ujęto także usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest - jest to zadanie związane także z ochroną powietrza atmosferycznego, jak i gospodarką odpadami.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Na zadania związane z ochroną gleb i gruntów oraz surowców mineralnych wydatkowano w latach 2013-2014 kwotę co najmniej 41 862,48 tys. złotych.

Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie gleb i gruntów oraz surowców mineralnych (oraz gospodarki odpadami) wyznaczonych w Programie ochrony środowiska przedstawiono w poniższej tabeli nr 6.

Tabela 6. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie gleb i gruntów oraz surowców mineralnych (oraz gospodarki odpadami)

| Zadania, kierunki działań | Jednostka realizująca | Nr | Podjęte działania | Koszt w tys. złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gospodarka odpadami, w tym oczyszczanie terenuGospodarka odpadami, w tym oczyszczanie terenu Gospodarka odpadami, w tym oczyszczanie terenuGospodarka odpadami, w tym oczyszczanie terenu  | Powiat Wołomiński |  | Wydanie 151 decyzji dotyczących gospodarki odpadami (57 w 2013 roku i 94 w 2014 roku) | W ramach bieżącej działalności |
|  | Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów.W 2013r. przeprowadzono 2 akcje likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów, w wyniku tego uprzątnięto 18 dzikich wysypisk śmieci, głównie w lasach na terenie gmin: Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Poświętne. Łącznie posprzątano około 58 ha lasów i zebrano 62,8 ton odpadów.W 2014r. przeprowadzono akcję likwidacji nielegalnego wysypiska zmieszanych odpadów z budowy i remontów, zlokalizowanego na terenie nieruchomości powiatowej obręb Jadów, gmina Jadów. W wyniku ww. działania uprzątnięto część ww. nieruchomości o powierzchni 0,12 ha. Zebrano i przekazano do utylizacji łącznie 164,82 ton odpadów. | 93,219 |
| Gmina Dąbrówka |  | Zakup programu komputerowego do obsługi systemu odpadowego | 4,303 |
|  | Zadania związane z gospodarką odpadami | 1086,988 |
|  | Wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni ścieków | 54,662 |
|  | Odbiór i utylizacja padłych zwierząt gospodarskich | 8,424 |
| Gmina Jadów |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 781,762 |
|  | Odbiór i utylizacja padłych zwierząt | 49,248 |
| Gmina Klembów |  | Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór, wywóz i utylizacja, funkcjonowanie systemu | 1717,976 |
|  | Odbiór padliny | 36,288 |
|  | Zakup programu komputerowego do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 14,000 |
|  | Odbiór i unieszkodliwienie osadów ściekowych | 63,183 |
|  | Przygotowanie dokumentacji pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 3,690 |
| Gmina KobyłkaGmina Kobyłka |  | Utrzymanie czystości i porządku w mieście:* Zamiatanie pozimowe mechaniczne i tzw. letnie zamiatanie mechaniczne ulic gminnych z czyszczeniem przy krawężnikach i zatok parkingowych.
* Zamiatanie (ręczne) chodników i alejek.
* Sprzątanie śmieci na terenie miasta z ulic, skwerów, placów, w tym placów zabaw.
* Sprzątanie zaśmieconych terenów leśnych przy ulicach: Kraszewskiej (za kapliczką), Radzymińskiej (za cmentarzem); pomiędzy Kochanowskiego a Czarną Kawką, Przyjacielska, Dworkowa, Ketlinga, Jasińskiego, w sąsiedztwie PKP Ossów i Biedronki, Orląt Lwowskich, Wyspiańskiego/Orląt Lwowskich, Żytnia/Żwirki i Wigury.
* Opróżnianie koszy miejskich.
* Sprzątanie pozostałości po kolizjach drogowych oraz po aktach wandalizmu.
* Prowadzenie bieżącej obsługi eksploatacyjnej urządzeń związanych z czystością w mieście.
 | 649,334 |
|  | Gospodarka odpadami | 2584,265 |
|  | Usługi administracyjne systemu gospodarki odpadami | 138,605 |
| Gmina Marki |  | Gospodarka odpadami | 2606,050 |
|  | Oczyszczanie miasta | 1034,312 |
|  | Odbiór i utylizacja padłych zwierząt | 1,556 |
|  | Akcja pn. „likwidacja nielegalnych wysypisk” zlokalizowanych na terenie miasta Marki organizowana jest co roku. W ramach tej zbiórki oczyszczane są tereny leśne oraz nieruchomości gminne. Akcja prowadzona był dwa razy tj. na wiosnę i jesień 2014 r. | 29,841 |
|  | W ramach likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenie miasta Marki zgłaszają się mieszkańcy chcący społecznie posprzątać lasy bądź inne tereny miejskie. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dystrybuuje worki i rękawiczki niezbędne do sprzątania miasta | 0,778 |
|  | Zestawy higieniczne dla zwierząt. Gmina od lat jest partnerem kampanii Fundacji Ekologicznej ARKA „Przyjacielu posprzątaj to nie kupa roboty!”. W ramach akcji gmina zakupiła zestawy higieniczne (woreczki + tekturowa łopatka) do zbierania psich odchodów | 1,291 |
| Gmina Poświętne |  | Czyszczenie poboczy i chodników przy drogach powiatowych (dotacja w Powiatu Wołomińskiego) | 32,732 |
|  | Gospodarka odpadami  | 476,298 |
|  | Oczyszczanie powierzchni terenu, worki na śmieci z okazji Dnia Sprzątania Ziemi | 1,038 |
| Gmina Radzymin |  | Gospodarka odpadami | 3037,183 |
|  | Oczyszczanie miasta i wsi | 385,701 |
|  | Zakupy inwestycyjne wyposażenia na potrzeby obsługi programu gospodarowania odpadami, Referatu Spraw Obywatelskich i Referatu Gospodarki Komunalnej UMiG w Radzyminie, zakupy oprogramowania na potrzeby programu gospodarowania odpadami i Referatu Finansowego UMiG w Radzyminie, oraz sprzętu elektronicznego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radzymin | 120,414 |
| Gmina Tłuszcz |  | Budowa i częściowe wyposażenie punktu selektywnie zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu | 163,600 |
|  | Gospodarka odpadami | 2474,63 |
|  | Oczyszczanie miasta i wsi | 407,148 |
| Gmina Wołomin |  | Bieżące utrzymanie obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Miejskim Zakładzie Dróg i Zieleni w Wołominie | 572,240 |
|  | Zagospodarowanie, odbiór i transport odpadów komunalnych | 9075,992 |
|  | Oczyszczanie terenu gminy, w tym dostawy worków do segregacji odpadów, wywóz nieczystości z koszy ulicznych oraz odbiór odpadów segregowanych do 30 czerwca 2013 roku | 840,432 |
|  | Zakup pojemników na zużyte baterie | 1,961 |
|  | Oczyszczanie gminy, w tym zakup koszy na psie odchody, worków na śmieci dla grupy sprzątającej, odkurzacza, szczoty do zamiatarki ulicznej, mechaniczne oczyszczanie dróg, chodników, skwerów parkingów, placów, opróżniani3 koszy ulicznych  | 1445,556 |
| Straż Miejska Gmina Wołomin |  | Kontrola pozbywania się nieczystości komunalnych zakończona w 2013 roku spowodowanie wzrostu umów ok. 2,5 raza, ciągła kontrola pozbywania się nieczystości płynnych i posiadania pojemników na nieczystości stałe. Nałożono ok. 85 mandatów karnych. | Koszty ujęte w dziale Poważne awarie i zagrożenia naturalne |
|  | Ściganie sprawców zaśmiecania lasów. Nałożono na sprawców 9 mandatów karnych. |
|  | Kontrola właścicieli nieruchomości w związku ze spalaniem odpadów niezgodnie z przepisami. Nałożono 10 mandatów karnych |
|  | Kontrola zakładu transportowego w związku nieprawidłowościami w składowaniu osadów z oczyszczalni ścieków. Wystąpienia do WIOŚ i Starostwa Powiatowego w Wołominie o cofnięcie zezwoleń. |
| Gmina Ząbki |  | Gospodarka odpadami | 5642,765 |
|  | Oczyszczanie miasta | 461,237 |
|  | Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Ząbki | 89,069 |
|  | Zakup programu komputerowego wraz z licencją na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Ząbki | 9,225 |
|  | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Zycha na dz. nr ew. 6/9 obręb 3-29 w Ząbkach | 141,191 |
| Gmina Zielonka |  | Gospodarka odpadami, w tym projekt pn.: „Zielonka segreguje śmieci – gminny system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 1985,492 |
|  | Oczyszczanie miasta | 2975,172 |
|  | Prace porządkowe na terenie miasta | 27,845 |
| Usuwanie azbestu | Powiat Wołomiński |  | Konytnuowano akcję usuwania odpadów azbestowych na terenie 6 gmin Powiatu Wołomińskiego (Klembów, Kobyłka, Poświętne, Strachówka, Zielonka, Marki). W wyniku ww. działania, z 264 posesji odebrano 494,8 Mg odpadów zawierających azbest i przekazano je do unieszkodliwienia na składowiskach odpadów zawierających azbest.  | 139,858 |
| Gmina Dąbrówka |  | Odbiór i utylizacja azbestu (zadanie współfinansowanie przez WFOŚiGW w Warszawie) | 72,404 |
|  | Usuwanie skutków wichury poprzez odbiór i utylizację uszkodzonych dachów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówka | 27,702 |
| Gmina Jadów |  | Odbiór azbestu z terenu Gminy. Pozyskano z WFOŚiGW środki na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Jadów” | 96,703 |
| Gmina Klembów |  | Utylizacja azbestu z budynku gospodarczego w Woli Rasztowskiej | 5,616 |
| Gmina Kobyłka  |  | Dofinansowanie na usunięcie azbestu - zrealizowano 5 wniosków | 3,515 |
| Gmina Marki |  | Utylizacja wyrobów zawierających azbest  | 24,620 |
| Gmina Poświętne |  | Utylizacja odpadów zawierających azbest | 27,085 |
| Gmina Wołomin |  | Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych i niebezpiecznych | 118,837 |
| Gmina ZąbkiGmina Ząbki |  | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ząbki, w tym: demontaż, transport i utylizacja | 17,525 |
|  | Dotacje na demontaż, odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest | 1,922 |
| Racjonalna gospodarka surowcami naturalnymi | Powiat Wołomiński |  | Wydanie 75 koncesji i decyzji związanych z prowadzeniem prac geologicznych (28 decyzji w 2013 roku i 47 decyzji w 2014 roku) | W ramach bieżącej działalności |
| Ochrona gruntów rolnych | Powiat Wołomiński |  | Wydanie 28 decyzji w sprawie ochrony gruntów rolnych | W ramach bieżącej działalności |
| ***Razem koszty w latach 2013-2014: 41 862,48 tys. PLN*** |

2.7. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele zakresu podnoszenia poziomu wiedzy ekologicznej:

| **Cele** | **Stan realizacji** |
| --- | --- |
| *Długoterminowe* | 1. Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa powiatu, kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska
 | W trakcie realizacji.Szczegółowy wykaz w tabeli nr 5 |
| *Krótkoterminowe*  | 1. Kontynuacja i rozszerzenie działań edukacyjnych w szkołach z zakresu ochrony środowiska – podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.
2. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dorosłej części społeczności powiatu.
3. Kształtowanie ekologicznych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa powiatu.
 |

Edukacja ekologiczna polegała przede wszystkim na rozbudzaniu świadomości i wrażliwości ekologicznej, zainteresowania problemami środowiska, upowszechnianiu wiedzy o tej tematyce, kształtowaniu pozytywnych postaw.

Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące zadania:

* Prowadzenie edukacji dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych,
* Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych (np. zakup czasopism, książek, przyrządów, materiałów dydaktycznych itp.),
* Organizacja pozaszkolnych zajęć związanych z edukacją ekologiczną (np. rajdów rowerowych),
* Organizacja konkursów, quizów związanych z ochroną środowiska,
* Organizacja akcji edukacyjnych, festynów i imprez ekologicznych, np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi,
* Organizacja szkoleń, konferencji, konkursów, warsztatów z zakresu ochrony środowiska (dla nauczycieli, pracowników instytucji, uczniów),
* Współpraca ze stowarzyszeniami zajmującymi się ochroną środowiska lub edukacją ekologiczną,
* Wsparcie wolontariatu,
* Utworzenie punktów edukacyjnych,
* Utworzenie ścieżek przyrodniczych i edukacyjnych,
* Uruchomienie infolinii,
* Edukacja poprzez strony internetowe,
* Wspieranie sportu, zdrowego tryby życia i profilaktyki zdrowotnej.

Na zadania związane z edukacją ekologiczną poniesiono w latach 2013-2014 koszty w wysokości co najmniej 1 028,068 tys. złotych.

Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej w latach 2013-2014 przedstawiono w poniższej tabeli nr 7.

Tabela 7. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej

| **Zadanie, kierunki działania** | **Jednostka realizująca** | **Nr** | **Podjęte działania** | **Koszt w tys. złotych** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiskaKontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiskaKontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiskaKontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiskaKontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiskaKontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiskaKontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiskaKontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiskaKontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiskaKontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiskaKontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska | Placówki oświatowe |  | Edukacja ekologiczna w ramach programów szkolnych i zajęć pozaszkolnych  | W ramach bieżącej działalności |
| Zespół Szkół w Zielonce |  | Kształcenie w zawodzie Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej | W ramach bieżącej działalności |
| Nadleśnictwa:Drewnica, Łochów, Mińsk, Jabłonna  |  | Zajęcia edukacyjne prowadzone przez leśników zarówno w pracowaniach edukacyjnych w obiektach Nadleśnictw jak również w terenie – na ścieżkach ekologicznych, w Punktach Zagospodarowania Turystycznego, a także w szkołach  | W ramach bieżącej działalności |
| Powiat WołomińskiPowiat WołomińskiPowiat WołomińskiPowiat WołomińskiPowiat WołomińskiPowiat WołomińskiPowiat WołomińskiPowiat WołomińskiPowiat Wołomiński |  | Organizacja Rajdu Rowerowego na Orientację Chrzęsne 2013 i Ostrówek 2014.Rajd odbywa się corocznie od 2011r. Celem rajdu była promocja ekologicznego stylu życia, upowszechnianie proekologicznych środków transportu, promowanie aktywnego wypoczynku oraz walorów turystycznych i przyrodniczych Powiatu Wołomińskiego.Na mecie rajdu zorganizowano mini festyn z warsztatami i zadaniami z zakresu edukacji ekologicznej. | 27,446 |
|  | Organizacja quizów ekologicznych.Quizy odbywały się przy stoiskach Wydziału Ochrony Środowiska, zorganizowanych w Ossowie (15 sierpnia) w ramach obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej, podczas Dni Powiatu Wołomińskiego (28 września) oraz w na zakończenie rajdu rowerowego. Quizy są łączone z pogadankami i prezentacjami dot. minimalizacji odpadów, uciążliwości odpadów z tworzyw sztucznych, oszczędzania wody i energii, ochrony przyrody itp. – rozdawane są na ten temat ulotki/broszury.Uczestnikom quizów wręczane są nagrody w postaci: sadzonek, książek, biodegradowalnych środków czystości, pamięci przenośnych o pojemności 4 GB w ekologicznej obudowie, toreb bawełnianych i innych gadżetów. (2013 rok) | 9,820 |
|  | Organizacja konkursu pn. „Sprzątanie Świata i ochrona kasztanowców” w 2013 rokuKonkurs skierowany był do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Wołomińskiego, który polegał na przeprowadzeniu akcji „Sprzątania Świata” oraz wygrabieniu liści spod kasztanowców w celu ochrony ich przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Celem było m.in.: promocja ekologicznego stylu życia; zwrócenie uwagi na problem zaśmiecania najbliższego otoczenia oraz na powstawanie dzikich wysypisk odpadów; podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami oraz wpływu odpadów na środowisko, a także minimalizacja szkód powodowanych przez szkodnika kasztanowców i ratowanie tych cennych drzew. Do konkursu prace zgłosiło 8 szkół. W wyniku tych prac wykonano: wygrabienie liści spod 85 kasztanowców, zlokalizowanych zostało ok. 20 dzikich wysypisk, przeprowadzono szereg warsztatów, akcji edukacyjnych oraz wykonano kilka prezentacji oraz gazetek szkolnych propagujących ochronę środowiska | 5,939 |
|  | Organizacja konkursu pn. „Sprzątanie Świata 2014” – skierowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Wołomińskiego. Każda szkoła mogła zgłosić do konkursu jedną klasę. Na podstawie zgłoszenia, każdej szkole przekazano 20 szt. chwytaków do śmieci, 25 szt. worków na śmieci i 50 szt. par rękawiczek, co posłużyło realizacji zadania. Uczestnicy mieli za zadanie: odbyć zajęcia terenowe poprowadzone przez nauczyciela lub uczniów (dowolny temat z dziedziny ekologii i ochrony Środowiska); posprzątać zaśmiecone miejsca na terenie lub w pobliżu szkoły; wygrabić liście spod przynajmniej 10 szt. kasztanowców rosnących na terenie lub w pobliżu szkoły (ochrona kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka).Do konkursu zgłosiło się 16 szkół (łącznie 283 uczniów). Opiekunom grup przekazano chwytaki do śmieci, rękawiczki ochronne i worki na śmieci. W wyniku akcji każda ze zgłoszonych klas przeprowadziła warsztaty terenowe, których tematem przewodnim była ochrona środowiska, wykonano zabiegi chroniące kasztanowce (wygrabiono liście spod 170 drzew) oraz uprzątnięto tereny w pobliżu szkół (zebrano łącznie ok. 50 worków śmieci). Efekty działań zostały opisane i udokumentowane w pracach konkursowych.Celem było m.in.: promocja ekologicznego stylu życia; zwrócenie uwagi na problem zaśmiecania najbliższego otoczenia oraz na powstawanie dzikich wysypisk odpadów; podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami oraz wpływu odpadów na środowisko; promocja czystego środowiska, zarówno w skali regionu, kraju jak i całego świata; wygrabienie liści spod kasztanowców w celu ochrony ich przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Konkurs stał na wysokim poziomie - zwyciężyły w nim równorzędnie 3 szkoły, pozostałe otrzymały wyróżnienia | 8,805 |
|  | Organizacja konkursu pn. „Dajmy drugą szansę naszym śmieciom” – skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (gimnazja, szkoły średnie) z terenu Powiatu Wołomińskiego i polegał on na zaprojektowaniu i wykonaniu dowolną techniką przedmiotu użytkowego z odpadów, przedłużenie życia produktu (zmiana jego przeznaczenia). Celem konkursu było: rozwijanie postaw zapewniających ograniczanie wytwarzania odpadów, umiejętności sprzyjających segregacji odpadów i ich powtórnego wykorzystania; poszerzanie wiedzy na temat potrzeby segregowania odpadów i oszczędzania surowców oraz zalet recyklingu; budowanie postawy racjonalnego korzystania z zasobów przyrody.Na konkurs wpłynęło 186 prac spośród których wyłoniono I, II, III miejsce, w trzech kategoriach wiekowych (przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe) oraz przyznano 27 wyróżnień. Zakończenie konkursu nastąpiło 12 czerwca 2013 r., a laureatom ufundowano nagrody w postaci: tablet (2 szt.), aparat cyfrowy (2 szt.), odtwarzacz MP4 (2 szt.) książki (27 szt.) | 3,825 |
|  | Organizacja konkursu pn. „Zielony Motyl” i obchody związane ze Światowym „Dniem Ziemi” w 2014 roku.Konkurs skierowany był do wszystkich placówek oświatowych mieszczących się na terenie Powiatu Wołomińskiego. Został on podzielny na 4 kategorie wiekowe (przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III i IV-VI oraz gimnazjum-liceum). Wszyscy zainteresowani, którzy zadeklarowali chęć wykonania zadania otrzymali emblematy (opaski silikonowe lub wpinki) wyróżniające uczestników akcji. Każda zgłoszona do konkursu „drużyna” miała wykonać jedno, max dwa zadania spośród zaproponowanych przez organizatora lub w innej formie po uzgodnieniu z organizatorem. Warunkiem było zapewnienie osiągnięcia określonego efektu ekologicznego. Łącznie do konkursu zgłosiły się 53 drużyny, obejmujące łącznie 577 uczniów w wieku od 3 do 17 lat, a nad koordynacją przebiegu zadań w szkołach czuwało łącznie ok. 50 nauczycieli. Przedmiotem oceny komisji konkursowej były sprawozdania dokumentujące przeprowadzone akcje (opisy ze zdjęciami, wywiady, filmiki, prace plastyczne, literackie, teatralne, poradniki, ankiety itp.). W czterech kategoriach wyłoniono miejsca od I do III. Przyznano również wiele wyróżnień. Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzymał drobny gadżet za uczestnictwo. Finał konkursu uświetniły dwa spektakle wystawione przez dzieci i młodzież, a także dwie prelekcje przyrodników, na temat pomników przyrody oraz ochrony ptaków. Przeprowadzono także zbiórkę odpadów (baterie, termometry rtęciowe itp.), za które można było otrzymać sadzonkę rośliny ozdobnej lub drzewko. Rozdysponowano 100 szt. sadzonek, a w efekcie zadania zebrano ok. 60 kg baterii oraz 12 termometrów rtęciowych | 16,426 |
|  | Organizacja konkursu „Szkolne ogrody” w 2014 roku.Konkurs skierowany do placówek oświatowych - szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych i polegał na opracowaniu w formie graficznej projektu/koncepcji urządzenia ogrodu przyszkolnego. Na konkurs z jednej szkoły mogła wpłynąć 1 praca - wybrane albo w trybie konkursu wewnątrzszkolnego, albo przygotowane przez wytypowany zespół autorski w danej szkole. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, zapewnienie możliwości prowadzenia terenowych zajęć edukacyjnych, poprawa estetyki szkół, dbałość o teren przyszkolny. Na konkurs wpłynęły 24 prace, spośród których wyłoniono laureatów I, II i III miejsca oraz przyznano 7 wyróżnień. Laureatom ufundowano możliwość zrobienia zakupów w wyznaczonym przez Organizatora sklepie ogrodniczym, do podanej wartości. Zapewniło to możliwość zrealizowania opracowanego projektu | W ramach bieżącej działalności |
|  | Organizacja konkursu „Ogrody idealne” w 2014 roku.Konkurs był skierowany jest do mieszkańców Powiatu Wołomińskiego i polegał na opracowaniu w formie graficznej projektu/koncepcji urządzenia ogrodu, uwzględniającego ukształtowanie terenu, istniejące zagospodarowanie otoczenia, w tym ewentualną istniejącą zieleń (drzewa i krzewy). Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poprawa estetyki powiatu, dbałość o tereny zieleni, poszerzenie wśród mieszkańców wiedzy ogrodniczej, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Na konkurs wpłynęło 11 prac, spośród których wyłoniono laureatów. W ramach nagród ufundowano możliwość zrobienia zakupów w wyznaczonym przez Organizatora sklepie ogrodniczym do podanej wartości. Zapewniło to możliwość zrealizowania opracowanego projektu | 2,833 |
|  | Przeprowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej prawidłowego zagospodarowania odpadów i ścieków w 2013 roku.W związku z ciągle licznymi przypadkami wypalania odpadów w piecach domowych oraz wylewania nieczystości płynnych na powierzchnię ziemi i do rowów, do wszystkich gmin zostało wysłane obwieszczenie Starosty Wołomińskiego, informujące mieszkańców o zagrożeniach, jakie niosą za sobą takie zachowania oraz o grożących za nie karach, a także przykładowe wzory ulotek do wykorzystania i rozpropagowania wśród mieszkańców. Jednocześnie zwrócono się do gmin z prośbą o zwiększenie ilości kontroli posesji i prowadzenie akcji edukacyjnych, skierowanych do mieszkańców. W tym zakresie zorganizowano również akcję informacyjną poprzez media lokalne oraz przesłano prośbę do Komendy Powiatowej Policji w Wołominie o zwrócenie szczególnej uwagi na przypadki spalania odpadów i wylewani ścieków w miejscach niedozwolonych.W drugim etapie zakupiono i dokonano dystrybucji na terenie Powiatu Wołomińskiego plakatów (500 szt.) i ulotek (1000szt.) pn. „Kochasz dzieci - nie pal śmieci”, informujących o szkodliwości spalania śmieci w piecach domowych | 2,337 |
|  | Przeprowadzenie akcji: Ekologiczne święta w 2013 roku.Akcja, która polegała na zbiórce niepotrzebnego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców Powiatu Wołomińskiego. Choinkę można było zdobyć również w zamian za okazanie dokumentu potwierdzającego przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej w 2013 roku lub kopii wniosku o przyłączenie do kanalizacji lub kopii rachunku za wywóz nieczystości płynnych z listopada lub grudnia 2013 roku. Akcja odbyła się 20 grudnia 2013 roku. W sumie rozdano 100 choinek. Zużyty sprzęt odebrała uprawniona firma zajmująca się jego zbieraniem | 4,050 |
|  | Przeprowadzenie akcji: Ekologiczne święta w 2014 roku.Akcja polegała na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców Powiatu Wołomińskiego. W zamian za oddanie ww. sprzętu, uczestnicy akcji otrzymali 7- letnie sadzonki świerków w doniczkach. W sumie rozdano 210 choinek. Zużyty sprzęt (10,5 m3) odebrała firma zajmująca się jego zbieraniem. Akcja odbyła się 22 grudnia 2014 roku przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Wołominie | 7,270 |
|  | Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli - dnia 15 lutego 2013 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przeprowadzono szkolenie pt. „Przyznawanie szkole i przedszkolu certyfikatu jakości ekologicznej Zielona Flaga i Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej” w ramach programu „Szkoły dla Ekorozwoju”. Szkolenie przeprowadzone zostało przez Fundację GAP Polska | 0,930 |
|  | Przeprowadzenie akcji pn. „NIE! dla wypalania traw na Mazowszu” w 2013 roku. W ramach akcji: - do 31 parafii przesłano apel Starosty Wołomińskiego dot. zaniechania wypalania traw i innych pozostałości roślinnych na łąkach, polach itp., z prośbą o odczytanie go w ramach ogłoszeń duszpasterskich,- do 23 szkół z terenu Powiatu Wołomińskiego rozesłano materiały edukacyjne, w postaci 3 płyt CD/DVD, które posłużyły w szkołach do przeprowadzenia lekcji na temat zagrożeń, jakie wiążą się z wypalaniem traw,- przeprowadzono konkursy plastyczne pn. „STOP! Wypalaniu traw”, we współpracy ze szkołami. Starostwo Powiatowe w Wołominie ufundowało nagrody w postaci: aparatów cyfrowych (2 szt.), odtwarzaczy MP3 (6 szt.), piłek do siatkówki (2 szt.), liczników do roweru (2 szt.) | 1,346 |
|  | Organizacja podczas festynu pn. ”Ekologiczna wioska smerfów”, dnia 2 czerwca 2013 roku, we współpracy z Gminą Dąbrówka oraz Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce, konkursów oraz zajęć edukacyjno – ekologicznych. Celem ww. działań edukacyjnych było: podnoszenie świadomości oraz poziomu wiedzy dzieci i osób dorosłych szczególnie na temat gospodarki odpadami i środowiska, upowszechnianie ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu, rozwijanie u dzieci wrażliwości i szacunku dla otaczającej przyrody.W ramach organizacji konkursów Starostwo Powiatowe w Wołominie ufundowało nagrody w postaci: aparatów cyfrowych (6 szt.), odtwarzacza BLU-RAY (1 szt.) oraz gier edukacyjnych (3 szt. Interaktywna Mapa Świata i 3 szt. Magic Book) | 3,242 |
|  | Organizacja „Tygodnia ekologicznego” – w terminie 20-25 maja 2013 roku.Projekt został zrealizowany w ramach kampanii EKO-edukacja, wspólnie z Fundacją Dzieci-Dzieciom „Wyspy Leonarda” oraz z Nadleśnictwem Drewnica. Podczas ww. projektu przeprowadzono warsztaty ekologiczne w 3 przedszkolach oraz w 5 szkołach podstawowych i konferencję ekologiczną; 2 placówki wystawiły własne przedstawienia teatralne o tematyce ekologicznej. Podczas zbiórki elektroodpadów, w zamian za dostarczony elektroodpad przekazywano sadzonkę – łącznie rozdano ok. 600 szt. sadzonek oraz ok. 100 szt. drobnych gadżetów. W wyniku ww. zbiórki zebrano ok. 10 ton elektroodpadów | 2,476 |
|  | Przeprowadzenie Akcji „Dzień Dziecka” w 2014 rokuAkcja była skierowana do przedszkoli z Powiatu Wołomińskiego, które zostały zaproszone do składania programów wydarzeń planowanych z okazji Dnia Dziecka. Warunkiem było uwzględnienie w programie elementów związanych z ekologią. Na zaproszenie odpowiedziały 3 przedszkola i nich właśnie zorganizowano zabawy i quizy ekologiczne z nagrodami. W zajęciach łącznie wzięło udział ponad 200 dzieci. Nagrodami były „odblaski” (zawieszki lub opaski) oraz zabawki aktywizujące ruch lub aktywność fizyczną lub umysłową | 2,968 |
|  | Przeprowadzenie Akcji pn. „Zimowy karmnik” w 2014 r.Akcja rozpoczęta w 2014 roku i kontynuowana w 2015 roku, jest adresowana do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, funkcjonujących na terenie Powiatu Wołomińskiego. Do współpracy w organizacji ww. akcji zaproszone zostały koła łowieckie z terenu Powiatu Wołomińskiego, Nadleśnictwo Drewnica, Łochów, Mińsk i Jabłonna, Liga Ochrony Przyrody oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.Do akcji zgłosiło się 25 placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i licea – łącznie 427 uczniów) każda z nich otrzymała karmę dla ptaków (po 23,5 kg). W ramach akcji zorganizowano szkolenie nt. prawidłowych zasad dokarmiania ptaków oraz ich rozpoznawania i obserwacji w przyrodzie, prowadzonych przez przedstawicieli Nadleśnictwa Drewnica, Łochów oraz OTOP-u. W szkoleniu wzięło udział 28 nauczycieli ze zgłoszonych do konkursu placówek oświatowych. Na podstawie uzyskanych informacji podczas szkolenia każdy ze zgłoszonych zespołów miał za zadanie przedstawić swój plan działania (poradnik), opracować projekt plakatu dot. prawidłowego dokarmiania ptaków, a także wskazać osobę odpowiedzialną za prawidłowe przeprowadzenie akcji i wykorzystanie przydzielonej karmy. Kolejnym etapem konkursu jest realizacja zaakceptowanych przez organizatora planów działania i stworzenie fotorelacji z przeprowadzonych działań. Następnie komisja wyłoni Laureatów biorąc pod uwagę wszystkie etapy. Zakończenie konkursu zaplanowane zostało na maj 2015 roku.Celem akcji jest ochrona ptaków zimujących w Polsce, poprzez: propagowanie prawidłowych zasad zimowego dokarmiania ptaków, wykładanie karmy dla ptaków w okresach mrozu i zalegania pokrywy śnieżnej, naukę obserwacji i rozpoznawania ptaków zimujących w Polsce, kształtowanie aktywnej, świadomej i odpowiedzialnej postawy wobec przyrody | 2,309 |
|  | Współpraca ze Stowarzyszeniem AXA w 2013 roku w ramach projektu międzynarodowej wymiany młodzieży „Workcamp – nowa forma edukacji”, w którym uczestniczą wolontariusze z różnych państw świata. W ramach wymiany przekazano 50 szt. pamięci przenośnych w obudowie drewnianej, 50 szt. długopisów papierowych i 50 szt. katalogów opisujących walory przyrodnicze Powiatu Wołomińskiego, jako gadżety promocyjne dla uczniów, których gościło Stowarzyszenie AXA | 1,213 |
|  | Doposażenie placówek szkolnych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wołominie.Zakup gablot (7 szt.) dla celów edukacji ekologicznej. Gabloty przekazano 7. zainteresowanym szkołom podlegającym powiatowi | 4,880 |
|  | Prasa ekologiczna dla szkół w 2014 roku.Dokonano zakupu rocznej prenumeraty Poradnika ekologicznego "Eko i my" dla 9 placówek szkolnych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wołominie oraz dla Starostwa Powiatowego w Wołominie. W ramach ww. prenumeraty Starostwo Powiatowe w Wołominie bezpłatnie zamieściło w Poradniku ekologicznym "Eko i my" dwa artykuły dot. edukacji ekologicznej, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wołominie | 1,266 |
|  | Wsparcie wolontariatu. Na prośbę Młodzieżowego Wolontariatu Szkolno – Parafialnego „Otwarte serce” zakupiono i przekazano 60 szt. sadzonek roślin liściastych gatunków rodzimych, w pojemnikach wielkości P9 i 3 szt. 50 litrowych worków ziemi. Ww. rośliny i ziemia zostały wykorzystana podczas organizacji warsztatów dla dzieci przy stanowisku ekologicznym, promującym zdrowe żywienie oraz ogrodnictwo podczas IV Festynu pt. „W Baśniowej Krainie… w Wołominie”, który odbył się w dniu 26.06.2014 r. w Przedszkolu nr 5 im. Kota w Butach” przy ul. Broniewskiego w Wołominie | 0,200 |
|  | Stworzenie dwóch punktów edukacyjnych. Zadanie obejmowało wykonanie dwóch drewnianych wiat, przy których zainstalowano tablice edukacyjne, stojaki na rowery oraz stoły z ławami (pod zadaszeniami wiat). Obiekty zlokalizowano we wsi Arciechów i Stare Załubice, gm. Radzymin. Lokalizacja jest związana m.in. z nowymi szlakami turystyki kajakowej na rzece Rządzy, Bug i Narew. Celem zadania jest propagowanie walorów turystycznych i przyrodniczych Powiatu Wołomińskiego oraz edukacja ekologiczna mieszkańców i osób odwiedzających Powiat Wołomiński | 13,997 |
| Gmina Jadów |  | Druk książki na temat Ochotniczych Strażach Pożarnych | Koszty ujęte w zadaniach z zakresu poważnych awarii i zagrożeń naturalnych |
| Gmina Kobyłka |  | Uruchomienie i prowadzenie tematycznej strony internetowej www.kobylka.pl/eko |  |
| Gmina MarkiGmina Marki |  | Uruchomienie infolinii dotyczącej odbioru odpadów obsługiwanej przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska | 0,099 |
|  | Nagrody w konkursie Marki w Zieleni, tablice informacyjne | 5,584 |
|  | W ramach programu pn. „Mareckie rady na odpady” pięć szkół otrzymało materiały dydaktyczne w postaci gier planszowych oraz plansz dydaktycznych. Materiały związane są z gospodarką odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej segregacji odpadów, symboli ekologicznych i opakowań | 4,186 |
|  | W ramach zadania pn. Program edukacyjno-informacyjny „Mareckie rady na odpady” w pięciu szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie naszego miasta odbył się spektakl teatralno-edukacyjny „Wielkie psotki małej Dorotki”. (dotacja WFOŚiGW) | 17,599 |
|  | Realizacja zadania pn. Program edukacyjno-informacyjno „Mareckie rady na odpady – dla malucha”(gra memo „Proste sposoby na ochronę przyrody”) | 0,814 |
|  | Realizacja programu „Mareckie rady na odpady – dla malucha” - zajęcia edukacyjne. Przedszkolaki uczęszczające do mareckich przedszkoli wzięły udział w edukacyjnych szkoleniach, których tematem przewodnim było hasło „Dużo odpadów jest wokół nas, na recykling nadszedł czas!” | 7,710 |
|  | W mareckich przedszkolach, które wyraziły chęć udziału w projekcie edukacyjnym „Mareckie rady na odpady – dla malucha”, aktorzy-animatorzy poprowadzili warsztaty teatralno-edukacyjne „Jaś i Małgosia”. Celem warsztatów było kształtowanie wśród najmłodszych nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za ochronę środowiska przyrodniczego | 7,800 |
|  | Nagrody i materiały edukacyjne w programie edukacyjnym „Strasznie pożyteczne – nietoperze i inne zwierze”, organizacja konkursu „Marki w zieleni” | 9,901 |
|  | Kampania edukacyjna „Strasznie pożyteczne – nietoperze i inne zwierze”- opracowanie materiałów edukacyjnych, wykonanie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy. Realizacja zadania pn. „Energia – korzystaj EKOlogicznie!”. Celem warsztatów edukacyjnych dotyczących efektywności energetycznej jest dotarcie do ogółu społeczeństwa (różnych grup społecznych) z wiedzą służącą podniesieniu świadomości ekologicznej z naciskiem na możliwości wykorzystania jej w praktyce. Przedsięwzięcie związane jest głównie z propagowaniem energooszczędności przekładającym się wprost na ograniczenie produkcji CO2 oraz z promowaniem odnawialnych źródeł energii, które można wykorzystać przy istniejących lokalnych warunkach środowiskowych.(dotacja WFOŚiGW) | 16,518 |
| Gmina Radzymin |  | Prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez stronę internetową gminy www.radzymin.pl - zakładka "Edukacja ekologiczna" | W ramach bieżącej działalności |
|  | Wykonanie Raportu z ewaluacji wewnętrznej działania w ramach Programu edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju gminy Radzymin na lata 2012 - 2015 | W ramach bieżącej działalności |
|  | Realizacja pilotażowego programu pn. „Nasi bracia mniejsi – przyjaźń i odpowiedzialność”.  | W ramach bieżącej działalności |
|  | Organizacja konkursu fotograficznego "Elektrośmieć - czy mnie złapiesz?" | W ramach bieżącej działalności |
| Gmina Tłuszcz |  | doradztwa leśnego dla prywatnych właścicieli lasu |  |
| Gmina Wołomin |  | Edukacja Prowadzenie ekologiczna i aktualizacja dokumentów związanych z ochroną środowiska | 287,901 |
|  | Przeprowadzenie zajęć przyrodniczych dla dzieci i młodzieży z gminy Wołomin (edukacja ekologiczna) | 15,411 |
|  | Aktualizacji strony internetowej www.czystywolomin.pl (edukacja ekologiczna) – | 4,400 |
|  | Zakup materiałów dla Zielonych Klas dla szkół i przedszkoli gminy Wołomin oraz materiałów z logo „Czysty Wołomin” | 68,905 |
|  | Usługi dla Zielonych Klas dla szkół i przedszkoli gminy Wołomin | 63,327 |
| Gmina Zielonka |  | Zorganizowanie cyklu imprez promujących zdrowia dla mieszkańców | 5,980 |
|  | zorganizowanie cyklu imprez „Sport to zdrowie” | 2,520 |
|  | Edukacja ekologiczna. Miasto Zielonka otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn. "Eko Zielonka - program edukacyjny z zakresu ekologii prowadzony przez Gminę Zielonka na rzecz jej mieszkańców". W ramach zadań powyższego projektu, Urząd Miasta Zielonka wydał dwie publikacje:* Kolorowankę dla dzieci pt. "Mały Ekolog z Zielonki"
* Broszurę edukacyjną pt. "Segreguję, środowisko szanuję"

Obie publikacje mają na celu kształtowanie dobrych postaw ekologicznych oraz rozpowszechnianie zasad prawidłowego postępowania z odpadami. | 28,873 |
| Komenda Powiatowa Państwowej StrażyPożarnej  |  | Edukacja dzieci i młodzieży w szkołach i na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wołominie – Kampania pt. ” Nie dla wypalania traw” | 0,300 |
|  | edukacja społeczności powiatu – Kampanie społeczne: „Nie dla wypalania traw”, „Nie dla czadu”, „Bezpieczny senior”, Razem tworzymy bezpieczny Wołomin” | 0,300 |
| Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia | Powiat Wołomiński |  | Realizacja programów polityki zdrowotnej | 157,919 |
|  | Wspieranie akcji promujących zdrowie | 44,922 |
| Gmina Marki |  | Realizacja programów polityki zdrowotnej | 23,46 |
|  | Organizacja wykładu o tematyce zdrowego odżywiania dzieci, dla rodziców, nauczycieli i mieszkańców Marek | 1,944 |
| Gmina Wołomin |  | Realizacja programów polityki zdrowotnej | 118,117 |
| Gmina Zielonka |  | Promocja zdrowia - dotacja | 10,000 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie  |  | Zajęcia edukacyjne w zakresie higieny, ochrony zdrowia, zdrowego odżywiania, poprawy formy fizycznej.  | W ramach bieżącej działalności |
| ***Razem koszty w latach 2013-2014: 1 028,068 tys. PLN*** |

3. ANALIZA WSKAŹNIKÓW SŁUŻĄCYCH OCENIE EFEKTÓW REALIZACJI PROGRAMU

Podstawą monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan środowiska naturalnego i presję na środowisko oraz stan infrastruktury techniczno – inżynieryjnej.

Wskaźniki środowiskowe przedstawiono w tabeli nr 9. Z powodu braku danych statystycznych za 2014 rok, w tabeli zamieszczono dane dla roku 2012 i 2013. Informacje za 2014 rok zostaną podane przez główny Urząd Statystyczny w sierpniu 2015 roku.

Ocena wpływu realizacji Programu ochrony środowiska Powiatu Wołomińskiego na wielkość presji wywieranej na środowisko i skuteczność działań ochronnych, określona na podstawie analizy zmian wartości przyjętych wskaźników wdrażania i monitorowania *Programu* wskazuje na duży postęp w realizacji wyznaczonych celów.

Zidentyfikowano pozytywne trendy w zakresie ochrony środowiska:

* Zwiększenie długości sieci wodociągowej
* Zwiększenie liczby połączeń sieci wodociągowej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
* Zwiększenie liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej
* Zwiększenie długości sieci kanalizacyjnej
* Zwiększenie liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej
* Rozwój kanalizacji deszczowej i poprawy stanu rowów melioracyjnych oraz pozostałych urządzeń wodnych
* Poprawa istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej
* Rozwój centralnego systemu ciepłowniczego
* Modernizacja źródeł ciepła
* Rozwój sieci gazowej
* Zwiększenie liczby odbiorców gazu ogrzewających mieszkania gazem
* Sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest
* Reorganizacja systemu gospodarki odpadami
* Dbałość o istniejące tereny zieleni urządzonej i powstawanie nowych obiektów, w tym służących rekreacji i wypoczynkowi
* Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zagadnień związanych z zagadnieniami środowiskowymi
* Bardzo aktywna i zróżnicowana edukacja ekologiczna
* Pozyskiwanie nowych źródeł finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska, praktycznie we wszystkich sektorach (ochrona wód, powietrza, ochrona przed hałasem, gospodarka odpadami, ochrona przyrody, ochrona przez awariami i zagrożeniami naturalnymi, ochrona powierzchni ziemi i gleb, edukacja ekologiczna)
* Wzrost wydatków ogółem na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną z budżetów gmin

Niepokojące są jednak trendy negatywne w postaci:

* Zwiększenie zużycia wody na jednego odbiorcę
* Zwiększenie poboru wód podziemnych na cele przemysłowe
* Zwiększenie zużycia wody na cele przemysłowe
* Spadek wskaźnika oczyszczanych ścieków komunalnych i przemysłowych, które wymagają oczyszczenia
* Zwiększenie zużycia energii elektrycznej o niskim napięciu w gospodarstwach domowych
* Zwiększenie zużycia energii elektrycznej na 1 mieszkańca
* Niewielkie wykorzystanie potencjalnych możliwości w zakresie odnawialnych źródeł energii (w dalszym ciągu decydują tutaj czynniki ekonomiczne, a montaż urządzeń pozwalających korzystać z energii odnawialnej jest dość kosztowny. Nakłady zwracają się po długim okresie czasu)
* Spadek powierzchni gruntów leśnych i lasów
* Spadek liczby pomników przyrody
* Braku szerszej akceptacji społecznej dla tworzenia nowych form ochrony przyrody (obawa przed ograniczeniami wynikającymi z ustanowienia takich form)

W latach 2013-2014 realizowano łącznie co najmniej 1189 zadań - inwestycyjnych i pozainwestycyjnych - obejmujących wszystkie sektory środowiska. Duża część tych zadań obejmowała wiele mniejszych podzadań (np. budowa poszczególnych odcinków sieci techniczno - inżynieryjnych, remonty dróg, itp.).

Łącznie, na zadania związane z ochroną środowiska wydatkowano w latach 2013 - 2014 kwotę 541317,02 tys. złotych

Należy mieć jednak na uwadze, że duża część zadań (np. związanych z modernizacją układu drogowego) tylko w części przyczynia się do poprawy jakości środowiska (w tym przypadku - klimatu akustycznego i jakości powietrza). Nie można jednak oszacować, jaka to część, dlatego brano pod uwagę wszystkie koszty związane z daną inwestycją. Część działań (np. poprawa nawierzchni dróg) służy więcej niż jednemu sektorowi środowiska, dlatego koszty przypisywano tam, gdzie pozytywne działanie wydaje się być większe (w tym przypadku - do ograniczania hałasu).

Największe nakłady poniesiono na realizacje zadań związanych z ograniczeniem hałasu oraz jakością wody. Duże nakłady pochłonęła ochrona przyrody i krajobrazu. Najmniejsze kwoty przeznaczono na edukację ekologiczną. Wynika to z faktu, że podejmowano tu głównie działania pozainwestycyjne, nie wymagające dużych nakładów finansowych. Informacje o kosztach poniesionych na zadania związane z ochroną środowiska w latach 2013-2014 zestawiono w tabeli nr 8.

Tabela 8. Koszty poniesione na zadania związane z ochrona środowiska w latach 2013-2014

| **Lp** | **Sektor środowiska** | **Koszty w tys. złotych** |
| --- | --- | --- |
|  | Wody | 133 812,459 |
|  | Powietrze | 9 085,173 |
|  | Hałas | 260 841,300 |
|  | Bezpieczeństwo środowiskowe | 32 154,580 |
|  | Przyroda i krajobraz | 62 532,960 |
|  | Gleby, surowce naturalne i gospodarka odpadami | 41 862,480 |
|  | Edukacja ekologiczna | 1 028,068 |
| **Razem** | **541 317,02** |

4. PROPOZYCJE ZMIAN W AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Potrzeba dokonania zmian w Programie wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania go do przepisów wynikających z aktualnie obowiązującego prawa krajowego, przyjętych dokumentów planistycznych szczebla krajowego i wojewódzkiego oraz zmian w stanie środowiska na terenie powiatu. Ustalenia tych dokumentów powinny zostać uwzględnione podczas wykonywania aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego.

W związku z nowelizacja ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) zostały uchylone artykuły 15 i 16 ww. ustawy, zawierające wytyczne dla opracowania programów ochrony środowiska. Natomiast artykuły 13, 14 i 17 ust. 1 zostały zmienione, co oznacza, że dokument Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 przestaje obowiązywać.

Wobec powyższego, programy ochrony środowiska sporządzane są w celu realizacji polityki ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Wiodącym dokumentem strategicznych dla obszaru środowiskowego jest obecnie Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Niektóre elementy środowiskowe zostały ujęte w innych dokumentach, np. kwestie ochrony gleb zawiera Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa, natomiast problemy związane z hałasem ujęte są w Strategii Rozwoju Transportu.

Konieczne jest także ujęcie zagadnień zawartych w Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2020 (SPA 2020).

Zaleca się, aby cele i zadania przyjęte w następnej edycji Programu były kwantyfikowane (posiadały określoną wartość docelową), realne do osiągnięcia i były łatwe do oceny. Muszą być także zgodne
z programami wyższego rzędu.

Przyjęte w Programie wskaźniki powinny dobrze odzwierciedlać zmiany zachodzące w środowisku w sposób miarodajny oraz być powszechnie dostępne w publikacjach urzędów statystycznych i organów zobowiązanych do udostępnienia informacji o środowisku.

Zadania i kierunki działań, które nie zostały wdrożone, należy powtórnie przeanalizować pod kątem zasadności ich realizacji w przyszłości. W przypadku, gdy straciły one swoją aktualność, należy z nich zrezygnować w następnej edycji programu lub dokonać ich aktualizacji w oparciu o nowsze informacje i plany.

Tabela 9. Wskaźniki efektywności Programu ochrony środowiska

| **Wskaźnik** | **Jednostka** | **Stan 2012 r.****Dane z GUS** | **Stan 2013 r.****Dane z GUS** |
| --- | --- | --- | --- |
| Długość sieci wodociągowej  | km | 887,7 | 932,8 |
| Połączenia sieci wodociągowej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | sztuka | 29700 | 30761 |
| Ludność korzystająca z sieci wodociągowej | osoba | 140419 | 143851 |
| Korzystający w wodociągu w % ogółu ludności | % | 62,2 | 62,9 |
| Woda dostarczona gospodarstwom domowym | dam3 | 5041,9 | 5284,5 |
| Zużycie wody na jednego odbiorcę | m3/rok | 35,9 | 36,7 |
| Zużycie wody na jednego mieszkańca | m3/rok | 22,5 | 23,2 |
| Sieć wodociągowa rozdzielcza na 100 km2 | km | 93,1 | 97,8 |
| Pobór wód podziemnych na cele przemysłowe | dam3/rok | 1201 | 1403 |
| Zużycie wody na cele przemysłowe | dam3/rok | 1220 | 1429 |
| Długość sieci kanalizacyjnej  | km | 625,1 | 657,9 |
| Połączenia sieci kanalizacyjnej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | sztuka | 18329 | 21351 |
| Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej | osoba | 117619 | 127655 |
| Korzystający z kanalizacji w % ogółu ludności | % | 52,1 | 55,8 |
| Sieć kanalizacyjna rozdzielcza na 100 km2 | km | 65,5 | 69,0 |
| Ścieki oczyszczane razem | dam3 | 9116 | 8615 |
| Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane w % ścieków wymagających oczyszczenia | % | 100 | 99,72 |
| Ścieki oczyszczane przemysłowe | dam3 | 691 | 761 |
| Przepustowość oczyszczalni ścieków komunalnych według projektu | m3/dobę | 0 | 2320 |
| Ludność obsługiwana przez oczyszczalni ścieków | osoba | 112676 | 126249 |
| Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogółu ludności | % | 49,9 | 55,2 |
| Równoważna liczba mieszkańców dla oczyszczalni ścieków | osoba | 119416 | 169746 |
| Zużycie energii elektrycznej o niskim napięciu w gospodarstwach domowych  | MWh | 211429 | 214777 |
| Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca | kWh | 942,8 | 944,9 |
| Zużycie energii elektrycznej na 1 korzystającego (gospodarstwo domowe) | kWh | 2502,6 | 2486,5 |
| Długość czynnej sieci gazowej  | km | 1115,088 | 1159,946 |
| Odbiorcy gazu z sieci | gosp. domowe | 50064 | 51751 |
| Ludność korzystająca z sieci gazowej | osoba | 151131 | 155262 |
| Sieć rozdzielcza gazowa na 100 km2 | km | 109,9 | 114,6 |
| Czynne połączenia sieci gazowej do budynków mieszkalnych | sztuka | 34410 | 35370 |
| Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem | gosp. dom. | 32918 | 33305 |
| Korzystający z gazu w % ogółu ludności | % | 67,0 | 67,9 |
| Zużycie gazu z sieci | tys. m3 | 65153,3 | 67376,6 |
| Zużycie gazu z sieci na jednego odbiorcę | m3 | 431,1 | 434,0 |
| Zużycie gazu z sieci na jednego mieszkańca | m3 | 290,5 | 296,4 |
| Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań  | tys. m3 | 59965,7 | 61918,7 |
| Długość sieci cieplnej przesyłowej | km | 28,1 | 30,2 |
| Kubatura budynków ogrzewanych centralnie | dam3 | 2953,7 | 3008,3 |
| Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem | t/r | 52 | 37 |
| Emisja zanieczyszczeń pyłowych ze spalania paliw | t/r | 33 | 30 |
| Emisja zanieczyszczeń gazowych | t/r | 49883 | 46120 |
| Emisja dwutlenku siarki | t/r | 88 | 93 |
| Emisja tlenków azotu | t/r | 50 | 58 |
| Emisja tlenku węgla | t/r | 39 | 73 |
| Emisja dwutlenku węgla | t/r | 49638 | 45840 |
| Odpady komunalne zmieszane odpady zebrane w ciągu roku | ton | 34391,88 | 36869,90 |
| Odpady komunalne zmieszane odpady zebrane w ciągu roku ogółem na 1 mieszkańca | kg | 153,4 | 162,2 |
| Odpady komunalne z gospodarstw domowych przypadające na 1 mieszkańca | kg | 101,4 | 118,2 |
| Jednostki odbierające odpady w badanym roku wg obszaru działalności | sztuka | 24 | 26 |
| Czynne składowiska odpadów, na których unieszkodliwiane są odpady komunalne | sztuka | 1 | 1 |
| Powierzchnia czynnych składowisk, na których unieszkodliwiane są odpady komunalne | ha | 1,7 | 1,7 |
| Dzikie wysypiska - powierzchnia, stan w dniu 31.12. | m2 | 1552 | 1718 |
| Dzikie wysypiska - istniejące, stan w dniu 31.12. | sztuka | 31 | 28 |
| Odpady komunalne zebrane podczas likwidacji dzikich wysypisk | ton | 274,3 | 226,7 |
| Wskaźnik lesistości | % | 29,6 | 29,6 |
| Powierzchnia gruntów leśnych (w tym lasów) | ha | 28763,3 | 28762,73 |
| Powierzchnia lasów | ha | 28265,2 | 28264,92 |
| Powierzchnia zalesiona w ciągu roku | ha | 4,8 | 2,6 |
| Powierzchnia obszarów prawnie chronionych | ha | 19859,4 | 19859,4 |
| Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem | % | 20,82 | 20,8 |
| Rezerwaty przyrody | ha | 168,6 | 168,6 |
| Parki krajobrazowe | ha | 840,0 | 840,0 |
| Obszary chronionego krajobrazu | ha | 18742,9 | 18742,9 |
| Użytki ekologiczne | ha | 31,7 | 31,7 |
| Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe | ha | 120,0 | 120,0 |
| Pomniki przyrody | sztuka | 230 | 226 |
| Tereny zieleni - parki spacerowo - wypoczynkowe | ha | 15,10 | 15,10 |
| Tereny zieleni - zieleńce | ha | 15,80 | 15,80 |
| Zieleń uliczna | ha | 35,0 | 35,0 |
| Tereny zieleni osiedlowej | ha | 75,3 | 82,03 |
| Wydatki ogółem na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną z budżetów gmin | tys. złotych | 50845,705 | 62722,713 |
| Wydatki na oczyszczanie gmin | tys. złotych | 4864,593 | 4100,675 |
| Wydatki na utrzymanie zieleni | tys. złotych | 690,500 | 944,091 |
| Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód | tys. złotych | 20923,016 | 24521,809 |
| Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę p-poż. | tys. złotych | 8499,619 | 8644,790 |
| Wydatki na gospodarkę odpadami | tys. złotych | 671,573 | 10040,134 |

*Tabela opracowana na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych, GUS 2013*

5. WNIOSKI

W okresie lat 2013-2014 wdrożono lub zrealizowano na terenie Powiatu Wołomińskiego 1189 zadań i działań zaplanowanych w Programie ochrony środowiska. Część z nich składała się dodatkowo z wielu podzadań. Na zadania mające pozytywny wpływ na środowisko wydatkowano co najmniej 541 317,02 tys. złotych.

Podjęto realizację wszystkich zaplanowanych celów, zarówno długoterminowych, jak również krótkoterminowych. Większość celów i kierunków działań ma charakter ciągły, a ich realizacja trwa dłużej niż dwuletni okres objęty niniejszym Raportem. Widać jednak znaczny postęp (wyrażony poprzez wskaźniki monitorowania) osiągania tych celów. Dotyczy to w szczególności zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę pitną, budowa nowych ujęć i stacji uzdatniania wody, rozwojem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Znaczny postęp osiągnięto w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego gmin. Nastąpił rozwój kanalizacji deszczowej i poprawa stanu rowów melioracyjnych oraz pozostałych urządzeń wodnych. Wykonano analizę zabezpieczenia terenów zurbanizowanych przed powodzią w dorzeczu rzek Czarnej i Rządzy oraz prowadzono prace związane z wdrożeniem inicjatyw podjętych w 2012 r. mających na celu zabezpieczenie przed powodzią terenów zurbanizowanych na obszarze powiatu legionowskiego i wołomińskiego.

Podjęto działania zmierzające do poprawy jakości powietrza atmosferycznego, m.in. rozwój centralnego systemu ciepłowniczego oraz sieci gazowej, modernizacja źródeł ciepła i termomodernizacje obiektów.

W 2013 r. nastąpiła reorganizacja gospodarki odpadami - gminy przejęły władztwo nad systemem. Efekty tych działań będzie można kompleksowo ocenić w następnych latach.

Wiele działań dotyczyło terenów zieleni urządzonej w gminach i dbałości o zapewnienie mieszkańcom możliwości wypoczynku i rekreacji. Powstawały nowe obiekty służące tym celom - place zabaw, stadiony, miejsca wypoczynku i edukacji przyrodniczej.

W aktywny i zróżnicowany sposób prowadzono edukację ekologiczną. Pozyskiwano nowe źródła finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska, praktycznie we wszystkich sektorach (ochrona wód, powietrza, ochrona przed hałasem, gospodarka odpadami, ochrona przyrody, ochrona przez awariami i zagrożeniami naturalnymi, ochrona powierzchni ziemi i gleb, edukacja ekologiczna). W efekcie tego nastąpił wzrost wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną z budżetów gmin.

W kolejnych należy skupić się na kontynuacji i wzmocnieniu działań, które mogą przyczynić sie do zmiany niekorzystnych trendów, zaobserwowanych podczas analizy wskaźników.

Wymienić można:

1. Kontynuacja działań dla powstrzymania wzrastającej presji środków transportu na stan środowiska, w szczególności na klimat akustyczny i stan powietrza
2. Działania zmierzające do ograniczenia wodochłonności gospodarstw domowych (zużycie wody na jednego odbiorcę) oraz energochłonności (zużycie energii elektrycznej o niskim napięciu w gospodarstwach domowych)
3. Działania zmierzające do zmniejszenia niskiej emisji
4. Kontynuacja działań zmierzających do kompleksowego uporządkowania gospodarki odpadami
5. Kontynuacja działań na rzecz poprawy efektywności wykorzystania energii i jej pozyskiwania ze źródeł odnawialnych
6. Działania zmierzające do zwiększenia powierzchni zalesionych, a także obszarów i obiektów prawnie chronionych
7. Prowadzenie działań zmierzających do udrożnienia, kształtowania i odtwarzania korytarzy ekologicznych umożliwiających przemieszczanie się zwierząt, a także funkcjonowanie ich populacji
8. Zwiększenie efektywności działań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami
9. Działania w zakresie prawidłowego kształtowania populacji zwierząt łownych (zwłaszcza dzików)
10. Poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu minimalizację szkód powodowanych przez zwierzęta chronione (bobry)
11. Kontynuacja edukacji ekologicznej

**Spis tabel**

[Tabela 1. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie poprawy jakości wód i stosunków wodnych 7](#_Toc417945122)

[Tabela 2. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie powietrza atmosferycznego 35](#_Toc417945123)

[Tabela 3. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie hałasu i pól elektromagnetycznych 41](#_Toc417945124)

[Tabela 4. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie poważnych awarii i zagrożeń naturalnych 60](#_Toc417945125)

[Tabela 5. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz lasów 69](#_Toc417945126)

[Tabela 6. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie gleb i gruntów oraz surowców mineralnych (oraz gospodarki odpadami) 89](#_Toc417945127)

[Tabela 7. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej 95](#_Toc417945128)

[Tabela 8. Koszty poniesione na zadania związane z ochrona środowiska w latach 2013-2014 108](#_Toc417945129)

[Tabela 9. Wskaźniki efektywności Programu ochrony środowiska 110](#_Toc417945130)