Załącznik

do Uchwały Nr XXXVI-337/2017

Rady Powiatu Wołomińskiego

z dnia 24.05.2017r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

NA LATA 2017 – 2021

Program gospodarczy p.n. Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Wołomińskiego 
na lata 2017–2021, zwany dalej WPI, ma na celu przede wszystkim uporządkowanie 
i usprawnienie procesu podejmowania decyzji. Wiąże się to szczególnie z przyjęciem odpowiedzialności za organizację szerokiego spektrum usług publicznych, począwszy od budowy i remontu dróg powiatowych,  zapewnienia dostępności do obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej, a skończywszy na zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego. Podstawą dla nich będzie precyzyjna definicja celów oraz określenie zasobów i ram czasowych ich realizacji. Tego typu odpowiedzialne podejście do zarządzania pozwoli urzeczywistnić konsekwentny rozwój powiatu oraz zapewnić bezpieczeństwo budżetowe.

Planowanie oznacza konieczność poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów. 
Z tego też względu, powinno dotyczyć działań na każdym etapie zarządzania. Właściwe zarządzanie wpływa bowiem na jakość funkcjonowania Powiatu, a w dalszej kolejności 
na stopień akceptacji społecznej podejmowanych przez władze działań oraz ich ocenę. WPI tworzy standardowe procedury organizacyjne, które koordynują proces inwestowania w infrastrukturę i ułatwiają działania wszelkim jego uczestnikom. Prezentuje wysokość rocznych nakładów inwestycyjnych oraz środki finansowe przeznaczone w tym okresie na ich realizację. Takie ujęcie całości zasobów finansowych, określanych jako budżet w układzie zadaniowym, stanowi podstawę dla konstruowania rocznych budżetów powiatu, a zwłaszcza ustalania poziomu wydatków inwestycyjnych.

Konstruując program inwestycyjny na lata 2017–2021 starano się w sposób realny przyjąć prognozę wielkości zasobów finansowych, w tym zarówno dochodów własnych, jak i możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Potrzeba opracowania wieloletniego programu wydatków majątkowych wynika także ze złożoności samego procesu inwestycyjnego, począwszy od spraw prawnych, projektowo-kosztorysowych, przetargowych 
aż do zakończenia realizacji. Szczególnie w przypadku zadań wieloletnich, o znacznej wartości kosztorysowej, brak programu długoterminowego przysparza wielu problemów w ich realizacji. Program wieloletni jest także niezwykle pomocny przy opracowywaniu projektów budżetu 
na rok następny, dostarczając możliwości pogodzenia celów bieżących i długoterminowych.

WPI jest zestawieniem najważniejszych dla Powiatu Wołomińskiego zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w okresie pięciu kolejnych lat.

Przy jego opracowaniu starano się uwzględnić najważniejsze zagadnienia, mające wpływ nie tylko na poprawę warunków życia społeczności lokalnej, ale także na stworzenie podstaw 
do dalszego równomiernego rozwoju powiatu wołomińskiego. Z tego właśnie względu, 
za najistotniejszą uznano rozbudowę i poprawę stanu istniejącej sieci dróg, a następnie rozwój bazy oświatowej i społecznej, oraz infrastruktury poprawiającej stan środowiska, w tym turystycznej.
WPI ma charakter planu kroczącego, co oznacza, że będzie podlegać aktualizacji i weryfikacji uwzględniającej nowe uwarunkowania.

- WPI zawiera inwestycje realizowane w cyklu wieloletnim oraz zadania o wartości powyżej 100.000 zł,

- WPI stanowi podstawę tworzenia w kolejnych latach projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego w części dotyczącej wydatków majątkowych,

- prace nad programem są realizowane zgodnie z przyjętą procedurą,

- WPI określa wielkość środków przewidzianych w następnych latach na realizację zadań w cyklu rocznym oraz  wieloletnim.

Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Wołomińskiego na lata 2017–2021 pozwoli 
na sprecyzowanie najważniejszych zadań, kolejności ich realizacji oraz wielkości środków niezbędnych do ich sfinansowania. Zgodnie z zamierzeniami, program ten powinien 
stać się narzędziem pomocnym zarówno dla Rady Powiatu Wołomińskiego, Zarządu Powiatu, Starosty i Skarbnika w planowaniu i realizacji budżetu, oraz wszystkim zainteresowanym funkcjonowaniem i dalszym rozwojem powiatu wołomińskiego.

Zarząd Powiatu proponuje rozpoczęcie realizacji nowych zadań:

1.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dworkowej, Szerokiej i Mareckiej wraz z budową         ciągu drogowego Dworkowa (Kobyłka) – Główna (Marki).

2.           Przebudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda

w Zagościńcu (zadanie wieloletnie).

3.	Przebudowa drogi  Nr 4343W w Zawiszynie, gm.  Jadów.

4.	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki wraz

z przebudową ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu.

5.	Przebudowa drogi Nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin.

6.	Kontynuacja zadania  pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 (ul. Szkolna) w Słupnie,  gm. Radzymin (zadanie  wieloletnie).

7.	Przebudowa ul. Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach (zadanie wieloletnie).

8.	Przebudowa ul. Korczaka w Radzyminie.

9.	Przebudowa ul. Wiejskiej w Tłuszczu.

10.	Przebudowa ul. Wileńskiej  w Wołominie.

11.	Przebudowa drogi  nr 4314W Turów – Leśniakowizna – Majdan  (zadanie wieloletnie,   przewidziane do ubiegania się o środki z PRGiPID na lata 2016-2019).

12.	Kontynuacja przebudowy drogi 4316W w Wołominie.

13.	Rozpoczęcie budowy szkoły  ponadgimnazjalnej w Markach.

14.	Znacząco wyższe nakłady  na modernizację szpitala (budowa SOR).

Zatwierdzenie przedłożonego projektu wymaga jednak znaczących  zmian w przychodach budżetu w latach 2017-2018 - wzrost zadłużenia  o  11 mln zł.

Atutem przyjęcia i zrealizowania przedłożonego WPI byłaby niewątpliwie poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu (wygodniejsze i krótsze dojazdy do pracy, na wypoczynek, funkcjonalny, przyjazny SOR) oraz znaczący wpływ na jego rozwój poprzez lepszy dojazd do terenów inwestycyjnych.

ZESTAWIENIE ZADAŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE  p.n. „WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2017–2021”.