Załącznik

do Uchwały Nr XLVI – 346/10

Rady Powiatu  Wołomińskiego

z dnia 30 września 2010r.

Porozumienie nr       /10

zawarta w dniu ................... r. w Wołominie pomiędzy:

Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, zwanym dalej „Powiatem", reprezentowanym przez:

Macieja Urmanowskiego – Starostę Powiatu Wołomińskiego

Ryszarda Węsierskiego - Wicestarostę Powiatu Wołomińskiego

a

Gminą Dąbrówka z siedzibą w Dąbrówce przy ul. Kościuszki 14, zwaną dalej „Gminą",  reprezentowaną przez:

Tadeusza Bulik  - Wójta Gminy Dąbrówka

W związku z Uchwałą  Nr                  Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia               w sprawie przekazania zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Kobyłka, oraz Uchwałą Nr                     Rady Gminy Dąbrówka z dnia           w sprawie przejęcia zadań z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego, na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)  strony ustaliły co następuje:

§1

Powiat powierza a Gmina przyjmuje realizację zadania w zakresie budowy chodników i zjazdów indywidualnych wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej Nr 4306W we wsi Guzowatka na odcinku o długości 865 mb.

§2

- Strony uzgodniły, że Powiat udzieli Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie zadania wymienionego w § 1 w wysokości 10 000.00 zł (słownie: dziesięć tysięcy  zł 00/100 zł).

- Inwestorem zadania będzie Gmina.

- Środki zostaną przekazane Gminie na konto nr ............................................................ w terminie do 30 dni od dnia przekazania noty księgowej do Powiatu.

§3

- Powiat zobowiązuje się przekazać środki finansowe, o których mowa w §2 pkt.1 w pierwszym kwartale 2011 r.

- W ramach realizacji przedmiotowego porozumienia Gmina zobowiązuje się do wykonania robót wymienionych w § 1 do dnia 31.12.2011r.

- Termin rozliczenia środków finansowych, o których mowa w § 2 pkt. 1 ustala się na dzień 31 stycznia 2012r.

§4

Środki finansowe niewykorzystane w terminie o którym mowa § 3 pkt. 2 Gmina zobowiązuje się zwrócić w ciągu 30 dni na konto Powiatu nr 19 1020 1042 0000 8602 00166496

§5

Gmina zobowiązuje się  przy wykonywaniu zadania, o którym  mowa w § 1:

- stosować ustawę  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.),

- przestrzegać przepisów, norm i zasad zawartych w Prawie budowlanym, Polskich Normach, zasadach sztuki budowlanej,

- zawiadomić o wprowadzeniu na budowę oraz o odbiorach robót Wydział Dróg Powiatowych,

- bezwzględnie zaprosić przedstawiciela Wydziału Dróg Powiatowych do czynności odbiorowych.

- Po dokonaniu czynności odbiorowych Gmina zobowiązana jest przedłożyć Powiatowi dokumentacje powykonawczą wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji geodezyjnej.

§6

- Porozumienie może zostać rozwiązane na mocy odrębnych ustaleń pomiędzy Stronami, w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie porozumienia.

- Wszelkie zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W zakresie nieuregulowanym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1993r. Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

§7

Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa dla Gminy Dąbrówka i trzy dla Powiatu Wołomińskiego.

Gmina Dąbrówka	             Powiat Wołomiński