Załącznik nr 1

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

- Zamawiający zleca wykonanie, a Jednostka Projektowa zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego dokumentację projektową  na wykonanie instalacji c.o. grzejnikowej  i c.w. z uwzględnieniem parametrów nowej kotłowni gazowej wykonanej na potrzeby Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie oraz przedmiarów i kosztorysów inwestorskich  niezbędnych do udzielenia przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych, w przedmiocie budowy ww/ instalacji.

- Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej instalacji c.o. grzejnikowej  i c.w. z uwzględnieniem parametrów nowej kotłowni gazowej wykonanej na potrzeby Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.

- Dokumentacja powinna zawierać podział na sale lekcyjne i internat, który znajduje się na trzecim piętrze budynku.

- Dokumentacja powinna zwierać doprowadzenie instalacji do szklarni oraz do budynku mieszkalno edukacyjnego znajdujących się na terenie  ZSTZ.

- Projekt instalacji c.o. powinien w szczególności zawierać:

- Analizę stanu istniejącego budynku w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

- Opis techniczny

- Poza informacjami wynikającymi z przepisów i z zasad ogólnie przyjętych, w szczególności powinien zawierać:

- Roczne zużycie ciepła i energii elektrycznej, sprawność instalacji oraz moc instalacji dla warunków obliczeniowych

- Temperaturę zasilania i powrotu dla warunków obliczeniowych

- Rysunek krzywej grzania

- Obliczenia strat ciepła pomieszczeń (w jednym egzemplarz projektu)

- Obliczenia hydrauliczne obiegów c.o. (w jednym egzemplarzu projektu)

- Obliczenie kompensacji przewodów (w jednym egzemplarzu projektu)

- Dobór grubości izolacji i dobór grzejników

- Wskazane miejsca i sposób przebicia przez stropy i ściany

- Sposób izolacji w ścianach i stropach.

- Parametry wszystkich zaprojektowanych materiałów

- Rzuty

- Trasy przewodów z podaniem średnic i grubości ścianki

- Lokalizacje armatury i grzejników

- Lokalizacje punktów stałych i kompensatorów z podaniem wielkości ramienia kompensacyjnego na podejściach pod piony i na poziomach oraz minimalnych długościach gałązek grzejnikowych

- Odstępy między podporami

- Grubości i materiał izolacji

- Lokalizacje i rodzaj przejść p-poż.

- Wielkości grzejników

- Temperatury projektowane pomieszczeń – pomieszczenia należy ponumerować, lokalizacje osłon grzejników

- Rozwinięcie instalacji

- Średnice zewnętrzne i grubość ścianki przewodów oraz moce cieplne

- Lokalizacje punktów stałych i kompensatorów

- Lokalizacje odpowietrzników

- Lokalizację przejść p-poż z podaniem rodzaju przejść (odporność ogniowa)

- Lokalizacje armatury z podaniem nastaw dla armatury regulacyjnej

- Lokalizacje grzejników z podaniem mocy i wielkości oraz nr pomieszczenia w którym ma zostać zamontowany grzejnik

- Rysunki wykonawcze rozdzielaczy

- Średnice i długości rozdzielaczy

- Wielkość i rodzaj szafki rozdzielaczy

- Średnice i lokalizacje króćców zasilania i powrotu oraz króćców instalacji c.o.

- Grubość i rodzaj instalacji

- Armaturę odcinającą i regulacyjną (jeżeli jest przewidziana)

- Termometry, manometry i króćce spustowe

- Rysunek wykonawczy osłon grzejnikowych w salach lekcyjnych i komunikacji.

Dokumentację należy wykonać:

a) w 3 egzemplarzach w formie papierowej,  każdy egzemplarz powinien zawierać wymagane uzgodnienia rzeczoznawców branżowych.

b) w formie elektronicznej na nośniku CD w 2 egzemplarzach w programie  AutoCAD oraz w pdf. Należy dołączyć do dokumentacji zestawienie ilościowe i jakościowe przekazanej dokumentacji.

Ponadto opracowanie powinno zwierać wszelkie inne informacje niezbędne do pełnej realizacji zadania.

- uzgodnienie wykonanej dokumentacji projektowej instalacji CO i CW dla potrzeb Zespołu Szkół Terenów Zieleni przy ul. Jana Pawła II przez wymaganych rzeczoznawców branżowych.

- opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Zamawiającego zamówienia na realizację przedmiotowych robót budowlanych przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie – w ilości 3 egz.,

- specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury            z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego- 3 egz.,

§2

- Do kierowania wykonywaniem oraz koordynacji prac projektowych Jednostka Projektowa wyznacza:

……………………………………………………………………………………………………..

Imię, nazwisko, funkcja lub stanowisko służbowe

Tel:......................................................, e-mail:…………………………………………….

- Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umowy Zamawiający  wyznacza:

……………………………………………………………………………………………………..

Imię, nazwisko, funkcja lub stanowisko służbowe

Tel:......................................................, e-mail:…………………………………………….

§3

- Jednostka Projektowa zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób zgodny z ustaleniami, warunkami w uzyskanych decyzjach administracyjnych, wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Przekazywana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Jednostki Projektowania, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.

- W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

- Jednostka Projektowa będzie informować pisemnie (dopuszczalna forma elektroniczna) Zamawiającego, o postępie i zaawansowaniu prac przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

- Niezależnie od informacji udzielanych według ust. 4, Jednostka Projektowa niezwłocznie, każdorazowo zawiadomi Zamawiającego o wystąpieniu do podmiotów zewnętrznych w sprawie uzyskania dokumentacji, uzgodnień, opinii, decyzji potrzebnych do realizacji zadania.

§4

- Dokumentację należy wykonać i oddać w ciągu 45 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Termin wykonania zadania określonego w ust.1 może ulec zmianie w przypadku:

1). jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,

2). gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

3). wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialność,

4). gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialność,

5). jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Jednostki Projektowej,

- Wszelkie zmiany terminu wykonania dokumentacji wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej Umowy.

- Z uzasadnionym i udokumentowanym wnioskiem o aneks do umowy Jednostka Projektowa musi wystąpić nie później niż dwa tygodnie przed terminem zakończenia realizacji, określonym w ust.1.

- Wniosek złożony niezgodnie z postanowieniami ust. 4 Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania lub nie uwzględnić bez podania przyczyny, na co niniejszym Jednostka Projektowa wyraża zgodę zrzekając się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tegoż tytułu.

§5

- Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej lub jej części, będzie siedziba Wydziału Inwestycji            i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1a w Wołominie.  pok. nr 2.

- Zamawiający – niezwłocznie po otrzymania dokumentacji projektowej lub jej części –  przystąpi do czynności odbiorowych przekazanej dokumentacji, który zakończy w terminie do 14 dni roboczych od ich otrzymania albo podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego, albo zwrotem dokumentacji, z podaniem w piśmie przyczyn odmowy odbioru.

- Przy odbiorze przedmiotu zamówienia (czynności faktycznej odbierania dokumentacji) Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzania jakości przekazanej dokumentacji projektowej.

- Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej lub jej części jest protokół zdawczo – odbiorczy, przygotowany przez Zamawiającego, podpisany przez Strony Umowy.

- Protokół, o którym mowa w ust. 4  stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie          za wykonany i odebrany przedmiot Umowy lub jej część.

- O zauważalnych wadach dokumentacji projektowej w każdym czasie Zamawiający powinien zawiadomić Jednostkę Projektową  w terminie 14 dni roboczych od daty ich ujawnienia.

- Jeżeli Zamawiający nie odbierze (w formie protokołu zdawczo-odbiorczego) przekazanej dokumentacji  w terminie wskazanym w ust. 2 i nie zawiadomi Jednostki Projektowej o przyczynach niedokończenia odbioru pomimo pisemnego wezwania Jednostki Projektowej wyznaczającej dodatkowy termin odbioru – Jednostka Projektowa może stwierdzić w jednostronnie sporządzonym protokole wykonanie dokumentacji projektowej lub jej części. W takim przypadku ostatni dzień, terminu wyznaczonego przez Jednostkę Projektową – Strony Umowy będą traktować jako datę wykonania i odbioru przedmiotu Umowy.

§6

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu umowy, w tym wykonanie zadania, przeniesienie praw autorskich i własności wszystkich egzemplarzy dzieła, udzielenie zgody na wykonywanie praw zależnych wynosi …………………. zł brutto (słownie: ………………………….), w tym ……% podatku VAT naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ........

- Wypłata wynagrodzenia za dokumentację projektową, jak również jej części stanowiącej przedmiot odbioru, nastąpi po jej wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego, według zasad określonych w §5.

- Należność za wykonanie zadania, zostanie przez Zamawiającego przekazana na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury wraz z kopią podpisanego przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Fakturę należy wystawić na: Powiat Wołomiński,

adres: 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3,

NIP: 125-094-06-09, Regon: 01-32-69-344.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, podczas odbioru dokumentacji, wad projektowych lub innych braków, Zamawiający ma prawo wyznaczyć termin ich usunięcia oraz wstrzymać dokonanie rozliczenia w całości lub części do czasu ich usunięcia.

- Wypłata zatrzymanego wynagrodzenia nastąpi po sporządzeniu  protokołu usunięcia wad.

§7

- Zamawiający na każdym etapie sporządzania dokumentacji może wnieść uwagi do przedłożonych przez Jednostkę Projektową rozwiązań. Wprowadzenie zmian nie może być podstawą do roszczeń Jednostki Projektowej o dodatkowe wynagrodzenie, z wyjątkiem sytuacji gdy Zamawiający wprowadzi zmiany po ostatecznym uzgodnieniu rozwiązań projektowych.

- Wyłącznie wykonanie przez Jednostkę Projektową prac dodatkowych, których pomimo zachowania należytej staranności podczas przygotowania Umowy nie można było przewidzieć, może być podstawą do zmiany wynagrodzenia umownego.

- Wykonanie prac dodatkowych, o których mowa w ust. 2, Jednostka Projektowa podejmie po uzyskaniu na to zgody pisemnej Zamawiającego i za dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym między Stronami.

§8

- Jednostka Projektowa zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku odstąpienia od  umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Jednostka Projektowa – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy lub jego części, dla której ustalono  odrębny termin odbioru – w wysokości 100,- zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 100,- zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Zamawiający zapłaci Jednostce Projektowej karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Jednostkę Projektową z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

§9

- Jeżeli dokumentacja projektowa, o której mowa w §1 zostanie wykonana niezgodnie z warunkami niniejszej umowy lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający może odmówić jej odbioru i odstąpić od umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Zamawiającemu ponadto przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia którekolwiek z poniższych zdarzeń:

- złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Jednostki Projektowej ,

- podjęcia decyzji o rozwiązaniu lub likwidacji Jednostki Projektowej,

- opóźnienia w przekazaniu całości lub części dokumentacji wynoszącego co najmniej 14 dni,

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze wynoszącego co najmniej 14 dni.

- W przypadkach, o których mowa powyżej  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o danej okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

- Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy, wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz naliczenia w takich przypadkach kar umownych jeżeli przyczyny odstąpienia leżeć będą po stronie Jednostki Projektowej.

- Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku protokolarnego odbioru części przedmiotu umowy, stanowiącego w ocenie Zamawiającego samodzielną całość, odstąpienie od umowy na dalszym etapie będzie dotyczyło części niespełnionego i nieodebranego świadczenia.

§10

- Jednostka Projektowa udzieli na piśmie gwarancji i wystawi dokument gwarancyjny na wykonany i przekazany przedmiot Umowy, dołączając go do protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w §5.

- Uzgodniony okres gwarancji wynosi 1 rok, termin gwarancji liczy się od następnego dnia po dacie bezusterkowego odbioru całości dokumentacji.

- W przypadku ujawnienia wad w dokumentacji projektowej, jeśli są wynikiem błędu we właściwym stosowaniu przepisów prawa lub zasadami wiedzy technicznej, Jednostka Projektowa usunie je w terminie ustalonym z Zamawiającym bez dodatkowego wynagrodzenia, nawet jeżeli upłyną okres gwarancji i rękojmi.

- Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§11

- Jednostka Projektowa oświadcza, że w stosunku do dzieła wyłącznie jej będą przysługiwać majątkowe prawa autorskie, które będą wolne od wad, praw i roszczeń osób trzecich.

- Jednostka Projektowa zobowiązuje się do zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich zgłoszonych w stosunku do Zamawiającego w przypadku nieprawdziwości oświadczeń wskazanych w ust. 1 powyżej, zobowiązując się jednocześnie do zwolnienia Zamawiającego  z odpowiedzialności z tegoż tytułu.

- Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 4 . Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy.

- Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

- wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,

- wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

- udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,

- najem, dzierżawa,

- wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego 
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

- rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania,

- przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

- Postanowienia ust .3 i 4 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonanych podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją.

- Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust 3 i 4  może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej lub drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem niniejszej umowy przez Jednostkę projektową:

- przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

- poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

§12

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

- Powstałe w trakcie realizacji Umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, uwzględniając cel umowy i interes stron, a w przypadku niemożliwości ich rozstrzygnięcia, w terminie 30 dni od dnia powstania sporu będą rozstrzygane w drodze postępowania sądowego przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§13

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności

- Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej Umowy są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§14

Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- Kalkulacja cenowa.

- Oferta wraz z załącznikami z dnia ……………….

- W przypadku rozbieżności w treści umowy i stanowiących jej integralną część załączników pierwszeństwo przyznaje się umowie, a następnie załącznikom zgodnie z nadaną numeracją.

§15

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Jednostki Projektowej.

Załączniki:

- ……………………………………

- ……………………………………

........................................................

podpis wnioskodawcy

........................................................

podpis pracownika BZP

........................................................

podpis Skarbnika lub osoby upoważnionej

........................................................

podpis Radcy Prawnego

ZATWIERDZAM

..................................................

podpis Starosty lub osoby     upoważnionej

uwagi:............................................................................................................................................

* nadaje Biuro Zamówień Publicznych

** kurs EURO wg Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień