Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego na„ Prowadzenie nadzoru inwestorskiego

w ramach budowy chodnika wraz ze zjazdami w ciągu 
drogi powiatowej Nr 4360W (ul. Radzymińskiej) w Wołominie”

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu	   .2012 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), pomiędzy:

POWIATEM WOŁOMIŃSKIM z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

- Piotra Uścińskiego – Starostę Wołomińskiego

- Konrada Rytla – Wicestarostę Wołomińskiego

a

......................................... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ................................. z siedzibą w ..............................przy ul. ............................................, NIP: .........................., Regon: ....................,

zwanym w treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:

§1

- Inwestor  powierza Wykonawcy  pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi prowadzonymi w ramach inwestycji polegającej na „Budowie chodnika wraz ze zjazdami 
w ciągu drogi powiatowej Nr 4360W (ul. Radzymińskiej) w Wołominie na odcinku 
od w km 1+436 (idąc od ulicy Piłsudskiego w Wołominie po stronie prawej) w miejscu zakończenia budowy chodnika w roku 2011, koniec w km 2+617 (przed rondem w msc. Czarna)”.

- Wykonawca posiada uprawnienia budowlane  nr ………….

- Za wykonanie umowy po stronie Zamawiającego odpowiedzialny jest …………………..

§2

- Wynagrodzenie za wykonanie zadania wynosi .........................zł brutto (słownie: ...................................) w tym 23% podatku VAT (..................... zł) naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Płatność za fakturę  dokonana będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia właściwej faktury do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe, faktury częściowe wystawiane będą na podstawie protokołu odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych proporcjonalnie do zaangażowania prac.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi  oświadczenie Wydziału Dróg Powiatowych  o rozliczeniu inwestycji.

§3

Zakres nadzoru inwestorskiego obejmować będzie:

- zapoznanie się z treścią umowy nr .................. z dnia ..................... roku pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót,

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawdzenia zgodności realizowanej inwestycji budowlanej z umową, projektem budowlano-wykonawczym i decyzją pozwolenia na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi  Normami Technicznymi,

- przeciwdziałanie nieprawidłowościom na placu budowy w związku z realizacją inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności,

- sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów i materiałów  budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych  oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazanie go do użytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez Wykonawcę robót budowlanych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczególności w zakresie zgodności przyjętych założeń w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawienia faktur przez Wykonawcę,

- weryfikację kosztorysów na  roboty dodatkowe i zamienne pod względem kompletności zawartości,

- udział w naradach roboczych na etapie realizacji inwestycji mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy,

- udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanym i przekazanym do użytkowania obiekcie oraz kontrolowania ich usunięcia w okresie trwania gwarancji,

- czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej.

§4

- Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2012 r.

- Wykonawca zobowiązuje się do wzięcia udziału jako inspektor nadzoru w dwóch komisjach przeglądu gwarancyjnego bez dodatkowego wynagrodzenia (cena udziału w komisjach gwarancyjnych uwzględniona została w cenie  zamówienia)

§5

- Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Inwestora z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

- Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Inwestor – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

§6

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust l, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia

należnego z tytułu wykonania części umowy.

§7

Sprawy sporne, wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będą właściwe sądy.

§8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony.

§9

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§10

Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla Inwestora.

Akceptujemy istotne postanowienia umowy:

Miejscowość .................................................. dnia ....................................... 2011 roku

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej doskładania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)